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Socle : rebranding 06/07/24
CRM : livraison	     06/07/24
Eze : 16/07
Rachid : 06/07
Sandrelle : 08/07
Belfrid : 12/07
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	N°
	Projet
	Module
	Fonctionnalités
	Existantes/ difficultés
	Deadline

	1
	CRM
	Pipeline 
	Gestion des opportunités 
	Vues, API
	06/07/2024

	
	
	
	Créer une facture 
	Néant
	

	
	
	
	Historique de changement d’état
	Vues, API
	

	
	
	
	Faire suivre le pipeline 
	Vues, API
	

	
	
	
	Changement de statut
	Vues, API
	

	
	
	
	Statistiques 
	Vues, API
	

	
	
	
	Création de devis associé
	Vues, API
	

	
	
	
	Action :  Archiver, dupliquer, envoyer un email
	Vues, API
	

	
	
	Devis (simple et bon commande)
	Gestion des devis 
	Vues, API
	

	
	
	
	Envoyer, partager, dupliquer,  
	Vues, API
	

	
	
	
	Changement de statut
	Vues, API
	

	
	
	
	Générer bon de livraison
	Néant
	

	
	
	
	Statistiques 
	Néant
	

	
	
	
	Portail client
	Néant
	

	
	
	
	

	
	
	Acompte
	Gestion des acomptes 
	Vues, API
	

	
	
	
	

	
	
	Compte rendu
	Design thinking
	Néant
	

	
	
	
	

	
	
	RDV
	Design thinking
	Néant
	

	
	
	
	

	
	
	Reporting
	Design thinking
	Néant
	

	
	
	
	

	
	
	Dashboard
	Design thinking
	Néant
	

	
	
	
	

	
	
	Statistiques
	Design thinking
	Néant
	

	
	
	
	

	
	
	Licence
	Design thinking
	Néant
	

	
	
	
	

	
	
	Droits
	Design thinking
	Néant
	

	
	
	
	

	
	
	Paramètres
	Design thinking
	Néant
	

	2
	CCX
	NPS
	
	
	

	
	
	Promotion
	
	
	

	
	
	Fidélité
	
	
	

	
	
	Questionnaires
	
	
	

	
	
	Annonces
	
	
	

	
	
	Reporting
	
	
	

	
	
	Dashboard
	
	
	

	
	
	Licence
	
	
	

	
	
	Droits
	
	
	

	
	
	Paramètres
	
	
	

	3
	K SHOP
	Boutiques
	
	
	

	
	
	Entrepôts
	
	
	

	
	
	Gestion de stock
	
	
	

	
	
	Dashboard
	
	
	

	
	
	Licence
	
	
	

	
	
	Droits
	
	
	

	
	
	Paramètres
	
	
	

	
	
	Statistiques
	
	
	




