## Slide 1
Bilan annuel 2024 de la DSI
Bilan des réalisations, challenges et perspectives

## Slide 2
Garantir la continuté des activités
Renforcer la cybersécurité
Favoriser la collaboration et l’innovation
01
04
03
02
Accélérer la transformation numérique
Missions

## Slide 3
Membres de l’équipe

## Slide 4
Membres de l’équipe
AYAM Rafiou
RESPONSABLE
LALATIANA MINAH
DEV BACKEND
ADEOTI Fawaz
RESPONSABLE
DOLIN Yvan
DEV BACKEND
KOUNOU Fanta
ADMIN SYS
RAJAONA Andson
DEV FRONTEND

## Slide 5
Bilan annuel

## Slide 6
1
Maintenir l’infrastructure
de NetByUs
2
Fourniture et gestion de matériel de travail
3
Fourniture et maintien d’applications internes
4
Créer, communiquer et mettre à jour un catalogue de service
5
Contractualiser les relations de travail avec les différents département de l’entreprise
Objectifs de l’année

## Slide 7
1
Maintenir l’infrastructure
de NetByUs
Réalisations

## Slide 8
Réalisations
Supervision et Monitoring
- Installation de Zabbix
Migration des Serveurs
- Migration des applications de WAF.
Gestion des sauvegardes et de la récupération
- Implémentation de script de sauvegarde (Base de données, fichiers)
- Tests des procédures de restauration en cas de problème
Sécurisation des Infrastructures
- Mise en place de règles et sécurisation des serveurs.
OK
OK
OK
OK
- Déploiement d’un VPN
KO
OK
- Utilisation au quotidien pour analyse des alertes
KO
Documentation
- Documentation des processus pour faciliter la gestion et la continuité.
OK
Optimisation de l’utilisation de l’infrastructure
- Equilibrage des charges sur les serveurs
KO

## Slide 9
2
Fourniture et gestion de matériel de travail
Réalisations

## Slide 10
Réalisations
Acquisition
Support et Maintenance
Gestion du cycle de vie
- Suivi du cycle de vie avec l’utilisation de iTop et OCSInventory
OK
-Réception d’équipements pour le département Marketing et Communication
Sécurisation du matériel
-Etiquetage et contrat d’attribution de matériel
OK
Gestion des stocks
-Etiquetage et suivi avec l’utilisation de iTop
-Réception des Macbook et de leur claviers et souris
OK
OK
- Programmation de maintenance et exécution
KO
OK

## Slide 11
3
Fourniture et maintien d’applications internes
Réalisations

## Slide 12
Réalisations
Identification des besoins
Gestion des accès et des données
- Mise en place de règles et sécurisation.
Développement ou Recherche d’applications
OK
- Etude et déploiement d’applications open source
-Recensement des besoins de chaque département
KO
Support et Assistance
- Fourniture de la documentation des guides d’utilisation des outils.
Amélioration continue
- Supervision de la disponibilité des applications
-Assistance technique aux collaborateurs
OK
OK
- Rédaction et publication des politiques de sécurité de données
KO
OK
- Développement à l’interne d’applications
OK
OK

## Slide 13
4
Créer, communiquer et mettre à jour un catalogue de service
Réalisations

## Slide 14
Réalisations
Création du catalogue de services
Communication du catalogue
KO
Mise à jour régulière
KO
KO

## Slide 15
5
Contractualiser les relations de travail avec les différents département de l’entreprise
Réalisations

## Slide 16
Réalisations
Identification des besoins
Elaboration des accords de services
KO
Suivi et Evaluation
OK
OK

## Slide 17
Perspectives

## Slide 19
Sentiment d’appartenance,
levier de performance

## Slide 21
FORMULE DE FIN