Mise en place d'un pipeline CI/CD GitLab — Core-API
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Contexte
Le projet Core-API (backend multi-tenant) est actuellement déployé manuellement. L'objectif de ce document est de présenter la mise en place d'un pipeline GitLab CI/CD afin d'automatiser la vérification et le déploiement du code à chaque changement, de réduire les risques d'erreur humaine, et d'accélérer les mises en production.
Objectifs
Vérifier automatiquement que le code respecte les conventions et ne casse pas l'application
Exécuter systématiquement la suite de tests avant toute mise en production
Automatiser le déploiement vers les environnements staging, préprod et prod
Garantir la traçabilité de chaque déploiement (historique GitLab)
Étapes du pipeline (stages)
Le pipeline est découpé en 5 étapes successives. Chaque étape doit réussir pour que la suivante se déclenche : un code défaillant ne peut donc pas atteindre la production automatiquement.
1. Prepare
Installation des dépendances (Composer + npm). Mise en cache pour accélérer les exécutions suivantes.
2. Lint
Vérification automatique du style de code (Laravel Pint). Le pipeline échoue si les conventions ne sont pas respectées.
3. Test
Exécution de la suite de tests automatisés (PHPUnit) :
  • Provisionnement temporaire d'une base PostgreSQL et Redis
  • Génération des clés d'authentification (Passport)
  • Migration de la base centrale
  • Création d'un tenant de test dédié + migration de sa base
  • Lancement de la suite de tests
4. Build
Compilation des assets frontend (JS/CSS via Vite).
5. Deploy
Déploiement automatique sur le serveur cible via SSH :
  • Récupération du dernier code (git pull)
  • Mise à jour des dépendances en mode production
  • Exécution des migrations de base de données
  • Mise en cache de la configuration et des routes Laravel
  • Rechargement du service PHP-FPM
Déploiement par environnement
Le déploiement est déclenché automatiquement selon la branche modifiée :
	Branche
	Environnement
	Déclenchement

	by-plus-shop-mini-develop
	Staging (dev)
	Automatique

	preprod
	Pré-production
	Automatique

	prod
	Production
	Automatique



Bénéfices attendus
Réduction des erreurs manuelles lors des déploiements
Détection des bugs et régressions avant qu'ils n'atteignent la production
Traçabilité complète de chaque déploiement
Gain de temps sur les mises en production répétitives
Prérequis techniques
Accès SSH dédié (clé) vers les 3 serveurs (staging, préprod, prod), à usage exclusif de l'automatisation
Enregistrement sécurisé des identifiants serveurs dans GitLab (variables chiffrées, non visibles en clair)
Hors périmètre de cette première version
Conteneurisation Docker (le déploiement reste en mode actuel : git pull + PHP-FPM/Nginx)
Rollback automatique en cas d'échec de déploiement
Notifications automatiques (Slack/e-mail) sur succès ou échec
Réversibilité
Le pipeline est entièrement configurable et peut être ajusté ou désactivé à tout moment, sans impact sur le fonctionnement actuel des serveurs.




