# Mise en place d'un pipeline CI/CD GitLab — Core-API

Document de validation à destination du responsable technique

# Contexte

Le projet Core-API (backend multi-tenant) est actuellement déployé manuellement. L'objectif de ce document est de présenter la mise en place d'un pipeline GitLab CI/CD afin d'automatiser la vérification et le déploiement du code à chaque changement, de réduire les risques d'erreur humaine, et d'accélérer les mises en production.

# Objectifs

Vérifier automatiquement que le code respecte les conventions et ne casse pas l'application

Exécuter systématiquement la suite de tests avant toute mise en production

Automatiser le déploiement vers les environnements staging, préprod et prod

Garantir la traçabilité de chaque déploiement (historique GitLab)

# Étapes du pipeline (stages)

Le pipeline est découpé en 5 étapes successives. Chaque étape doit réussir pour que la suivante se déclenche : un code défaillant ne peut donc pas atteindre la production automatiquement.

1. Prepare

Installation des dépendances (Composer + npm). Mise en cache pour accélérer les exécutions suivantes.

2. Lint

Vérification automatique du style de code (Laravel Pint). Le pipeline échoue si les conventions ne sont pas respectées.

3. Test

Exécution de la suite de tests automatisés (PHPUnit) :

• Provisionnement temporaire d'une base PostgreSQL et Redis

• Génération des clés d'authentification (Passport)

• Migration de la base centrale

• Création d'un tenant de test dédié + migration de sa base

• Lancement de la suite de tests

4. Build

Compilation des assets frontend (JS/CSS via Vite).

5. Deploy

Déploiement automatique sur le serveur cible via SSH :

• Récupération du dernier code (git pull)

• Mise à jour des dépendances en mode production

• Exécution des migrations de base de données

• Mise en cache de la configuration et des routes Laravel

• Rechargement du service PHP-FPM

# Déploiement par environnement

Le déploiement est déclenché automatiquement selon la branche modifiée :

| Branche | Environnement | Déclenchement |
| --- | --- | --- |
| by-plus-shop-mini-develop | Staging (dev) | Automatique |
| preprod | Pré-production | Automatique |
| prod | Production | Automatique |

# Bénéfices attendus

Réduction des erreurs manuelles lors des déploiements

Détection des bugs et régressions avant qu'ils n'atteignent la production

Traçabilité complète de chaque déploiement

Gain de temps sur les mises en production répétitives

# Prérequis techniques

Accès SSH dédié (clé) vers les 3 serveurs (staging, préprod, prod), à usage exclusif de l'automatisation

Enregistrement sécurisé des identifiants serveurs dans GitLab (variables chiffrées, non visibles en clair)

# Hors périmètre de cette première version

Conteneurisation Docker (le déploiement reste en mode actuel : git pull + PHP-FPM/Nginx)

Rollback automatique en cas d'échec de déploiement

Notifications automatiques (Slack/e-mail) sur succès ou échec

# Réversibilité

Le pipeline est entièrement configurable et peut être ajusté ou désactivé à tout moment, sans impact sur le fonctionnement actuel des serveurs.