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FICHE PROJET
	[bookmark: _Hlk165538413]REFERENCE DU PROJET
	INTITULE DU PROJET  

	N/Réf. : …. DU 05/01/2026
	CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE L'ESPLANADE DU PALAIS DES CONGRÈS DE COTONOU

	DESCRIPTIF DU PROJET  

	Cette mission consiste à assurer le contrôle de la qualité et la surveillance des travaux de requalification de l'esplanade du palais des congrès de Cotonou conformément aux clauses juridiques, aux normes et spécifications techniques et suivant les règles de l'Art.

	CLIENT
	COBLOC ARCHITECTURE

	NATURE DU CLIENT
	PRIVÉ

	OBJECTIFS DU PROJET  

	Les objectifs de cette mission sont :
· Assurer de façon permanente sur la durée du contrat le suivi, la surveillance et le contrôle de la bonne exécution des travaux à exécuter par l'Entreprise ;
· Participer, aux côtés du cabinet COBLOC et de la SIRAT SA à la réception des travaux exécutés par l'Entreprise.

	MONTANT DU PROJET TTC
	119 500 000 FCFA

	MODE DE PASSASSION DE MARCHE
	Gré à gré

	DATE DE SIGNATURE DU MARCHE
	05/01/2026

	DATE OS DE DEMMARAGE
	05/01/2026

	DATE DE FIN DU PROJET
	06/05/2026

	DELAIS CONTRACTUEL
	4 MOIS

	ASSURANCES
	Sans Objet

	CAUTIONS 
	Sans Objet

	PERIODE DE GARANTIE
	Sans Objet

	CRITERES DE QUALITÉ OU DE PERFORMANCE
	Surveillance permanente et amélioration continue de la qualité des travaux exécutés en veillant au respect des délais et du budget.

	CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES
	Suivant les clauses contractuelles et normes en vigueur

	CRITERES D'ÉQUIPEMENT / PERSONNEL
	Le consultant a mobilisé pour le projet :
-  Un personnel composé d'un ingénieur Chef de mission, d'un ingénieur géotechnicien, d'un ingénieur VRD superviseur des travaux, d'un ingénieur topographe, d'un chef labo, de deux opérateurs topo, d'un responsable Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE), d'un BET comme appui pour VISA sur les études d'exécution ;
· -  Des moyens roulants nécessaires et adaptés.


	RISQUES SPÉCIFIQUES POUR LA MISSION

	Santé et Sécurité au Travail (SST)
-  Accidents de chantier liés à la coactivité entre les travaux et la fréquentation du site (public, personnels administratifs du Palais des Congrès) ;
-  Risques de chutes, de blessures ou d'écrasement en raison de la nature des travaux de requalification (terrassement, pose de revêtements, manutentions lourdes) ;
-  Exposition des travailleurs aux poussières, nuisances sonores et intempéries sur un chantier en site occupé ;
-  Insuffisance ou non-port des équipements de protection individuelle (EPI) par le personnel de l'entreprise.
Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE)
-  Absence ou insuffisance du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) soumis par l'entreprise avant le démarrage ;
-  Gestion inadéquate des déchets de chantier (gravats, matériaux de démolition) pouvant affecter l'environnement immédiat du site ;
-  Pollution accidentelle des sols ou des réseaux pluviaux par des huiles, carburants ou produits de construction ;
-  Non-respect des dispositions réglementaires en matière de signalisation de chantier et de protection des tiers.
Qualité
-  Insuffisance ou incohérence des études d'exécution soumises au VISA, susceptibles de compromettre la conformité des ouvrages réalisés ;
-  Approvisionnement de matériaux non conformes aux spécifications techniques du marché (granulats, liants, revêtements) ;
-  Mauvaise exécution des travaux par défaut de qualification du personnel ou de supervision effective de l'entreprise ;
-  Écarts constatés entre les plans d'exécution visés et les ouvrages réalisés, détectés tardivement en l'absence de contrôles contradictoires réguliers.
Mesures d'atténuation
-  Exiger et valider le PPSPS et le Plan d'Assurance Qualité (PAQ) de l'entreprise dès l'ordre de service de démarrage ;
-  Assurer une présence permanente sur le chantier avec tenue rigoureuse du journal de chantier et des fiches de contrôle ;
-  Organiser des sensibilisations SST/HSE régulières à l'attention de l'ensemble des intervenants sur le site ;
-  Mettre en œuvre un programme de contrôle et d'essais laboratoire systématique sur les matériaux et ouvrages exécutés ;
-  Formaliser tout écart par un avis de non-conformité écrit avec délai de levée imposé à l'entreprise.
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