## Slide 1
Responsable : Rachid
Activité | Durée prévue | Total de taches | % Complete | Durée réelle
Api CRUD et envoi d'enquête | - | 04 | 100% | -
Mise a jour api pour avoir le fiche de decompte en pdf | - | 01 | 100% | -
CRUD des documents du projet de l’AO | - | 04 | 100% | -
créer un seed pour les differents poste de travaille | - | 01 | 100% | -
Creer un seed pour ajouter le super admin pour chaque tenants | - | 01 | 100% | -
Historique des actions sur AO projets | - | 01 | 100% | -
Mise a jour du file type pour ajouter un type au file type (type livrable) CRUD api categorie de livrable | - | 05 | 100% | -
 | - | 17 | 100% | 
Activité | Durée prévue | Total de taches | % Complete | Durée réelle
Revue et mise a jour api livrable | - | 04 | 100% | -
mise à jour api fiche d'avacement pour les differents niveau de progression | - | 03 | 100% | -
api rapport de projet |  | 04 | 100% | 
correction feedback api |  | 05 | 100% | 
 | - | 16 | 100% | 
Responsable : Yvan

## Slide 2
Responsable : Minah
Responsable : Chacour
Activité | Durée prévue | Total de taches | % Complete | Durée réelle
Ajouter le type de facture pour le projet 100 Fini | - | 01 | 100% | -
Mettre à jour l'envoi d'alerte par rapport au durée consommée. de projet | - | 01 | 100% | -
Création api pour ajouter ou modifier et récupérer le type de facture d'un projet | - | 03 | 100% | -
Création Api CRUD de rapport du projet | - | 04 | 100% | 
Mettre à jour les apis de gestion de décompte du projet | - | 01 | 100% | 
Mettre à jour les apis CRUD de fiche de decompte | - | 02 | 100% | 
Configuration du système de notification avant échéance et de relance automatique des rapports de projet | - | 02 | 100% | 
Mettre à jour les apis de gestion de livrable du projet | - | 02 | 100% | 
 | - | 16 |  | 
Activité | Durée prévue | Total de taches | % Complete | Durée réelle
Ajout de quelque diagramme sur Qvct | - | 04 | 100% | -
Mise en place des statistique journalière API | - | 02 | 100% | -
 | - | 6 | 100% |