- Correction des feedbacks

- Rebranding SDP

- Module Emailing

- Module Gestion des dossiers (partage . Stockage)

- Gestion des fils d'actualité

Sprint d’une semaine 17 au 22 Février

| Priorité | Modules / Activités | Fonctionnalités Disponibles | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Traitement des feedbacks | Voir le fichier des feedbacks https://wiki.netbyus.com/e/en/Tech/Projets/BY+/FEEDBACK/TODO/feedback_14_02_2025 | Mardi 18 |
|  | Rebranding de BY + aux couleurs de la charte graphique de SDP | - Proposition de la charte graphique par les designers (mardi 18) - Intégrations des nouvelles couleurs et logo | Jeudi 20 |
|  | Module Emailing | - Proposition des vues figma - Mise à jour des APIs - Intégrations et consommations des vues | Jeudi 20 |
| 2 | Amélioration Module Gestion des dossiers | - Mises à jour de la gestion des Dossiers |  |
|  | Finaliser Module projet |  |  |
|  | Création de la branche ADYCK | - Rebranding des vues |  |
| 3 | Gestion des fils d'actualité |  |  |

1 Intégrations de la charte graphique

2 Expérience d’initialisation de l’application