-+

Socle : rebranding 06/07/24

CRM : livraison	     06/07/24

Eze : 16/07

Rachid : 06/07

Sandrelle : 08/07

Belfrid : 12/07

| N° | Projet | Module | Fonctionnalités | Existantes/ difficultés | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRM | Pipeline | Gestion des opportunités | Vues, API | 06/07/2024 |
|  |  |  | Créer une facture | Néant |  |
|  |  |  | Historique de changement d’état | Vues, API |  |
|  |  |  | Faire suivre le pipeline | Vues, API |  |
|  |  |  | Changement de statut | Vues, API |  |
|  |  |  | Statistiques | Vues, API |  |
|  |  |  | Création de devis associé | Vues, API |  |
|  |  |  | Action : Archiver, dupliquer, envoyer un email | Vues, API |  |
|  |  | Devis (simple et bon commande) | Gestion des devis | Vues, API |  |
|  |  |  | Envoyer, partager, dupliquer, | Vues, API |  |
|  |  |  | Changement de statut | Vues, API |  |
|  |  |  | Générer bon de livraison | Néant |  |
|  |  |  | Statistiques | Néant |  |
|  |  |  | Portail client | Néant |  |
|  |  | Acompte | Gestion des acomptes | Vues, API |  |
|  |  | Compte rendu | Design thinking | Néant |  |
|  |  | RDV | Design thinking | Néant |  |
|  |  | Reporting | Design thinking | Néant |  |
|  |  | Dashboard | Design thinking | Néant |  |
|  |  | Statistiques | Design thinking | Néant |  |
|  |  | Licence | Design thinking | Néant |  |
|  |  | Droits | Design thinking | Néant |  |
|  |  | Paramètres | Design thinking | Néant |  |
| 2 | CCX | NPS |  |  |  |
|  |  | Promotion |  |  |  |
|  |  | Fidélité |  |  |  |
|  |  | Questionnaires |  |  |  |
|  |  | Annonces |  |  |  |
|  |  | Reporting |  |  |  |
|  |  | Dashboard |  |  |  |
|  |  | Licence |  |  |  |
|  |  | Droits |  |  |  |
|  |  | Paramètres |  |  |  |
| 3 | K SHOP | Boutiques |  |  |  |
|  |  | Entrepôts |  |  |  |
|  |  | Gestion de stock |  |  |  |
|  |  | Dashboard |  |  |  |
|  |  | Licence |  |  |  |
|  |  | Droits |  |  |  |
|  |  | Paramètres |  |  |  |
|  |  | Statistiques |  |  |  |