# ECU — Canevas des user stories

## 0. Mode de lecture

Ce document liste toutes les user stories de l'application ECU, de la première version à l'application complète. Il sert de base au plan de releases, qui les répartit en versions successives, et au backlog de l'équipe.

Chaque story renvoie aux spécifications (« Spéc. » suivie du numéro de section) pour le détail des écrans et des règles.

### 0.1 Format d'une story

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| ID | Préfixe de l'epic et numéro (ex. US-SAI-03) |
| User story | « En tant que [profil], je veux [action] afin de [bénéfice] » |
| Critères d'acceptation | Les conditions minimales pour considérer la story terminée |
| Priorité | M (Must, indispensable), S (Should, important), C (Could, souhaitable) |
| Version | Version de livraison prévue (V1 à V7), voir le plan de releases |

### 0.2 Profils

Les stories utilisent les profils de référence : Amina (débutante), Kevin (régulier), Sarah (avancée), membre de la diaspora, personne qui offre. « Utilisateur » désigne tout utilisateur d'ECU.

### 0.3 Liste des epics

| Préfixe | Epic | Spéc. |
| --- | --- | --- |
| ONB | Découverte et création du compte | 8 (P1, P2) |
| SEC | Sécurité et compte | 12 |
| ACC | Accueil « Aujourd'hui » | 6.1 |
| CPT | Comptes | 6.2 |
| SAI | Enregistrer une opération (taper, dire, scanner) | 6.3 |
| CAT | Catégories et précisions | 5.3 |
| REC | Répétitions et opérations à venir | 6.3.6, 6.3.8 |
| HIS | Revenus et dépenses (historique) | 6.3.7 |
| SMS | Opérations détectées | 6.5 |
| DIS | Discuter | 6.4 |
| BUD | Budget | 6.6 |
| EPG | Épargne | 6.7 |
| BIL | Bilan et biens | 6.8, 6.8.1 |
| DET | Dettes et prêts | 6.8.2 |
| COF | Coffre-fort | 6.9 |
| ANA | Analyses et relevés | 6.10 |
| COA | Coach : conseils | 6.11.1 |
| QST | Coach : questions et discussions | 6.11.2 |
| APP | Apprendre | 6.11.2 |
| NOT | Notifications | 6.14, 11 |
| PRF | Profil et paramètres | 6.13 |
| ARC | Archives et annulation | 5.4, 6.16 |
| PLS | ECU Plus et limites | 3 |
| PUB | Publicité et vidéos récompensées | 3.4, 6.15 |
| OBJ | Objets ECU | 6.12 |
| COL | Gérer à plusieurs | Réf. 15.4 |
| CON | Connexions opérateurs et banques | Réf. 9 |
| TRV | Exigences transverses | 10, 12, 13 |

## 1. ONB — Découverte et création du compte

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-ONB-01 | En tant que nouvel utilisateur, je veux découvrir ce qu'apporte ECU en quelques écrans afin de savoir si l'application me sert | Démarrage et trois écrans de présentation ; « Passer » toujours visible ; « J'ai déjà un compte » | M | V1 |
| US-ONB-02 | En tant que nouvel utilisateur, je veux créer mon compte avec mon prénom et mon numéro afin de commencer sans mot de passe | Prénom et numéro sur un seul écran ; indicatif Bénin ou Togo ; acceptation des conditions ; validation du format | M | V1 |
| US-ONB-03 | En tant que nouvel utilisateur, je veux confirmer mon numéro par un code afin de sécuriser mon compte | Code SMS lu automatiquement ; envoi alternatif par WhatsApp ; renvoi possible | M | V1 |
| US-ONB-04 | En tant que nouvel utilisateur, je veux choisir un code PIN et activer l'empreinte afin de protéger mes données | PIN à 4 chiffres confirmé ; codes trop simples refusés ; empreinte facultative | M | V1 |
| US-ONB-05 | En tant que nouvel utilisateur, je veux déclarer mes comptes et leurs soldes sur un seul écran afin de voir tout de suite mon argent | Cocher un compte fait apparaître son solde ; montant approximatif accepté ; au moins un compte | M | V1 |
| US-ONB-06 | En tant que nouvel utilisateur, je veux indiquer mes revenus si je le souhaite afin qu'ECU me propose un premier budget | Étape facultative (« Passer ») ; revenus réguliers ou variables ; saisie libre ou montants rapides | S | V1 |
| US-ONB-07 | En tant que nouvel utilisateur, je veux choisir ma priorité afin que l'accueil et le coach s'adaptent à moi | Quatre priorités ; projet ou dette précisés si choisis ; modifiable ensuite | M | V1 |
| US-ONB-08 | En tant qu'utilisateur Mobile Money, je veux qu'on me propose la détection des SMS afin d'avoir moins à saisir | Proposée seulement si un compte Mobile Money est déclaré ; explications claires ; facultative | M | V1 |
| US-ONB-09 | En tant que nouvel utilisateur, je veux voir un récapitulatif et choisir de créer mon budget maintenant ou plus tard afin de ne rien subir | Écran « Votre espace est prêt » ; aucun budget créé automatiquement | M | V1 |
| US-ONB-10 | En tant qu'utilisateur de retour, je veux déverrouiller l'application par code ou empreinte afin d'y accéder vite | Déverrouillage en moins de 2 secondes ; récupération du PIN par SMS | M | V1 |

## 2. SEC — Sécurité et compte

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-SEC-01 | En tant qu'utilisateur, je veux que l'application se verrouille seule afin que personne ne voie mes chiffres | Verrouillage après 2 minutes d'inactivité, réglable ; « Verrouiller » dans le profil | M | V1 |
| US-SEC-02 | En tant qu'utilisateur, je veux masquer les montants d'un geste afin d'être discret en public | Masquage sur tous les écrans ; mémorisé | M | V1 |
| US-SEC-03 | En tant qu'utilisateur, je veux changer mon code PIN et mon numéro afin de garder le contrôle de mon compte | Confirmation par le PIN actuel ; changement de numéro confirmé par SMS | M | V1 |
| US-SEC-04 | En tant qu'utilisateur, je veux que mes actions sensibles soient confirmées par mon PIN afin d'éviter les erreurs et les abus | Archivage d'un compte, vente d'un bien, export, suppression du compte | M | V1 |
| US-SEC-05 | En tant qu'utilisateur, je veux télécharger une copie de mes données gratuitement afin de rester maître de mes informations | Copie brute disponible dans le profil, quelle que soit l'offre | M | V1 |
| US-SEC-06 | En tant qu'utilisateur, je veux supprimer mon compte ECU afin d'effacer mes données si je le décide | Confirmation, copie proposée, effacement sous 30 jours | M | V1 |
| US-SEC-07 | En tant qu'utilisateur qui partage son téléphone, je veux un second profil protégé afin de garder mes données privées | Second profil avec son propre PIN | C | V6 |

## 3. ACC — Accueil « Aujourd'hui »

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-ACC-01 | En tant qu'utilisateur, je veux voir mon argent disponible et mes comptes dès l'ouverture afin de savoir où j'en suis | Total en grand ; trois premiers comptes ; un appui ouvre les comptes ; aucune mention du budget | M | V1 |
| US-ACC-02 | En tant qu'utilisateur, je veux voir le message le plus important du coach afin de savoir quoi faire maintenant | Un message avec une action et « Plus tard » ; « Tout est à jour » quand rien n'est important | M | V1 |
| US-ACC-03 | En tant qu'utilisateur, je veux un accueil ordonné selon ma priorité afin de voir d'abord ce qui compte pour moi | Ordre des blocs selon la priorité (opérations, objectifs, dettes, patrimoine net) | M | V1 |
| US-ACC-04 | En tant qu'utilisateur, je veux voir mes prochaines échéances et mes dernières opérations afin d'anticiper | Trois éléments chacun, avec « Tout voir » | M | V1 |
| US-ACC-05 | En tant qu'utilisateur, je veux voir le récap du mois afin de comprendre ce qui s'est passé | Carte « Votre récap est prêt » le 1er du mois, vers les analyses | S | V2 |
| US-ACC-06 | En tant qu'utilisateur avancé, je veux réorganiser les blocs de mon accueil afin de l'adapter à mon usage | Blocs déplaçables ou masquables | C | V6 |

## 4. CPT — Comptes

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-CPT-01 | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter un compte (espèces, Mobile Money, banque, autre) afin de suivre tout mon argent | Type, opérateur pour le Mobile Money, nom, solde actuel | M | V1 |
| US-CPT-02 | En tant qu'utilisateur, je veux voir la liste de mes comptes et leurs soldes afin d'avoir une vue d'ensemble | Total disponible ; soldes à jour après chaque opération | M | V1 |
| US-CPT-03 | En tant qu'utilisateur, je veux ajuster le solde d'un compte afin de corriger un écart avec la réalité | Saisie du montant réel ; écart enregistré comme ajustement « Non suivi » | M | V1 |
| US-CPT-04 | En tant qu'utilisateur, je veux voir les dernières opérations d'un compte afin de comprendre son solde | Feuille du compte avec ses opérations récentes | M | V1 |
| US-CPT-05 | En tant que Sarah, je veux des comptes dans plusieurs devises afin de suivre mon compte en euros | Devise par compte ; conversion dans le total, taux indiqué | S | V6 |
| US-CPT-06 | En tant que Sarah, je veux changer ma devise principale afin de m'adapter à un déménagement | Recalcul des totaux ; historique conservé | C | V6 |

## 5. SAI — Enregistrer une opération

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-SAI-01 | En tant qu'utilisateur, je veux un bouton « + » qui propose Revenu, Dépense, Transfert (et Discuter) afin d'enregistrer en un geste | Feuille à choix ; Discuter apparaît quand il est disponible | M | V1 |
| US-SAI-02 | En tant qu'Amina, je veux enregistrer une dépense en tapant le montant, la catégorie et le compte afin que ce soit fait en moins de 10 secondes | Pavé avec « 000 » ; compte habituel proposé ; bouton actif dès montant et catégorie | M | V1 |
| US-SAI-03 | En tant qu'utilisateur, je veux enregistrer un revenu avec sa source afin de suivre ce qui entre | Sources (salaire, ventes, honoraires…) et précisions ; compte de réception | M | V1 |
| US-SAI-04 | En tant qu'utilisateur, je veux enregistrer un transfert entre mes comptes afin que mes soldes restent justes | Comptes « De » (avec soldes) et « Vers » ; ni revenu ni dépense ; frais facultatifs comptés en dépense | M | V1 |
| US-SAI-05 | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter une date, une note et un justificatif afin de garder une trace précise | Options repliées ; aujourd'hui, hier, avant-hier ; photo ou fichier | M | V1 |
| US-SAI-06 | En tant qu'Amina, je veux dire mon opération à voix haute afin de ne pas avoir à écrire | Micro ; « Taxi 2 500 en espèces » reconnu ; vérification avant d'enregistrer ; phrase écrite possible | M | V1 |
| US-SAI-07 | En tant qu'utilisateur, je veux que la voix ne retienne que le type que j'ai choisi afin d'éviter les erreurs | Éléments d'un autre type ignorés et signalés ; lien vers Discuter | M | V1 |
| US-SAI-08 | En tant qu'utilisateur, je veux voir l'effet de mon opération avant de l'enregistrer afin de décider en connaissance de cause | « Il restera 7 800 FCFA en Transport » ; effet sur le compte | S | V1 |
| US-SAI-09 | En tant que Kevin, je veux scanner un ticket ou un reçu afin qu'ECU lise le montant, le lieu et la date | Cadre de visée ; lecture vérifiée ; justificatif joint ; import d'une photo ou d'un PDF | S | V2 |
| US-SAI-10 | En tant qu'utilisateur, je veux scanner un reçu de transfert Mobile Money afin d'enregistrer le transfert et ses frais | Montant, comptes et frais lus et vérifiés | S | V2 |
| US-SAI-11 | En tant qu'utilisateur, je veux dupliquer une opération afin de gagner du temps sur les dépenses répétitives | « Dupliquer » depuis le détail d'une opération | C | V2 |

## 6. CAT — Catégories et précisions

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-CAT-01 | En tant qu'utilisateur, je veux choisir une catégorie dans une grille d'icônes afin de classer mes opérations sans réfléchir | Catégories prédéfinies avec icône et nom | M | V1 |
| US-CAT-02 | En tant qu'utilisateur, je veux préciser une sous-catégorie afin de savoir exactement où part mon argent | Précisions en pastilles (Transport › Zémidjan) ; facultatives | M | V1 |
| US-CAT-03 | En tant qu'utilisateur, je veux créer mes propres catégories et précisions afin de coller à ma vie | « + Autre » et « + Ajouter » pendant la saisie ; liste dans le profil | M | V1 |
| US-CAT-04 | En tant qu'utilisateur, je veux qu'ECU reconnaisse les précisions courantes à la voix afin de ne pas les choisir | « Zém » reconnu comme Transport › Zémidjan | S | V1 |
| US-CAT-05 | En tant que Sarah, je veux ajouter des étiquettes libres afin de regrouper des opérations par projet | Étiquettes sur les opérations ; filtre par étiquette | C | V6 |

## 7. REC — Répétitions et opérations à venir

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-REC-01 | En tant que Kevin, je veux répéter une dépense ou un revenu afin de ne pas ressaisir mon loyer ou mon salaire | Fréquence (mois, semaine, 3 mois, autre rythme), jour, fin ; résultat en langage courant et trois prochaines dates | M | V1 |
| US-REC-02 | En tant qu'utilisateur, je veux choisir si une répétition est confirmée ou enregistrée seule afin de garder la main | Confirmation par défaut ; « Enregistrer sans me demander » déconseillé pour cash et MoMo | M | V1 |
| US-REC-03 | En tant qu'utilisateur, je veux un rappel avant une échéance afin de prévoir l'argent | Le jour même, la veille, 3 jours avant ; heure choisie | M | V1 |
| US-REC-04 | En tant qu'utilisateur, je veux valider, reporter ou passer une échéance afin que mes comptes reflètent la réalité | « C'est fait », « Reporter », « Pas cette fois » | M | V1 |
| US-REC-05 | En tant qu'utilisateur, je veux voir toutes mes opérations à venir afin d'anticiper le mois | Liste triée par date : répétitions, tranches, cotisations, versements proposés | M | V1 |
| US-REC-06 | En tant qu'utilisateur, je veux qu'un montant variable me soit proposé à partir du dernier afin de gérer l'eau ou l'électricité | Option « Le montant peut changer » | S | V1 |

## 8. HIS — Revenus et dépenses

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-HIS-01 | En tant qu'utilisateur, je veux voir mes revenus, mes dépenses et ce qu'il en reste ce mois-ci afin de savoir où j'en suis | Totaux du mois ; phrase du coach | M | V1 |
| US-HIS-02 | En tant qu'utilisateur, je veux rechercher et filtrer mes opérations afin de retrouver une dépense | Recherche par mot ; filtres Dépenses, Revenus, Épargne, Autres | M | V1 |
| US-HIS-03 | En tant qu'utilisateur, je veux voir le détail d'une opération afin de vérifier ce qui a été enregistré | Type, catégorie et précision, compte, date, pièces jointes | M | V1 |
| US-HIS-04 | En tant qu'utilisateur, je veux corriger une opération afin de rectifier une erreur | Modification du montant, de la catégorie, du compte ou de la date | S | V1 |

## 9. SMS — Opérations détectées

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-SMS-01 | En tant que Kevin, je veux qu'ECU détecte mes opérations Mobile Money dans mes SMS afin de ne pas tout saisir | Lecture des seuls SMS financiers identifiés, sur le téléphone ; contenu jamais envoyé | M | V1 |
| US-SMS-02 | En tant qu'utilisateur, je veux vérifier une opération détectée avant qu'elle compte afin de garder des chiffres justes | Confirmer, changer la catégorie, écarter ; « Tout confirmer » | M | V1 |
| US-SMS-03 | En tant qu'utilisateur, je veux qu'ECU reconnaisse un transfert ou un remboursement afin de ne pas fausser mes dépenses | Retrait vers espèces reconnu comme transfert ; remboursement relié à la créance | S | V1 |
| US-SMS-04 | En tant qu'utilisateur, je veux désactiver la détection à tout moment afin de garder le contrôle | Interrupteur dans le profil, effet immédiat | M | V1 |

## 10. DIS — Discuter

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-DIS-01 | En tant que Kevin, je veux dire en une phrase plusieurs opérations afin de tout enregistrer d'un coup | Dépenses, revenus, transferts, prêts, emprunts et biens reconnus dans une même phrase | M | V4 |
| US-DIS-02 | En tant qu'utilisateur, je veux que le coach me demande ce qui manque afin que chaque opération soit complète | Une question à la fois ; choix en pastilles (comptes, personnes) ; réponse à la voix ou au toucher | M | V4 |
| US-DIS-03 | En tant qu'utilisateur, je veux revoir un récapitulatif numéroté avant d'enregistrer afin d'éviter les erreurs | Corriger (✎) ou retirer (✕) chaque élément ; rien n'est enregistré sans confirmation | M | V4 |
| US-DIS-04 | En tant qu'utilisateur, je veux corriger ou confirmer à la voix afin de ne pas toucher l'écran | « Confirme », « La deuxième dépense fait 13 000 », « Retire le transfert » | S | V4 |
| US-DIS-05 | En tant qu'utilisateur, je veux retrouver mes conversations vocales afin de savoir ce qui a été enregistré | Conversation gardée dans les discussions du coach | M | V4 |

## 11. BUD — Budget

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-BUD-01 | En tant qu'Amina, je veux créer un budget en quatre étapes afin de savoir combien je peux dépenser | Point de départ, période et montant, catégories, vérification | M | V1 |
| US-BUD-02 | En tant qu'utilisateur, je veux décider d'abord ce que je mets de côté afin de répartir seulement le reste | Pourcentage ou montant libre ; caisse de destination ; « Il vous reste à répartir X » | M | V1 |
| US-BUD-03 | En tant qu'utilisateur, je veux saisir moi-même le montant de chaque catégorie afin que la répartition me ressemble | Champ par catégorie ; − et + ; « Reste à répartir », « Dépassement » ; répartition conseillée | M | V1 |
| US-BUD-04 | En tant qu'utilisateur, je veux voir ce qu'il me reste et combien je peux dépenser par jour afin de tenir mon budget | Reste par catégorie ; « par jour » du budget principal | M | V1 |
| US-BUD-05 | En tant qu'utilisateur, je veux être alerté quand une catégorie atteint mon seuil afin de réagir à temps | Seuil choisi (75 à 100 %) ; notification et lecture du coach | M | V1 |
| US-BUD-06 | En tant qu'utilisateur, je veux modifier mon budget afin de l'ajuster en cours de mois | Même parcours, dépenses déjà notées conservées | M | V1 |
| US-BUD-07 | En tant qu'utilisateur, je veux que mon budget se renouvelle chaque période afin de ne pas tout refaire | Reconduction proposée, ajustable | M | V1 |
| US-BUD-08 | En tant que Sarah, je veux plusieurs budgets en parallèle afin de suivre un projet de travaux à part | Liste Actifs, À venir, Terminés ; un budget principal | S | V3 |
| US-BUD-09 | En tant qu'utilisateur, je veux partir d'un modèle (foyer, étudiant, commerce) afin d'aller plus vite | Modèles avec catégories préremplies | S | V1 |

## 12. EPG — Épargne

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-EPG-01 | En tant que Kevin, je veux créer un objectif d'épargne avec un montant et une date afin de savoir combien verser chaque mois | Montant visé, échéance ; versement mensuel nécessaire affiché | M | V1 |
| US-EPG-02 | En tant qu'utilisateur, je veux une épargne libre afin de mettre de côté sans contrainte | Caisse sans montant ni date | M | V1 |
| US-EPG-03 | En tant que Kevin, je veux suivre ma tontine afin de connaître mon tour et mes cotisations | Cotisation, membres, tour ; cotisations en opérations à venir ; « J'ai reçu mon tour » | M | V1 |
| US-EPG-04 | En tant qu'utilisateur, je veux verser ou retirer de l'argent d'une caisse afin que mon épargne reflète la réalité | Montant, compte d'origine ou de destination ; historique de la caisse | M | V1 |
| US-EPG-05 | En tant qu'utilisateur, je veux voir ma progression et la date d'arrivée afin de savoir si je suis en retard | Anneau de progression ; trajectoire ; retard signalé | M | V1 |
| US-EPG-06 | En tant qu'utilisateur, je veux être encouragé à chaque palier afin de rester motivé | Message du coach aux paliers | S | V1 |
| US-EPG-07 | En tant qu'utilisateur, je veux que le versement prévu me soit proposé chaque période afin de mettre de côté sans oublier | Versement à confirmer le 1er du mois ou chaque lundi | M | V1 |
| US-EPG-08 | En tant que Sarah, je veux voir tous mes objectifs et leur priorité afin d'arbitrer entre eux | Vue d'ensemble ; ordre de priorité réglable | C | V6 |

## 13. BIL — Bilan et biens

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-BIL-01 | En tant que Sarah, je veux voir mon patrimoine net et ce que j'ai, ce qu'on me doit, ce que je dois afin d'avoir une vue complète | Trois onglets avec totaux ; barre et légende ; groupes repliables | M | V1 |
| US-BIL-02 | En tant qu'utilisateur, je veux créer un élément du bilan depuis un bouton visible afin d'aller vite | « Nouveau » : bien, prêt, emprunt, compte | M | V1 |
| US-BIL-03 | En tant qu'utilisateur, je veux déclarer un bien et sa valeur afin de suivre ce que je possède | Nom, valeur estimée ; photo et type facultatifs | M | V1 |
| US-BIL-04 | En tant que Sarah, je veux vendre un bien afin que son prix rejoigne mon argent | Prix, date, acheteur, compte, frais ; paiement partiel → créance ; mention « Vendu » ; plus-value estimée | M | V1 |
| US-BIL-05 | En tant que Sarah, je veux réévaluer un bien afin que mon patrimoine reste juste | Nouvelle valeur ; écart affiché | S | V3 |
| US-BIL-06 | En tant que Sarah, je veux voir l'évolution de mon patrimoine dans le temps afin de mesurer mes progrès | Courbe sur 12 mois et explication de la variation | S | V3 |

## 14. DET — Dettes et prêts

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-DET-01 | En tant que Kevin, je veux enregistrer un prêt ou un emprunt afin de savoir qui doit quoi | Sens, personne, montant, compte ou « Aucun mouvement » | M | V1 |
| US-DET-02 | En tant que Sarah, je veux indiquer des intérêts afin de connaître le vrai coût | Sans intérêt, % par mois, % par an, montant fixe ; total calculé | M | V1 |
| US-DET-03 | En tant qu'utilisateur, je veux choisir le mode de remboursement afin de refléter l'accord réel | En une fois (date au calendrier), en tranches (nombre, rythme, première date), sans date | M | V1 |
| US-DET-04 | En tant qu'utilisateur, je veux voir l'échéancier afin de savoir ce qui est payé, à venir ou en retard | Tranches avec date, montant, statut | M | V1 |
| US-DET-05 | En tant qu'utilisateur, je veux enregistrer un remboursement afin de mettre à jour le reste dû | Montant, compte ; tranches cochées ; soldée → « Soldées » | M | V1 |
| US-DET-06 | En tant qu'utilisateur, je veux être prévenu avant chaque échéance afin de ne pas être en retard | Rappel choisi ; tranche dans les opérations à venir et dans le coach | M | V1 |
| US-DET-07 | En tant qu'utilisateur qui a prêté, je veux envoyer un rappel poli afin de récupérer mon argent sans gêne | Message prêt à partager (WhatsApp, copier) | S | V1 |
| US-DET-08 | En tant que Sarah, je veux simuler un remboursement anticipé ou un nouveau crédit afin de décider | Impact sur le total, la durée et le budget | C | V6 |

## 15. COF — Coffre-fort [Plus]

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-COF-01 | En tant que Sarah, je veux que le coffre demande mon code à l'entrée afin que mes papiers soient protégés | Code ou empreinte ; fermeture dès qu'on quitte le coffre | M | V3 |
| US-COF-02 | En tant que Sarah, je veux voir mes papiers en albums par bien afin de les retrouver d'un coup d'œil | Quatre aperçus, « +N », nom du bien, documents à compléter signalés | M | V3 |
| US-COF-03 | En tant que Sarah, je veux confirmer mon identité pour lire ou télécharger un document afin d'éviter les abus | Confirmation à chaque lecture et téléchargement ; filigrane ; captures bloquées ; journal des consultations | M | V3 |
| US-COF-04 | En tant que Sarah, je veux ajouter un document à un bien ou à un dossier libre afin de tout ranger au même endroit | Scanner ou importer ; nom ; rangement ; dossiers libres (identité, diplômes…) | M | V3 |
| US-COF-05 | En tant que propriétaire, je veux être prévenu avant l'expiration d'un papier afin de le renouveler à temps | Alerte 30 jours avant | S | V3 |
| US-COF-06 | En tant qu'utilisateur, je veux acheter plus d'espace afin de ranger tous mes papiers | Espace utilisé affiché ; options 2 Go et 10 Go | S | V3 |
| US-COF-07 | En tant qu'utilisateur, je veux toujours pouvoir télécharger mes documents, même sans Plus, afin de ne jamais les perdre | Accès en lecture et téléchargement après la fin de Plus | M | V3 |

## 16. ANA — Analyses et relevés

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-ANA-01 | En tant qu'utilisateur, je veux voir la répartition de mes dépenses par catégorie afin de savoir où part mon argent | Mois en cours et précédent ; détail par précision | M | V2 |
| US-ANA-02 | En tant qu'utilisateur, je veux comparer mes revenus et dépenses sur plusieurs mois afin de voir la tendance | Graphique sur 6 mois | S | V2 |
| US-ANA-03 | En tant qu'utilisateur, je veux des indicateurs simples (taux d'épargne, dépense par jour) afin de mesurer mes progrès | Indicateurs expliqués en mots simples | S | V2 |
| US-ANA-04 | En tant que Sarah, je veux des analyses sur le trimestre et l'année afin de prendre du recul [Plus] | Périodes longues ; essai de 24 h par vidéo | S | V3 |
| US-ANA-05 | En tant que Sarah, je veux exporter un relevé PDF ou Excel afin de le présenter à ma banque [Plus] | Période et format au choix ; un relevé par vidéos dans Essentiel | S | V3 |
| US-ANA-06 | En tant que Sarah, je veux un taux d'endettement et un « reste à vivre » afin de juger ma capacité d'emprunt | Calculés à partir des dettes et des revenus | C | V6 |
| US-ANA-07 | En tant qu'utilisateur, je veux un score de santé financière afin de suivre ma progression simplement | Score expliqué, jamais culpabilisant ; évolution dans le temps | C | V6 |

## 17. COA — Coach : conseils

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-COA-01 | En tant qu'utilisateur, je veux que le coach me signale ce qui compte à partir de mes données afin d'agir au bon moment | Opérations à vérifier, échéances, retards, objectif en retard, constats ; ordre de priorité | M | V1 |
| US-COA-02 | En tant qu'utilisateur, je veux écarter un conseil définitivement afin qu'il ne revienne pas | « Plus tard » ; retour seulement si la situation change | M | V1 |
| US-COA-03 | En tant qu'utilisateur, je veux qu'un conseil disparaisse quand j'ai agi afin de ne pas être dérangé pour rien | Disparition automatique ; « C'est fait » | M | V1 |
| US-COA-04 | En tant qu'utilisateur, je veux voir tous les conseils et ceux que j'ai écartés afin de changer d'avis | Onglet Conseils ; section « traités ou écartés » ; « Rétablir » | M | V1 |
| US-COA-05 | En tant qu'utilisateur, je veux des conseils adaptés à ma situation et à ma priorité afin qu'ils me parlent | Adaptation à la priorité et aux comportements observés | S | V2 |
| US-COA-06 | En tant qu'utilisateur, je veux des projections (« au rythme actuel, décembre au lieu d'avril ») afin d'anticiper | Projections présentées comme des scénarios | S | V2 |

## 18. QST — Coach : questions et discussions

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-QST-01 | En tant que Kevin, je veux poser une question au coach (« Puis-je avoir la moto à temps ? ») afin de décider | Réponse chiffrée à partir des données ; mention « pas un conseil réglementé » | M | V2 |
| US-QST-02 | En tant qu'utilisateur, je veux des questions suggérées en tuiles afin de savoir quoi demander | Quatre questions adaptées à la situation | M | V2 |
| US-QST-03 | En tant qu'utilisateur, je veux retrouver toutes mes discussions afin de ne pas perdre mes échanges | Liste des discussions, écrites et vocales, avec date ; rien n'est effacé | M | V2 |
| US-QST-04 | En tant qu'utilisateur, je veux dicter ma question afin de ne pas écrire | Micro dans le champ de saisie | S | V2 |
| US-QST-05 | En tant qu'utilisateur Essentiel, je veux savoir combien de questions il me reste afin de les utiliser au mieux | Quota affiché ; vidéo pour 3 questions de plus | M | V3 |

## 19. APP — Apprendre

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-APP-01 | En tant qu'Amina, je veux des leçons courtes avec un quiz afin d'apprendre les bases | Leçons avec audio et quiz ; progression | S | V2 |
| US-APP-02 | En tant qu'utilisateur, je veux une leçon recommandée selon ma situation afin d'apprendre ce qui m'est utile | Recommandation par le coach (tontine, microcrédit…) | S | V2 |
| US-APP-03 | En tant qu'utilisateur, je veux jouer à « Tenir le mois » afin d'apprendre en situation | Situations réelles ; effets et règle à retenir ; action concrète à la fin | S | V2 |
| US-APP-04 | En tant qu'utilisateur, je veux débloquer de nouveaux scénarios afin de continuer à apprendre | Par vidéo récompensée ou avec Plus | C | V3 |

## 20. NOT — Notifications

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-NOT-01 | En tant qu'utilisateur, je veux un rappel de saisie le soir si je n'ai rien noté afin de garder l'habitude | À 20 h, seulement si rien n'a été noté | M | V1 |
| US-NOT-02 | En tant qu'utilisateur, je veux être prévenu des échéances, cotisations et tranches afin de ne rien oublier | Selon le rappel choisi | M | V1 |
| US-NOT-03 | En tant qu'utilisateur, je veux des alertes budget au seuil choisi afin de réagir | Au seuil, puis à 100 % | M | V1 |
| US-NOT-04 | En tant qu'utilisateur, je veux voir la liste de mes notifications afin de retrouver une information | Écran Notifications ; « Tout lire » | M | V1 |
| US-NOT-05 | En tant qu'utilisateur, je veux régler l'heure et les types de notifications afin d'être prévenu comme je le souhaite | Heure des rappels ; un interrupteur par type ; heures calmes | M | V1 |
| US-NOT-06 | En tant qu'utilisateur, je veux des notifications sans montant sur l'écran verrouillé afin de rester discret | Option dans les réglages | S | V1 |

## 21. PRF — Profil et paramètres

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-PRF-01 | En tant qu'utilisateur, je veux un profil qui regroupe mes réglages afin de tout trouver au même endroit | Mon argent, sécurité, données, préférences, aide | M | V1 |
| US-PRF-02 | En tant qu'utilisateur, je veux contrôler l'usage de mes données afin de garder confiance | Assistant, détection des SMS, statistiques anonymes : interrupteurs expliqués | M | V1 |
| US-PRF-03 | En tant qu'utilisateur, je veux de l'aide et un contact afin de résoudre un problème | Questions fréquentes ; écrire au support ; rappel « personne ne vous demandera votre PIN » | M | V1 |
| US-PRF-04 | En tant qu'utilisateur, je veux changer de langue afin d'utiliser ECU dans la langue que je préfère | Français en V1 ; anglais en V2 ; langues locales ensuite | S | V2 |
| US-PRF-05 | En tant qu'utilisateur, je veux changer ma priorité afin que l'accueil suive mes objectifs | Priorité modifiable | S | V1 |

## 22. ARC — Archives et annulation

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-ARC-01 | En tant qu'utilisateur, je veux annuler une opération erronée sans la supprimer afin de garder un historique complet | Montants inversés partout ; opération barrée, marquée « Annulée » | M | V1 |
| US-ARC-02 | En tant qu'utilisateur, je veux archiver un compte, un budget, une caisse ou un bien afin de garder une vue claire | Conditions (solde à 0, caisse vide) ; élément sorti des listes | M | V1 |
| US-ARC-03 | En tant qu'utilisateur, je veux qu'une dette soldée soit archivée automatiquement afin de garder sa trace | Groupe « Soldées » | M | V1 |
| US-ARC-04 | En tant qu'utilisateur, je veux consulter et restaurer mes archives afin de retrouver une information | Écran Archives par type ; « Restaurer » quand c'est possible | M | V1 |

## 23. PLS — ECU Plus et limites

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-PLS-01 | En tant qu'utilisateur, je veux découvrir ECU Plus autour de trois besoins afin de savoir s'il me concerne | Protéger, gérer à plusieurs, tontine de groupe ; « Et aussi, pour tous » | M | V3 |
| US-PLS-02 | En tant qu'utilisateur, je veux payer un pass court par Mobile Money afin d'accéder à Plus sans abonnement | Semaine, mois, 3 mois ; sans renouvellement automatique | M | V3 |
| US-PLS-03 | En tant que nouvel utilisateur, je veux un premier mois de Plus offert afin d'en mesurer la valeur | Activé à l'inscription, avec rappel avant la fin | S | V3 |
| US-PLS-04 | En tant qu'utilisateur, je veux activer Plus avec une clé ou un code afin d'utiliser un kit ou une offre d'institution | Saisie de la clé ; activation immédiate | M | V3 |
| US-PLS-05 | En tant qu'utilisateur Essentiel, je veux voir clairement mes limites afin de ne jamais être surpris | Compteurs sobres ; fenêtre proposant vidéo puis Plus quand une limite est atteinte | M | V3 |
| US-PLS-06 | En tant qu'utilisateur, je veux revenir à Essentiel sans rien perdre afin de rester libre | Données conservées ; au-delà des limites : consultation seule | M | V3 |
| US-PLS-07 | En tant qu'utilisateur, je veux être prévenu avant la fin de mon pass afin de décider | Rappels 7 jours puis 1 jour avant | M | V3 |

## 24. PUB — Publicité et vidéos récompensées

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-PUB-01 | En tant qu'utilisateur Essentiel, je veux regarder une vidéo choisie pour obtenir un avantage afin d'aller plus loin sans payer | Questions, scans, relevé, analyses 24 h, scénario du jeu, Plus 24 h | S | V3 |
| US-PUB-02 | En tant qu'utilisateur, je veux connaître la récompense, la durée et la data consommée avant de regarder afin de décider | Récompense annoncée ; environ 2 Mo ; Wi-Fi conseillé ; 5 vidéos par jour | M | V3 |
| US-PUB-03 | En tant qu'utilisateur, je veux que la publicité ne se mêle jamais au coach afin de faire confiance aux conseils | Aucune publicité dans les conseils, alertes, dettes, budget, coffre, discussions | M | V3 |
| US-PUB-04 | En tant qu'utilisateur Essentiel, je veux un seul emplacement publicitaire discret afin de ne pas être dérangé | Bas de l'accueil, mention « Publicité » | C | V3 |

## 25. OBJ — Objets ECU

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-OBJ-01 | En tant qu'utilisateur, je veux lier un objet ECU à mon compte en le scannant ou en posant mon téléphone afin de l'activer | QR code ou NFC ; liaison à un seul compte ; transfert à confirmer | M | V5 |
| US-OBJ-02 | En tant qu'Amina, je veux que chaque pochette de mon carnet corresponde à une enveloppe afin de suivre mon cash par poste | Une enveloppe par pochette ; une pochette peut regrouper plusieurs catégories ; ajout de pochettes | M | V5 |
| US-OBJ-03 | En tant qu'Amina, je veux toucher une pochette pour noter une dépense afin d'enregistrer en deux secondes | « Dépense · Transport · Combien ? » ; QR code sans NFC | M | V5 |
| US-OBJ-04 | En tant qu'utilisateur, je veux être guidé le jour de paie pour remplir mes pochettes afin de répartir mon cash | Montant par pochette ; pochette touchée cochée | S | V5 |
| US-OBJ-05 | En tant que Kevin, je veux que ma caisse me signale chaque dépôt afin de suivre mon épargne en espèces | « Dépôt détecté. Combien ? » ; dépôts mémorisés sans téléphone | M | V5 |
| US-OBJ-06 | En tant que Kevin, je veux être averti quand ma caisse est ouverte afin de noter un retrait | « Avez-vous retiré de l'argent ? » ; retrait, comptage ou « rien » | M | V5 |
| US-OBJ-07 | En tant qu'utilisateur, je veux connaître l'état de ma caisse (pile, dernier contact) afin qu'elle fonctionne toujours | Fiche de la caisse ; alerte pile faible | M | V5 |
| US-OBJ-08 | En tant que personne qui offre, je veux offrir un objet personnalisé afin de faire un cadeau utile | Kit, gravure, activation par le destinataire | S | V5 |
| US-OBJ-09 | En tant qu'utilisateur, je veux voir et gérer mes objets afin de les délier ou les transférer | « Mes objets ECU » | M | V5 |
| US-OBJ-10 | En tant que Kevin, je veux une caisse budget à compartiments à la maison afin de suivre le cash du mois automatiquement | Un compartiment par enveloppe ; ouverture détectée | C | V6 |

## 26. COL — Gérer à plusieurs [Plus]

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-COL-01 | En tant que couple, nous voulons partager un budget afin de gérer le foyer ensemble | Invitation ; partage granulaire choisi par chacun | S | V5 |
| US-COL-02 | En tant que membre de la diaspora, je veux suivre l'argent envoyé à ma famille afin de savoir comment il est utilisé | Envois, utilisation, justificatifs partagés | S | V5 |
| US-COL-03 | En tant que responsable de tontine, je veux gérer mon groupe afin de suivre les cotisations de chacun | Membres, tours, cotisations reçues ou en retard, rappels, historique partagé | S | V5 |
| US-COL-04 | En tant qu'institution partenaire, je veux offrir Plus à mes clients par un code afin de les accompagner | Codes d'accès ; aucun accès aux données individuelles | S | V5 |
| US-COL-05 | En tant que membre de la diaspora, je veux suivre un chantier à distance afin de contrôler mon projet | Étapes, dépenses, photos | C | V6 |

## 27. CON — Connexions opérateurs et banques

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-CON-01 | En tant que Kevin, je veux relier mon compte Mobile Money afin que mes opérations arrivent seules | Connexion avec un opérateur partenaire ; consentement explicite | S | V6 |
| US-CON-02 | En tant que Sarah, je veux relier mon compte bancaire afin de ne plus rien saisir pour la banque | Connexion avec une banque partenaire ; déconnexion possible | S | V6 |

## 28. TRV — Exigences transverses

| ID | User story | Critères d'acceptation | Prio. | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-TRV-01 | En tant qu'utilisateur, je veux utiliser ECU hors ligne afin de noter mes opérations même sans réseau | Toutes les saisies hors ligne ; synchronisation sans perte | M | V1 |
| US-TRV-02 | En tant qu'utilisateur d'un téléphone modeste, je veux une application légère et rapide afin qu'elle fonctionne bien | Moins de 50 Mo ; ouverture en moins de 3 secondes | M | V1 |
| US-TRV-03 | En tant qu'utilisateur, je veux des chiffres identiques sur tous les écrans afin de faire confiance à ECU | Règles de calcul communes (Spéc. 7) | M | V1 |
| US-TRV-04 | En tant qu'utilisateur malvoyant ou peu à l'aise avec l'écrit, je veux une application accessible afin de l'utiliser seul | Contrastes, tailles, lecteur d'écran, icônes nommées, voix | M | V1 |
| US-TRV-05 | En tant qu'utilisateur au Togo, je veux une application adaptée à mon pays afin qu'elle me soit utile | Opérateurs, formats de SMS, autorités et exemples locaux | M | V4 |
| US-TRV-06 | En tant qu'utilisateur d'iPhone, je veux ECU sur iOS afin d'en profiter aussi | Application iOS sans détection des SMS | S | V5 |
| US-TRV-07 | En tant qu'utilisateur, je veux dire mes opérations dans ma langue locale afin d'utiliser ECU naturellement | Langues locales à l'écrit puis à la voix | C | V7 |

## Synthèse par version

| Version | Nom | Stories | Must | Should | Could |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | Le coach du quotidien (MVP) | 98 | 87 | 11 | 0 |
| V2 | Le coach complet | 17 | 4 | 12 | 1 |
| V3 | ECU Plus et premiers revenus | 25 | 14 | 9 | 2 |
| V4 | Discuter et le Togo | 6 | 5 | 1 | 0 |
| V5 | L'écosystème | 14 | 7 | 7 | 0 |
| V6 | Connecter et approfondir | 13 | 0 | 3 | 10 |
| V7 | Étendre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total |  | 174 |  |  |  |

Le détail de chaque version, ses exclusions et ses critères de passage figurent dans « ECU — Plan de releases évolutif ».