[bookmark: md_anchor_1]ECU — Canevas des user stories
[bookmark: md_anchor_2]0. Mode de lecture 
Ce document liste toutes les user stories de l'application ECU, de la première version à l'application complète. Il sert de base au plan de releases, qui les répartit en versions successives, et au backlog de l'équipe.
 
Chaque story renvoie aux spécifications (« Spéc. » suivie du numéro de section) pour le détail des écrans et des règles.
 
[bookmark: md_anchor_3]0.1 Format d'une story
	Champ
	Contenu

	ID
	Préfixe de l'epic et numéro (ex. US-SAI-03)

	User story
	« En tant que [profil], je veux [action] afin de [bénéfice] »

	Critères d'acceptation
	Les conditions minimales pour considérer la story terminée

	Priorité
	M (Must, indispensable), S (Should, important), C (Could, souhaitable)

	Version
	Version de livraison prévue (V1 à V7), voir le plan de releases


 
[bookmark: md_anchor_4]0.2 Profils
Les stories utilisent les profils de référence : Amina (débutante), Kevin (régulier), Sarah (avancée), membre de la diaspora, personne qui offre. « Utilisateur » désigne tout utilisateur d'ECU.
 
[bookmark: md_anchor_5]0.3 Liste des epics
	Préfixe
	Epic
	Spéc.

	ONB
	Découverte et création du compte
	8 (P1, P2)

	SEC
	Sécurité et compte
	12

	ACC
	Accueil « Aujourd'hui »
	6.1

	CPT
	Comptes
	6.2

	SAI
	Enregistrer une opération (taper, dire, scanner)
	6.3

	CAT
	Catégories et précisions
	5.3

	REC
	Répétitions et opérations à venir
	6.3.6, 6.3.8

	HIS
	Revenus et dépenses (historique)
	6.3.7

	SMS
	Opérations détectées
	6.5

	DIS
	Discuter
	6.4

	BUD
	Budget
	6.6

	EPG
	Épargne
	6.7

	BIL
	Bilan et biens
	6.8, 6.8.1

	DET
	Dettes et prêts
	6.8.2

	COF
	Coffre-fort
	6.9

	ANA
	Analyses et relevés
	6.10

	COA
	Coach : conseils
	6.11.1

	QST
	Coach : questions et discussions
	6.11.2

	APP
	Apprendre
	6.11.2

	NOT
	Notifications
	6.14, 11

	PRF
	Profil et paramètres
	6.13

	ARC
	Archives et annulation
	5.4, 6.16

	PLS
	ECU Plus et limites
	3

	PUB
	Publicité et vidéos récompensées
	3.4, 6.15

	OBJ
	Objets ECU
	6.12

	COL
	Gérer à plusieurs
	Réf. 15.4

	CON
	Connexions opérateurs et banques
	Réf. 9

	TRV
	Exigences transverses
	10, 12, 13


 
[bookmark: md_anchor_6]1. ONB — Découverte et création du compte
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-ONB-01
	En tant que nouvel utilisateur, je veux découvrir ce qu'apporte ECU en quelques écrans afin de savoir si l'application me sert
	Démarrage et trois écrans de présentation ; « Passer » toujours visible ; « J'ai déjà un compte »
	M
	V1

	US-ONB-02
	En tant que nouvel utilisateur, je veux créer mon compte avec mon prénom et mon numéro afin de commencer sans mot de passe
	Prénom et numéro sur un seul écran ; indicatif Bénin ou Togo ; acceptation des conditions ; validation du format
	M
	V1

	US-ONB-03
	En tant que nouvel utilisateur, je veux confirmer mon numéro par un code afin de sécuriser mon compte
	Code SMS lu automatiquement ; envoi alternatif par WhatsApp ; renvoi possible
	M
	V1

	US-ONB-04
	En tant que nouvel utilisateur, je veux choisir un code PIN et activer l'empreinte afin de protéger mes données
	PIN à 4 chiffres confirmé ; codes trop simples refusés ; empreinte facultative
	M
	V1

	US-ONB-05
	En tant que nouvel utilisateur, je veux déclarer mes comptes et leurs soldes sur un seul écran afin de voir tout de suite mon argent
	Cocher un compte fait apparaître son solde ; montant approximatif accepté ; au moins un compte
	M
	V1

	US-ONB-06
	En tant que nouvel utilisateur, je veux indiquer mes revenus si je le souhaite afin qu'ECU me propose un premier budget
	Étape facultative (« Passer ») ; revenus réguliers ou variables ; saisie libre ou montants rapides
	S
	V1

	US-ONB-07
	En tant que nouvel utilisateur, je veux choisir ma priorité afin que l'accueil et le coach s'adaptent à moi
	Quatre priorités ; projet ou dette précisés si choisis ; modifiable ensuite
	M
	V1

	US-ONB-08
	En tant qu'utilisateur Mobile Money, je veux qu'on me propose la détection des SMS afin d'avoir moins à saisir
	Proposée seulement si un compte Mobile Money est déclaré ; explications claires ; facultative
	M
	V1

	US-ONB-09
	En tant que nouvel utilisateur, je veux voir un récapitulatif et choisir de créer mon budget maintenant ou plus tard afin de ne rien subir
	Écran « Votre espace est prêt » ; aucun budget créé automatiquement
	M
	V1

	US-ONB-10
	En tant qu'utilisateur de retour, je veux déverrouiller l'application par code ou empreinte afin d'y accéder vite
	Déverrouillage en moins de 2 secondes ; récupération du PIN par SMS
	M
	V1


[bookmark: md_anchor_7]
2. SEC — Sécurité et compte 
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-SEC-01
	En tant qu'utilisateur, je veux que l'application se verrouille seule afin que personne ne voie mes chiffres
	Verrouillage après 2 minutes d'inactivité, réglable ; « Verrouiller » dans le profil
	M
	V1

	US-SEC-02
	En tant qu'utilisateur, je veux masquer les montants d'un geste afin d'être discret en public
	Masquage sur tous les écrans ; mémorisé
	M
	V1

	US-SEC-03
	En tant qu'utilisateur, je veux changer mon code PIN et mon numéro afin de garder le contrôle de mon compte
	Confirmation par le PIN actuel ; changement de numéro confirmé par SMS
	M
	V1

	US-SEC-04
	En tant qu'utilisateur, je veux que mes actions sensibles soient confirmées par mon PIN afin d'éviter les erreurs et les abus
	Archivage d'un compte, vente d'un bien, export, suppression du compte
	M
	V1

	US-SEC-05
	En tant qu'utilisateur, je veux télécharger une copie de mes données gratuitement afin de rester maître de mes informations
	Copie brute disponible dans le profil, quelle que soit l'offre
	M
	V1

	US-SEC-06
	En tant qu'utilisateur, je veux supprimer mon compte ECU afin d'effacer mes données si je le décide
	Confirmation, copie proposée, effacement sous 30 jours
	M
	V1

	US-SEC-07
	En tant qu'utilisateur qui partage son téléphone, je veux un second profil protégé afin de garder mes données privées
	Second profil avec son propre PIN
	C
	V6


 
[bookmark: md_anchor_8]3. ACC — Accueil « Aujourd'hui »
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-ACC-01
	En tant qu'utilisateur, je veux voir mon argent disponible et mes comptes dès l'ouverture afin de savoir où j'en suis
	Total en grand ; trois premiers comptes ; un appui ouvre les comptes ; aucune mention du budget
	M
	V1

	US-ACC-02
	En tant qu'utilisateur, je veux voir le message le plus important du coach afin de savoir quoi faire maintenant
	Un message avec une action et « Plus tard » ; « Tout est à jour » quand rien n'est important
	M
	V1

	US-ACC-03
	En tant qu'utilisateur, je veux un accueil ordonné selon ma priorité afin de voir d'abord ce qui compte pour moi
	Ordre des blocs selon la priorité (opérations, objectifs, dettes, patrimoine net)
	M
	V1

	US-ACC-04
	En tant qu'utilisateur, je veux voir mes prochaines échéances et mes dernières opérations afin d'anticiper
	Trois éléments chacun, avec « Tout voir »
	M
	V1

	US-ACC-05
	En tant qu'utilisateur, je veux voir le récap du mois afin de comprendre ce qui s'est passé
	Carte « Votre récap est prêt » le 1er du mois, vers les analyses
	S
	V2

	US-ACC-06
	En tant qu'utilisateur avancé, je veux réorganiser les blocs de mon accueil afin de l'adapter à mon usage
	Blocs déplaçables ou masquables
	C
	V6


 
[bookmark: md_anchor_9]4. CPT — Comptes
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-CPT-01
	En tant qu'utilisateur, je veux ajouter un compte (espèces, Mobile Money, banque, autre) afin de suivre tout mon argent
	Type, opérateur pour le Mobile Money, nom, solde actuel
	M
	V1

	US-CPT-02
	En tant qu'utilisateur, je veux voir la liste de mes comptes et leurs soldes afin d'avoir une vue d'ensemble
	Total disponible ; soldes à jour après chaque opération
	M
	V1

	US-CPT-03
	En tant qu'utilisateur, je veux ajuster le solde d'un compte afin de corriger un écart avec la réalité
	Saisie du montant réel ; écart enregistré comme ajustement « Non suivi »
	M
	V1

	US-CPT-04
	En tant qu'utilisateur, je veux voir les dernières opérations d'un compte afin de comprendre son solde
	Feuille du compte avec ses opérations récentes
	M
	V1

	US-CPT-05
	En tant que Sarah, je veux des comptes dans plusieurs devises afin de suivre mon compte en euros
	Devise par compte ; conversion dans le total, taux indiqué
	S
	V6

	US-CPT-06
	En tant que Sarah, je veux changer ma devise principale afin de m'adapter à un déménagement
	Recalcul des totaux ; historique conservé
	C
	V6


 
[bookmark: md_anchor_10]5. SAI — Enregistrer une opération
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-SAI-01
	En tant qu'utilisateur, je veux un bouton « + » qui propose Revenu, Dépense, Transfert (et Discuter) afin d'enregistrer en un geste
	Feuille à choix ; Discuter apparaît quand il est disponible
	M
	V1

	US-SAI-02
	En tant qu'Amina, je veux enregistrer une dépense en tapant le montant, la catégorie et le compte afin que ce soit fait en moins de 10 secondes
	Pavé avec « 000 » ; compte habituel proposé ; bouton actif dès montant et catégorie
	M
	V1

	US-SAI-03
	En tant qu'utilisateur, je veux enregistrer un revenu avec sa source afin de suivre ce qui entre
	Sources (salaire, ventes, honoraires…) et précisions ; compte de réception
	M
	V1

	US-SAI-04
	En tant qu'utilisateur, je veux enregistrer un transfert entre mes comptes afin que mes soldes restent justes
	Comptes « De » (avec soldes) et « Vers » ; ni revenu ni dépense ; frais facultatifs comptés en dépense
	M
	V1

	US-SAI-05
	En tant qu'utilisateur, je veux ajouter une date, une note et un justificatif afin de garder une trace précise
	Options repliées ; aujourd'hui, hier, avant-hier ; photo ou fichier
	M
	V1

	US-SAI-06
	En tant qu'Amina, je veux dire mon opération à voix haute afin de ne pas avoir à écrire
	Micro ; « Taxi 2 500 en espèces » reconnu ; vérification avant d'enregistrer ; phrase écrite possible
	M
	V1

	US-SAI-07
	En tant qu'utilisateur, je veux que la voix ne retienne que le type que j'ai choisi afin d'éviter les erreurs
	Éléments d'un autre type ignorés et signalés ; lien vers Discuter
	M
	V1

	US-SAI-08
	En tant qu'utilisateur, je veux voir l'effet de mon opération avant de l'enregistrer afin de décider en connaissance de cause
	« Il restera 7 800 FCFA en Transport » ; effet sur le compte
	S
	V1

	US-SAI-09
	En tant que Kevin, je veux scanner un ticket ou un reçu afin qu'ECU lise le montant, le lieu et la date
	Cadre de visée ; lecture vérifiée ; justificatif joint ; import d'une photo ou d'un PDF
	S
	V2

	US-SAI-10
	En tant qu'utilisateur, je veux scanner un reçu de transfert Mobile Money afin d'enregistrer le transfert et ses frais
	Montant, comptes et frais lus et vérifiés
	S
	V2

	US-SAI-11
	En tant qu'utilisateur, je veux dupliquer une opération afin de gagner du temps sur les dépenses répétitives
	« Dupliquer » depuis le détail d'une opération
	C
	V2


 
[bookmark: md_anchor_11]6. CAT — Catégories et précisions
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-CAT-01
	En tant qu'utilisateur, je veux choisir une catégorie dans une grille d'icônes afin de classer mes opérations sans réfléchir
	Catégories prédéfinies avec icône et nom
	M
	V1

	US-CAT-02
	En tant qu'utilisateur, je veux préciser une sous-catégorie afin de savoir exactement où part mon argent
	Précisions en pastilles (Transport › Zémidjan) ; facultatives
	M
	V1

	US-CAT-03
	En tant qu'utilisateur, je veux créer mes propres catégories et précisions afin de coller à ma vie
	« + Autre » et « + Ajouter » pendant la saisie ; liste dans le profil
	M
	V1

	US-CAT-04
	En tant qu'utilisateur, je veux qu'ECU reconnaisse les précisions courantes à la voix afin de ne pas les choisir
	« Zém » reconnu comme Transport › Zémidjan
	S
	V1

	US-CAT-05
	En tant que Sarah, je veux ajouter des étiquettes libres afin de regrouper des opérations par projet
	Étiquettes sur les opérations ; filtre par étiquette
	C
	V6


 
[bookmark: md_anchor_12]7. REC — Répétitions et opérations à venir
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-REC-01
	En tant que Kevin, je veux répéter une dépense ou un revenu afin de ne pas ressaisir mon loyer ou mon salaire
	Fréquence (mois, semaine, 3 mois, autre rythme), jour, fin ; résultat en langage courant et trois prochaines dates
	M
	V1

	US-REC-02
	En tant qu'utilisateur, je veux choisir si une répétition est confirmée ou enregistrée seule afin de garder la main
	Confirmation par défaut ; « Enregistrer sans me demander » déconseillé pour cash et MoMo
	M
	V1

	US-REC-03
	En tant qu'utilisateur, je veux un rappel avant une échéance afin de prévoir l'argent
	Le jour même, la veille, 3 jours avant ; heure choisie
	M
	V1

	US-REC-04
	En tant qu'utilisateur, je veux valider, reporter ou passer une échéance afin que mes comptes reflètent la réalité
	« C'est fait », « Reporter », « Pas cette fois »
	M
	V1

	US-REC-05
	En tant qu'utilisateur, je veux voir toutes mes opérations à venir afin d'anticiper le mois
	Liste triée par date : répétitions, tranches, cotisations, versements proposés
	M
	V1

	US-REC-06
	En tant qu'utilisateur, je veux qu'un montant variable me soit proposé à partir du dernier afin de gérer l'eau ou l'électricité
	Option « Le montant peut changer »
	S
	V1


 
[bookmark: md_anchor_13]8. HIS — Revenus et dépenses
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-HIS-01
	En tant qu'utilisateur, je veux voir mes revenus, mes dépenses et ce qu'il en reste ce mois-ci afin de savoir où j'en suis
	Totaux du mois ; phrase du coach
	M
	V1

	US-HIS-02
	En tant qu'utilisateur, je veux rechercher et filtrer mes opérations afin de retrouver une dépense
	Recherche par mot ; filtres Dépenses, Revenus, Épargne, Autres
	M
	V1

	US-HIS-03
	En tant qu'utilisateur, je veux voir le détail d'une opération afin de vérifier ce qui a été enregistré
	Type, catégorie et précision, compte, date, pièces jointes
	M
	V1

	US-HIS-04
	En tant qu'utilisateur, je veux corriger une opération afin de rectifier une erreur
	Modification du montant, de la catégorie, du compte ou de la date
	S
	V1


 
[bookmark: md_anchor_14]9. SMS — Opérations détectées
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-SMS-01
	En tant que Kevin, je veux qu'ECU détecte mes opérations Mobile Money dans mes SMS afin de ne pas tout saisir
	Lecture des seuls SMS financiers identifiés, sur le téléphone ; contenu jamais envoyé
	M
	V1

	US-SMS-02
	En tant qu'utilisateur, je veux vérifier une opération détectée avant qu'elle compte afin de garder des chiffres justes
	Confirmer, changer la catégorie, écarter ; « Tout confirmer »
	M
	V1

	US-SMS-03
	En tant qu'utilisateur, je veux qu'ECU reconnaisse un transfert ou un remboursement afin de ne pas fausser mes dépenses
	Retrait vers espèces reconnu comme transfert ; remboursement relié à la créance
	S
	V1

	US-SMS-04
	En tant qu'utilisateur, je veux désactiver la détection à tout moment afin de garder le contrôle
	Interrupteur dans le profil, effet immédiat
	M
	V1


 
[bookmark: md_anchor_15]10. DIS — Discuter
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-DIS-01
	En tant que Kevin, je veux dire en une phrase plusieurs opérations afin de tout enregistrer d'un coup
	Dépenses, revenus, transferts, prêts, emprunts et biens reconnus dans une même phrase
	M
	V4

	US-DIS-02
	En tant qu'utilisateur, je veux que le coach me demande ce qui manque afin que chaque opération soit complète
	Une question à la fois ; choix en pastilles (comptes, personnes) ; réponse à la voix ou au toucher
	M
	V4

	US-DIS-03
	En tant qu'utilisateur, je veux revoir un récapitulatif numéroté avant d'enregistrer afin d'éviter les erreurs
	Corriger (✎) ou retirer (✕) chaque élément ; rien n'est enregistré sans confirmation
	M
	V4

	US-DIS-04
	En tant qu'utilisateur, je veux corriger ou confirmer à la voix afin de ne pas toucher l'écran
	« Confirme », « La deuxième dépense fait 13 000 », « Retire le transfert »
	S
	V4

	US-DIS-05
	En tant qu'utilisateur, je veux retrouver mes conversations vocales afin de savoir ce qui a été enregistré
	Conversation gardée dans les discussions du coach
	M
	V4


 
[bookmark: md_anchor_16]11. BUD — Budget
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-BUD-01
	En tant qu'Amina, je veux créer un budget en quatre étapes afin de savoir combien je peux dépenser
	Point de départ, période et montant, catégories, vérification
	M
	V1

	US-BUD-02
	En tant qu'utilisateur, je veux décider d'abord ce que je mets de côté afin de répartir seulement le reste
	Pourcentage ou montant libre ; caisse de destination ; « Il vous reste à répartir X »
	M
	V1

	US-BUD-03
	En tant qu'utilisateur, je veux saisir moi-même le montant de chaque catégorie afin que la répartition me ressemble
	Champ par catégorie ; − et + ; « Reste à répartir », « Dépassement » ; répartition conseillée
	M
	V1

	US-BUD-04
	En tant qu'utilisateur, je veux voir ce qu'il me reste et combien je peux dépenser par jour afin de tenir mon budget
	Reste par catégorie ; « par jour » du budget principal
	M
	V1

	US-BUD-05
	En tant qu'utilisateur, je veux être alerté quand une catégorie atteint mon seuil afin de réagir à temps
	Seuil choisi (75 à 100 %) ; notification et lecture du coach
	M
	V1

	US-BUD-06
	En tant qu'utilisateur, je veux modifier mon budget afin de l'ajuster en cours de mois
	Même parcours, dépenses déjà notées conservées
	M
	V1

	US-BUD-07
	En tant qu'utilisateur, je veux que mon budget se renouvelle chaque période afin de ne pas tout refaire
	Reconduction proposée, ajustable
	M
	V1

	US-BUD-08
	En tant que Sarah, je veux plusieurs budgets en parallèle afin de suivre un projet de travaux à part
	Liste Actifs, À venir, Terminés ; un budget principal
	S
	V3

	US-BUD-09
	En tant qu'utilisateur, je veux partir d'un modèle (foyer, étudiant, commerce) afin d'aller plus vite
	Modèles avec catégories préremplies
	S
	V1


 
[bookmark: md_anchor_17]12. EPG — Épargne
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-EPG-01
	En tant que Kevin, je veux créer un objectif d'épargne avec un montant et une date afin de savoir combien verser chaque mois
	Montant visé, échéance ; versement mensuel nécessaire affiché
	M
	V1

	US-EPG-02
	En tant qu'utilisateur, je veux une épargne libre afin de mettre de côté sans contrainte
	Caisse sans montant ni date
	M
	V1

	US-EPG-03
	En tant que Kevin, je veux suivre ma tontine afin de connaître mon tour et mes cotisations
	Cotisation, membres, tour ; cotisations en opérations à venir ; « J'ai reçu mon tour »
	M
	V1

	US-EPG-04
	En tant qu'utilisateur, je veux verser ou retirer de l'argent d'une caisse afin que mon épargne reflète la réalité
	Montant, compte d'origine ou de destination ; historique de la caisse
	M
	V1

	US-EPG-05
	En tant qu'utilisateur, je veux voir ma progression et la date d'arrivée afin de savoir si je suis en retard
	Anneau de progression ; trajectoire ; retard signalé
	M
	V1

	US-EPG-06
	En tant qu'utilisateur, je veux être encouragé à chaque palier afin de rester motivé
	Message du coach aux paliers
	S
	V1

	US-EPG-07
	En tant qu'utilisateur, je veux que le versement prévu me soit proposé chaque période afin de mettre de côté sans oublier
	Versement à confirmer le 1er du mois ou chaque lundi
	M
	V1

	US-EPG-08
	En tant que Sarah, je veux voir tous mes objectifs et leur priorité afin d'arbitrer entre eux
	Vue d'ensemble ; ordre de priorité réglable
	C
	V6


 
[bookmark: md_anchor_18]13. BIL — Bilan et biens
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-BIL-01
	En tant que Sarah, je veux voir mon patrimoine net et ce que j'ai, ce qu'on me doit, ce que je dois afin d'avoir une vue complète
	Trois onglets avec totaux ; barre et légende ; groupes repliables
	M
	V1

	US-BIL-02
	En tant qu'utilisateur, je veux créer un élément du bilan depuis un bouton visible afin d'aller vite
	« Nouveau » : bien, prêt, emprunt, compte
	M
	V1

	US-BIL-03
	En tant qu'utilisateur, je veux déclarer un bien et sa valeur afin de suivre ce que je possède
	Nom, valeur estimée ; photo et type facultatifs
	M
	V1

	US-BIL-04
	En tant que Sarah, je veux vendre un bien afin que son prix rejoigne mon argent
	Prix, date, acheteur, compte, frais ; paiement partiel → créance ; mention « Vendu » ; plus-value estimée
	M
	V1

	US-BIL-05
	En tant que Sarah, je veux réévaluer un bien afin que mon patrimoine reste juste
	Nouvelle valeur ; écart affiché
	S
	V3

	US-BIL-06
	En tant que Sarah, je veux voir l'évolution de mon patrimoine dans le temps afin de mesurer mes progrès
	Courbe sur 12 mois et explication de la variation
	S
	V3


 
[bookmark: md_anchor_19]14. DET — Dettes et prêts
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-DET-01
	En tant que Kevin, je veux enregistrer un prêt ou un emprunt afin de savoir qui doit quoi
	Sens, personne, montant, compte ou « Aucun mouvement »
	M
	V1

	US-DET-02
	En tant que Sarah, je veux indiquer des intérêts afin de connaître le vrai coût
	Sans intérêt, % par mois, % par an, montant fixe ; total calculé
	M
	V1

	US-DET-03
	En tant qu'utilisateur, je veux choisir le mode de remboursement afin de refléter l'accord réel
	En une fois (date au calendrier), en tranches (nombre, rythme, première date), sans date
	M
	V1

	US-DET-04
	En tant qu'utilisateur, je veux voir l'échéancier afin de savoir ce qui est payé, à venir ou en retard
	Tranches avec date, montant, statut
	M
	V1

	US-DET-05
	En tant qu'utilisateur, je veux enregistrer un remboursement afin de mettre à jour le reste dû
	Montant, compte ; tranches cochées ; soldée → « Soldées »
	M
	V1

	US-DET-06
	En tant qu'utilisateur, je veux être prévenu avant chaque échéance afin de ne pas être en retard
	Rappel choisi ; tranche dans les opérations à venir et dans le coach
	M
	V1

	US-DET-07
	En tant qu'utilisateur qui a prêté, je veux envoyer un rappel poli afin de récupérer mon argent sans gêne
	Message prêt à partager (WhatsApp, copier)
	S
	V1

	US-DET-08
	En tant que Sarah, je veux simuler un remboursement anticipé ou un nouveau crédit afin de décider
	Impact sur le total, la durée et le budget
	C
	V6


 
[bookmark: md_anchor_20]15. COF — Coffre-fort [Plus]
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-COF-01
	En tant que Sarah, je veux que le coffre demande mon code à l'entrée afin que mes papiers soient protégés
	Code ou empreinte ; fermeture dès qu'on quitte le coffre
	M
	V3

	US-COF-02
	En tant que Sarah, je veux voir mes papiers en albums par bien afin de les retrouver d'un coup d'œil
	Quatre aperçus, « +N », nom du bien, documents à compléter signalés
	M
	V3

	US-COF-03
	En tant que Sarah, je veux confirmer mon identité pour lire ou télécharger un document afin d'éviter les abus
	Confirmation à chaque lecture et téléchargement ; filigrane ; captures bloquées ; journal des consultations
	M
	V3

	US-COF-04
	En tant que Sarah, je veux ajouter un document à un bien ou à un dossier libre afin de tout ranger au même endroit
	Scanner ou importer ; nom ; rangement ; dossiers libres (identité, diplômes…)
	M
	V3

	US-COF-05
	En tant que propriétaire, je veux être prévenu avant l'expiration d'un papier afin de le renouveler à temps
	Alerte 30 jours avant
	S
	V3

	US-COF-06
	En tant qu'utilisateur, je veux acheter plus d'espace afin de ranger tous mes papiers
	Espace utilisé affiché ; options 2 Go et 10 Go
	S
	V3

	US-COF-07
	En tant qu'utilisateur, je veux toujours pouvoir télécharger mes documents, même sans Plus, afin de ne jamais les perdre
	Accès en lecture et téléchargement après la fin de Plus
	M
	V3


 
[bookmark: md_anchor_21]16. ANA — Analyses et relevés
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-ANA-01
	En tant qu'utilisateur, je veux voir la répartition de mes dépenses par catégorie afin de savoir où part mon argent
	Mois en cours et précédent ; détail par précision
	M
	V2

	US-ANA-02
	En tant qu'utilisateur, je veux comparer mes revenus et dépenses sur plusieurs mois afin de voir la tendance
	Graphique sur 6 mois
	S
	V2

	US-ANA-03
	En tant qu'utilisateur, je veux des indicateurs simples (taux d'épargne, dépense par jour) afin de mesurer mes progrès
	Indicateurs expliqués en mots simples
	S
	V2

	US-ANA-04
	En tant que Sarah, je veux des analyses sur le trimestre et l'année afin de prendre du recul [Plus]
	Périodes longues ; essai de 24 h par vidéo
	S
	V3

	US-ANA-05
	En tant que Sarah, je veux exporter un relevé PDF ou Excel afin de le présenter à ma banque [Plus]
	Période et format au choix ; un relevé par vidéos dans Essentiel
	S
	V3

	US-ANA-06
	En tant que Sarah, je veux un taux d'endettement et un « reste à vivre » afin de juger ma capacité d'emprunt
	Calculés à partir des dettes et des revenus
	C
	V6

	US-ANA-07
	En tant qu'utilisateur, je veux un score de santé financière afin de suivre ma progression simplement
	Score expliqué, jamais culpabilisant ; évolution dans le temps
	C
	V6


 
[bookmark: md_anchor_22]17. COA — Coach : conseils
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-COA-01
	En tant qu'utilisateur, je veux que le coach me signale ce qui compte à partir de mes données afin d'agir au bon moment
	Opérations à vérifier, échéances, retards, objectif en retard, constats ; ordre de priorité
	M
	V1

	US-COA-02
	En tant qu'utilisateur, je veux écarter un conseil définitivement afin qu'il ne revienne pas
	« Plus tard » ; retour seulement si la situation change
	M
	V1

	US-COA-03
	En tant qu'utilisateur, je veux qu'un conseil disparaisse quand j'ai agi afin de ne pas être dérangé pour rien
	Disparition automatique ; « C'est fait »
	M
	V1

	US-COA-04
	En tant qu'utilisateur, je veux voir tous les conseils et ceux que j'ai écartés afin de changer d'avis
	Onglet Conseils ; section « traités ou écartés » ; « Rétablir »
	M
	V1

	US-COA-05
	En tant qu'utilisateur, je veux des conseils adaptés à ma situation et à ma priorité afin qu'ils me parlent
	Adaptation à la priorité et aux comportements observés
	S
	V2

	US-COA-06
	En tant qu'utilisateur, je veux des projections (« au rythme actuel, décembre au lieu d'avril ») afin d'anticiper
	Projections présentées comme des scénarios
	S
	V2


 
[bookmark: md_anchor_23]18. QST — Coach : questions et discussions 
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-QST-01
	En tant que Kevin, je veux poser une question au coach (« Puis-je avoir la moto à temps ? ») afin de décider
	Réponse chiffrée à partir des données ; mention « pas un conseil réglementé »
	M
	V2

	US-QST-02
	En tant qu'utilisateur, je veux des questions suggérées en tuiles afin de savoir quoi demander
	Quatre questions adaptées à la situation
	M
	V2

	US-QST-03
	En tant qu'utilisateur, je veux retrouver toutes mes discussions afin de ne pas perdre mes échanges
	Liste des discussions, écrites et vocales, avec date ; rien n'est effacé
	M
	V2

	US-QST-04
	En tant qu'utilisateur, je veux dicter ma question afin de ne pas écrire
	Micro dans le champ de saisie
	S
	V2

	US-QST-05
	En tant qu'utilisateur Essentiel, je veux savoir combien de questions il me reste afin de les utiliser au mieux
	Quota affiché ; vidéo pour 3 questions de plus
	M
	V3


 
[bookmark: md_anchor_24]19. APP — Apprendre
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-APP-01
	En tant qu'Amina, je veux des leçons courtes avec un quiz afin d'apprendre les bases
	Leçons avec audio et quiz ; progression
	S
	V2

	US-APP-02
	En tant qu'utilisateur, je veux une leçon recommandée selon ma situation afin d'apprendre ce qui m'est utile
	Recommandation par le coach (tontine, microcrédit…)
	S
	V2

	US-APP-03
	En tant qu'utilisateur, je veux jouer à « Tenir le mois » afin d'apprendre en situation
	Situations réelles ; effets et règle à retenir ; action concrète à la fin
	S
	V2

	US-APP-04
	En tant qu'utilisateur, je veux débloquer de nouveaux scénarios afin de continuer à apprendre
	Par vidéo récompensée ou avec Plus
	C
	V3


[bookmark: md_anchor_25]
20. NOT — Notifications 
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-NOT-01
	En tant qu'utilisateur, je veux un rappel de saisie le soir si je n'ai rien noté afin de garder l'habitude
	À 20 h, seulement si rien n'a été noté
	M
	V1

	US-NOT-02
	En tant qu'utilisateur, je veux être prévenu des échéances, cotisations et tranches afin de ne rien oublier
	Selon le rappel choisi
	M
	V1

	US-NOT-03
	En tant qu'utilisateur, je veux des alertes budget au seuil choisi afin de réagir
	Au seuil, puis à 100 %
	M
	V1

	US-NOT-04
	En tant qu'utilisateur, je veux voir la liste de mes notifications afin de retrouver une information
	Écran Notifications ; « Tout lire »
	M
	V1

	US-NOT-05
	En tant qu'utilisateur, je veux régler l'heure et les types de notifications afin d'être prévenu comme je le souhaite
	Heure des rappels ; un interrupteur par type ; heures calmes
	M
	V1

	US-NOT-06
	En tant qu'utilisateur, je veux des notifications sans montant sur l'écran verrouillé afin de rester discret
	Option dans les réglages
	S
	V1


 
[bookmark: md_anchor_26]21. PRF — Profil et paramètres
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-PRF-01
	En tant qu'utilisateur, je veux un profil qui regroupe mes réglages afin de tout trouver au même endroit
	Mon argent, sécurité, données, préférences, aide
	M
	V1

	US-PRF-02
	En tant qu'utilisateur, je veux contrôler l'usage de mes données afin de garder confiance
	Assistant, détection des SMS, statistiques anonymes : interrupteurs expliqués
	M
	V1

	US-PRF-03
	En tant qu'utilisateur, je veux de l'aide et un contact afin de résoudre un problème
	Questions fréquentes ; écrire au support ; rappel « personne ne vous demandera votre PIN »
	M
	V1

	US-PRF-04
	En tant qu'utilisateur, je veux changer de langue afin d'utiliser ECU dans la langue que je préfère
	Français en V1 ; anglais en V2 ; langues locales ensuite
	S
	V2

	US-PRF-05
	En tant qu'utilisateur, je veux changer ma priorité afin que l'accueil suive mes objectifs
	Priorité modifiable
	S
	V1


 
[bookmark: md_anchor_27]22. ARC — Archives et annulation
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-ARC-01
	En tant qu'utilisateur, je veux annuler une opération erronée sans la supprimer afin de garder un historique complet
	Montants inversés partout ; opération barrée, marquée « Annulée »
	M
	V1

	US-ARC-02
	En tant qu'utilisateur, je veux archiver un compte, un budget, une caisse ou un bien afin de garder une vue claire
	Conditions (solde à 0, caisse vide) ; élément sorti des listes
	M
	V1

	US-ARC-03
	En tant qu'utilisateur, je veux qu'une dette soldée soit archivée automatiquement afin de garder sa trace
	Groupe « Soldées »
	M
	V1

	US-ARC-04
	En tant qu'utilisateur, je veux consulter et restaurer mes archives afin de retrouver une information
	Écran Archives par type ; « Restaurer » quand c'est possible
	M
	V1


 
[bookmark: md_anchor_28]23. PLS — ECU Plus et limites
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-PLS-01
	En tant qu'utilisateur, je veux découvrir ECU Plus autour de trois besoins afin de savoir s'il me concerne
	Protéger, gérer à plusieurs, tontine de groupe ; « Et aussi, pour tous »
	M
	V3

	US-PLS-02
	En tant qu'utilisateur, je veux payer un pass court par Mobile Money afin d'accéder à Plus sans abonnement
	Semaine, mois, 3 mois ; sans renouvellement automatique
	M
	V3

	US-PLS-03
	En tant que nouvel utilisateur, je veux un premier mois de Plus offert afin d'en mesurer la valeur
	Activé à l'inscription, avec rappel avant la fin
	S
	V3

	US-PLS-04
	En tant qu'utilisateur, je veux activer Plus avec une clé ou un code afin d'utiliser un kit ou une offre d'institution
	Saisie de la clé ; activation immédiate
	M
	V3

	US-PLS-05
	En tant qu'utilisateur Essentiel, je veux voir clairement mes limites afin de ne jamais être surpris
	Compteurs sobres ; fenêtre proposant vidéo puis Plus quand une limite est atteinte
	M
	V3

	US-PLS-06
	En tant qu'utilisateur, je veux revenir à Essentiel sans rien perdre afin de rester libre
	Données conservées ; au-delà des limites : consultation seule
	M
	V3

	US-PLS-07
	En tant qu'utilisateur, je veux être prévenu avant la fin de mon pass afin de décider
	Rappels 7 jours puis 1 jour avant
	M
	V3


 
[bookmark: md_anchor_29]24. PUB — Publicité et vidéos récompensées
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-PUB-01
	En tant qu'utilisateur Essentiel, je veux regarder une vidéo choisie pour obtenir un avantage afin d'aller plus loin sans payer
	Questions, scans, relevé, analyses 24 h, scénario du jeu, Plus 24 h
	S
	V3

	US-PUB-02
	En tant qu'utilisateur, je veux connaître la récompense, la durée et la data consommée avant de regarder afin de décider
	Récompense annoncée ; environ 2 Mo ; Wi-Fi conseillé ; 5 vidéos par jour
	M
	V3

	US-PUB-03
	En tant qu'utilisateur, je veux que la publicité ne se mêle jamais au coach afin de faire confiance aux conseils
	Aucune publicité dans les conseils, alertes, dettes, budget, coffre, discussions
	M
	V3

	US-PUB-04
	En tant qu'utilisateur Essentiel, je veux un seul emplacement publicitaire discret afin de ne pas être dérangé
	Bas de l'accueil, mention « Publicité »
	C
	V3


[bookmark: md_anchor_30]25. OBJ — Objets ECU 
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-OBJ-01
	En tant qu'utilisateur, je veux lier un objet ECU à mon compte en le scannant ou en posant mon téléphone afin de l'activer
	QR code ou NFC ; liaison à un seul compte ; transfert à confirmer
	M
	V5

	US-OBJ-02
	En tant qu'Amina, je veux que chaque pochette de mon carnet corresponde à une enveloppe afin de suivre mon cash par poste
	Une enveloppe par pochette ; une pochette peut regrouper plusieurs catégories ; ajout de pochettes
	M
	V5

	US-OBJ-03
	En tant qu'Amina, je veux toucher une pochette pour noter une dépense afin d'enregistrer en deux secondes
	« Dépense · Transport · Combien ? » ; QR code sans NFC
	M
	V5

	US-OBJ-04
	En tant qu'utilisateur, je veux être guidé le jour de paie pour remplir mes pochettes afin de répartir mon cash
	Montant par pochette ; pochette touchée cochée
	S
	V5

	US-OBJ-05
	En tant que Kevin, je veux que ma caisse me signale chaque dépôt afin de suivre mon épargne en espèces
	« Dépôt détecté. Combien ? » ; dépôts mémorisés sans téléphone
	M
	V5

	US-OBJ-06
	En tant que Kevin, je veux être averti quand ma caisse est ouverte afin de noter un retrait
	« Avez-vous retiré de l'argent ? » ; retrait, comptage ou « rien »
	M
	V5

	US-OBJ-07
	En tant qu'utilisateur, je veux connaître l'état de ma caisse (pile, dernier contact) afin qu'elle fonctionne toujours
	Fiche de la caisse ; alerte pile faible
	M
	V5

	US-OBJ-08
	En tant que personne qui offre, je veux offrir un objet personnalisé afin de faire un cadeau utile
	Kit, gravure, activation par le destinataire
	S
	V5

	US-OBJ-09
	En tant qu'utilisateur, je veux voir et gérer mes objets afin de les délier ou les transférer
	« Mes objets ECU »
	M
	V5

	US-OBJ-10
	En tant que Kevin, je veux une caisse budget à compartiments à la maison afin de suivre le cash du mois automatiquement
	Un compartiment par enveloppe ; ouverture détectée
	C
	V6


[bookmark: md_anchor_31] 
26. COL — Gérer à plusieurs [Plus]
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-COL-01
	En tant que couple, nous voulons partager un budget afin de gérer le foyer ensemble
	Invitation ; partage granulaire choisi par chacun
	S
	V5

	US-COL-02
	En tant que membre de la diaspora, je veux suivre l'argent envoyé à ma famille afin de savoir comment il est utilisé
	Envois, utilisation, justificatifs partagés
	S
	V5

	US-COL-03
	En tant que responsable de tontine, je veux gérer mon groupe afin de suivre les cotisations de chacun
	Membres, tours, cotisations reçues ou en retard, rappels, historique partagé
	S
	V5

	US-COL-04
	En tant qu'institution partenaire, je veux offrir Plus à mes clients par un code afin de les accompagner
	Codes d'accès ; aucun accès aux données individuelles
	S
	V5

	US-COL-05
	En tant que membre de la diaspora, je veux suivre un chantier à distance afin de contrôler mon projet
	Étapes, dépenses, photos
	C
	V6


 
[bookmark: md_anchor_32]27. CON — Connexions opérateurs et banques
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-CON-01
	En tant que Kevin, je veux relier mon compte Mobile Money afin que mes opérations arrivent seules
	Connexion avec un opérateur partenaire ; consentement explicite
	S
	V6

	US-CON-02
	En tant que Sarah, je veux relier mon compte bancaire afin de ne plus rien saisir pour la banque
	Connexion avec une banque partenaire ; déconnexion possible
	S
	V6


 
[bookmark: md_anchor_33]28. TRV — Exigences transverses
	ID
	User story
	Critères d'acceptation
	Prio.
	Version

	US-TRV-01
	En tant qu'utilisateur, je veux utiliser ECU hors ligne afin de noter mes opérations même sans réseau
	Toutes les saisies hors ligne ; synchronisation sans perte
	M
	V1

	US-TRV-02
	En tant qu'utilisateur d'un téléphone modeste, je veux une application légère et rapide afin qu'elle fonctionne bien
	Moins de 50 Mo ; ouverture en moins de 3 secondes
	M
	V1

	US-TRV-03
	En tant qu'utilisateur, je veux des chiffres identiques sur tous les écrans afin de faire confiance à ECU
	Règles de calcul communes (Spéc. 7)
	M
	V1

	US-TRV-04
	En tant qu'utilisateur malvoyant ou peu à l'aise avec l'écrit, je veux une application accessible afin de l'utiliser seul
	Contrastes, tailles, lecteur d'écran, icônes nommées, voix
	M
	V1

	US-TRV-05
	En tant qu'utilisateur au Togo, je veux une application adaptée à mon pays afin qu'elle me soit utile
	Opérateurs, formats de SMS, autorités et exemples locaux
	M
	V4

	US-TRV-06
	En tant qu'utilisateur d'iPhone, je veux ECU sur iOS afin d'en profiter aussi
	Application iOS sans détection des SMS
	S
	V5

	US-TRV-07
	En tant qu'utilisateur, je veux dire mes opérations dans ma langue locale afin d'utiliser ECU naturellement
	Langues locales à l'écrit puis à la voix
	C
	V7


 
[bookmark: md_anchor_34]Synthèse par version
	Version
	Nom
	Stories
	Must
	Should
	Could

	V1
	Le coach du quotidien (MVP)
	98
	87
	11
	0

	V2
	Le coach complet
	17
	4
	12
	1

	V3
	ECU Plus et premiers revenus
	25
	14
	9
	2

	V4
	Discuter et le Togo
	6
	5
	1
	0

	V5
	L'écosystème
	14
	7
	7
	0

	V6
	Connecter et approfondir
	13
	0
	3
	10

	V7
	Étendre
	1
	0
	0
	1

	Total
	
	174
	
	
	


  
Le détail de chaque version, ses exclusions et ses critères de passage figurent dans « ECU — Plan de releases évolutif ».
