# ECU — Registre des décisions

## Objet

Ce registre recense l'ensemble des décisions nécessaires à la conception, au développement et au lancement d'ECU : les décisions prises, qui font référence, et les décisions restant à prendre, avec une proposition lorsque c'est possible. Chaque décision est rédigée dans son état actuel.

## Synthèse

| Catégorie | Nombre |
| --- | --- |
| Décisions validées | 58 (dont 1 sous réserve) |
| Décisions à prendre | 115 |
| Total | 173 |

## Conventions

### Statuts

- Validée : décision de référence.

- Validée sous réserve : décision de référence, conditionnée à une vérification externe identifiée.

- À valider : décision à prendre ; la colonne « Proposition » indique une recommandation lorsqu'elle existe.

### Priorités des décisions à prendre

| Priorité | Moment où la décision est nécessaire |
| --- | --- |
| P2 | Avant la spécification du module concerné |
| P3 | Avant le lancement de la V1 |
| P4 | Avant la conception de la V2 ou des versions suivantes |

### Décideurs

| Code | Signification |
| --- | --- |
| PO | Product Owner |
| PO + Expert | Product Owner, avec l'avis d'une personne qualifiée en finances personnelles |
| Juridique | Juriste ou conseil externe ; le PO arbitre les conséquences produit |
| Commercial | Direction ou équipe commerciale |
| Technique | Équipe technique ; le PO est consulté sur les conséquences produit |
| Opérations | Équipe chargée de l'exploitation du produit |

Les identifiants sont stables : une décision à prendre conserve son identifiant lorsqu'elle est validée.

# Partie 1 — Décisions validées

## 1.1 Marché et cadre du produit

| ID | Sujet | Décision | Raisonnement | Impact | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-001 | Plateformes | Application mobile Android et iOS. Une application web sera envisagée ultérieurement selon la croissance du produit. | Le mobile est le canal principal d'usage des cibles. | Développement et tests sur deux plateformes. Web en V3 ou au-delà. | Validée |
| DEC-002 | Pays de lancement | Bénin et Togo. | Marchés prioritaires de l'entreprise. | Catégories, opérateurs, contenus, conformité et paiements calibrés pour ces deux pays. | Validée |
| DEC-003 | Langues | Français et anglais. | Couverture du marché de lancement et ouverture à d'autres marchés. | Tous les textes de l'application, du coach, de la bibliothèque et des notifications existent en deux langues. | Validée |
| DEC-004 | Devise | Une seule devise en V1 : le franc CFA (XOF). Montants en nombres entiers. Chaque compte porte une devise dans le modèle de données pour permettre le multi-devises plus tard. | Le Bénin et le Togo utilisent tous deux le XOF. | Pas de taux de change en V1. Persona Sarah partiellement servie. | Validée |
| DEC-005 | Mode de saisie | Saisie manuelle en V1. La saisie assistée (lecture des SMS mobile money, import de relevés) sera étudiée ultérieurement. | La lecture des SMS n'est pas possible à ce stade. | La rapidité de saisie devient une exigence critique. Voir DEC-160. | Validée |
| DEC-034 | Principes directeurs | Neuf principes guident toutes les décisions : pensée pour le Bénin et le Togo ; un vrai accompagnement ; adaptée à chacun ; bienveillante, jamais de reproche ; ne bloque jamais (un solde peut être négatif, une échéance ou un budget dépassé, un abonnement expiré : l'application signale, elle n'interdit pas) ; rien ne se perd ; transparente (score, origine des conseils, caractère estimatif de certaines valeurs toujours expliqués) ; rapide ; utilisable hors connexion. | Ils fondent l'identité du produit et arbitrent les cas non prévus. | S'appliquent à tous les documents et à toutes les équipes. | Validée |

## 1.2 Offre et modèle économique

| ID | Sujet | Décision | Raisonnement | Impact | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-006 | Modèle économique | Formule gratuite donnant accès aux fonctions de base avec des limites en quantité, et abonnement unique « ECU Plus » qui lève les limites et débloque les fonctions avancées. Essai de Plus offert à l'inscription. | L'utilisateur gratuit vit la promesse d'accompagnement ; offre simple . | Limites, durée d'essai et prix : voir DEC-052, DEC-053, DEC-055. | Validée |
| DEC-007 | Format d'abonnement | Formules prépayées de 1, 3 et 12 mois, sans renouvellement automatique. Rappels à J-7, J-3, J-1 et J0. Période de grâce après expiration. À l'expiration, retour à la formule gratuite : aucune donnée supprimée ni bloquée en consultation, seule la création au-delà des limites gratuites est suspendue. | Le mobile money ne permet généralement pas le prélèvement récurrent. Cohérent avec le principe « ne bloque jamais ». | Parcours de réabonnement et gestion des droits. Période de grâce : voir DEC-056. | Validée |
| DEC-008 | Canaux de paiement et licence | Achat intégré via les stores, mobile money via un agrégateur, code d'activation vendu physiquement. Licence rattachée au compte utilisateur et non à l'appareil. | Public souvent sans carte bancaire. La licence survit à un changement de téléphone. | Intégrations de paiement, gestion des codes et des licences. Réserve : conformité aux règles des stores (DEC-064). | Validée sous réserve |

## 1.3 Compte utilisateur, accès, données et sécurité

| ID | Sujet | Décision | Raisonnement | Impact | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-009 | Répartition des données | Serveur : identité (numéro de téléphone), licence, préférences de notification. Téléphone : données financières et photos (utilisateur gratuit) ; en plus dans le cloud pour un utilisateur Plus. Contenus, règles du coach, catégories par défaut et barèmes téléchargés et conservés en local. Statistiques d'usage anonymes, sans montants, avec consentement. | Concilie stockage local, licence, restauration et accompagnement. | Inscription obligatoire, vérifiée par un code OTP reçu par WhatsApp (DEC-164). Fonctionnement hors connexion, sauf vérification du numéro. Coach exécuté sur le téléphone. | Validée |
| DEC-010 | Sauvegarde | Gratuit : export manuel d'un fichier de sauvegarde protégé et import pour restaurer, avec rappels périodiques. Plus : synchronisation cloud automatique et restauration simplifiée, sur un seul appareil actif à la fois (DEC-047). | Éviter la perte totale des données d'un utilisateur gratuit. | Protection du fichier : DEC-132. | Validée |
| DEC-011 | Accès et récupération | Biométrie facultative, en complément du PIN (DEC-167). Code oublié : vérification par code OTP reçu par WhatsApp, puis choix d'un nouveau PIN, sans perte de données (DEC-166). Plus : la connexion depuis un nouvel appareil déconnecte l'ancien (DEC-047). | Cas fréquents de code oublié et de téléphone perdu. | Paramètres du PIN : DEC-076. | Validée |
| DEC-164 | Canal de vérification du numéro | Le code OTP est envoyé par WhatsApp au numéro de l'utilisateur, pour l'inscription, le changement de numéro et la récupération du PIN. | Choix du PO. | Le téléphone doit disposer d'une connexion internet et de WhatsApp actif sur ce numéro au moment de la vérification. Prestataire : DEC-148. Données transmises à un tiers : DEC-065. Canal unique : DEC-165. PIN oublié hors connexion : DEC-166. | Validée |
| DEC-165 | Absence de canal de secours | WhatsApp est le seul canal d'envoi du code OTP. Un utilisateur qui n'a pas WhatsApp actif sur le numéro déclaré ne peut pas s'inscrire ni récupérer son accès avec ce numéro. L'écran d'inscription l'indique clairement avant la saisie du numéro. | Choix du PO : un seul canal, sans coût d'envoi de SMS. | Une partie des utilisateurs potentiels est exclue (double SIM, WhatsApp sur un autre numéro, téléphone sans WhatsApp). Le taux d'abandon à l'étape de vérification est à suivre dans les indicateurs d'activation (DEC-032). DEC-148 ne porte que sur WhatsApp. | Validée |
| DEC-166 | Code PIN oublié | Depuis l'écran de verrouillage, « Code oublié » déclenche l'envoi d'un code OTP par WhatsApp : une connexion est nécessaire. Si la biométrie est activée, l'utilisateur peut déverrouiller avec elle, puis changer son PIN dans les paramètres sans connexion. Aucune donnée n'est perdue. | Choix du PO. | Seul cas où le verrouillage nécessite une connexion. | Validée |
| DEC-167 | Verrouillage de l'application | Le code PIN est un verrou local de l'application, comparable au verrouillage de WhatsApp : il empêche d'autres personnes d'accéder à ECU sur le téléphone et fonctionne sans connexion. Il est facultatif : ECU propose de le créer dès le premier lancement ; l'utilisateur peut passer cette étape. Depuis les paramètres, il peut à tout moment activer, modifier, réinitialiser ou désactiver son PIN, sans connexion. | Choix du PO. | Un téléphone sans PIN donne accès aux données financières à toute personne qui l'utilise. Paramètres du PIN : DEC-076. Code oublié : DEC-166. | Validée |
| DEC-047 | Usage multi-appareils (Plus) | Un seul appareil actif à la fois en V1 : la connexion depuis un nouvel appareil déconnecte l'ancien. Le multi-appareils sera réexaminé avec l'application web. | Simplicité, sécurité, absence de conflits de synchronisation. | Voir DEC-010 et DEC-011. | Validée |
| DEC-012 | Utilisateurs et rôles | V1 strictement individuelle. Modèle de données préparé pour de futurs espaces partagés (foyer, groupe de tontine). Rôles du back-office dès la V1 : administrateur, éditeur de contenus, support, gestionnaire des licences et paiements. | Anticiper le partage sans alourdir la V1. | Espaces partagés : DEC-159. | Validée |
| DEC-013 | Back-office | Le back-office fait partie du produit dès la V1. Il gère au minimum : contenus, règles et textes du coach, catégories par défaut, barèmes de frais, taux de dépréciation par défaut, licences et abonnements, support. | Produit administrable sans mise à jour de l'application. | Module à spécifier, développer et tester. Voir DEC-138 à DEC-142. | Validée |
| DEC-040 | Premier lancement | Parcours de moins de 2 minutes : inscription par numéro de téléphone et code OTP reçu par WhatsApp (DEC-164), questions facultatives sur le niveau et l'objectif, découverte de l'application en quelques écrans, création du premier compte. | Réduire l'abandon au démarrage. | Contenu du questionnaire : DEC-077. | Validée |
| DEC-041 | Mode confidentialité | Un mode confidentialité masque les montants à l'écran. | Usage du téléphone en public ou devant des proches. | Portée exacte à préciser en spécification (écrans, notifications : voir DEC-126). | Validée |

## 1.4 Comptes et transactions

| ID | Sujet | Décision | Raisonnement | Impact | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-035 | Comptes | L'utilisateur crée autant de comptes que nécessaire, de type cash, mobile money ou banque (plus les caisses d'épargne, DEC-019, et les tontines, DEC-020). Il voit le solde de chaque compte et le total de tout son argent. | Tout suivre au même endroit. | Nombre de comptes illimité dans la formule gratuite (DEC-006). | Validée |
| DEC-036 | Solde négatif | Un solde peut être négatif. L'application le signale sans l'interdire. | Principe « ne bloque jamais » ; reflète les oublis de saisie et les découverts. | Alerte de solde négatif (DEC-042). | Validée |
| DEC-037 | Transferts | L'utilisateur peut transférer de l'argent d'un compte à un autre (exemple : retrait mobile money vers le cash). Un transfert n'est ni une dépense ni un revenu. | Refléter les mouvements réels entre les endroits où se trouve l'argent. | Frais associés : DEC-015. | Validée |
| DEC-038 | Saisie d'une transaction | Champs essentiels : montant, compte, catégorie, date. Calculatrice intégrée pour additionner des montants. Ajout d'une dépense en 1 à 2 taps depuis l'écran d'accueil. | Rapidité de saisie, condition de l'usage régulier. | Champs facultatifs : DEC-090. Compte par défaut : DEC-084. | Validée |
| DEC-014 | Catégories | Catégories proposées par défaut, adaptées au marché local. L'utilisateur peut en créer et en modifier. | Adapter l'outil à chaque utilisateur. | Liste par défaut : DEC-087. Sous-catégories : DEC-088. | Validée |
| DEC-015 | Frais mobile money | Champ « Frais » facultatif sur les retraits, transferts et envois, enregistré comme une dépense distincte, catégorie « Frais », liée à l'opération d'origine. Montant suggéré selon l'opérateur et le montant, à partir de barèmes gérés dans le back-office, toujours modifiable. | Les frais sont un poste réel et fréquent. | Maintenance des barèmes : DEC-095. | Validée |
| DEC-016 | Opérations récurrentes | À la date prévue, l'utilisateur confirme, modifie le montant, reporte ou ignore l'occurrence. Non confirmée, l'opération est « À venir » : elle n'affecte pas le solde réel et apparaît dans une vue prévisionnelle. La modification d'une récurrence n'affecte que les occurrences futures. | Les montants réels varient ; l'utilisateur garde le contrôle. | Fréquences : DEC-092. Opérations en attente : DEC-093. | Validée |
| DEC-017 | Ajustement de solde | L'utilisateur saisit le solde réel ; ECU calcule l'écart et demande une raison. Dépense ou revenu oublié : création de la transaction catégorisée. Autre raison : mouvement « Ajustement », jamais compté dans les dépenses, revenus ou budgets, visible dans l'historique. Les analyses affichent les écarts non expliqués. Des ajustements fréquents déclenchent une aide du coach. | Traçabilité financière et statistiques justes. | Visible dans l'historique et dans les analyses. | Validée |
| DEC-018 | Conservation des données | Une transaction n'est jamais supprimée mais annulée (exclue des calculs, visible via un filtre, restaurable). Toute modification est enregistrée dans un journal. Un compte sans mouvement peut être supprimé ; avec mouvements, il est clôturé. Objectifs atteints, budgets terminés, dettes soldées et tontines terminées sont archivés. Seule la suppression du compte utilisateur, à son initiative, efface définitivement les données. | En finance, rien ne doit se perdre. Droit à la suppression des données personnelles. | Clôture : DEC-085, DEC-086. Suppression du compte : DEC-136. | Validée |

## 1.5 Budget, épargne, tontine, dettes et patrimoine

| ID | Sujet | Décision | Raisonnement | Impact | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-019 | Épargne | L'épargne repose sur des caisses : type de compte « Épargne » représentant un endroit réel. Une caisse est libre ou liée à un objectif (montant, date). Épargner est un transfert. Le total de l'argent inclut les caisses, affichées à part. Retrait guidé : retour vers un compte (transfert), utilisation pour le projet (dépense, objectif « Réalisé »), urgence (marquée). En cas de retard, ECU recalcule le montant mensuel et propose d'augmenter l'effort ou de repousser la date. | Reprend la logique de caisse physique en la rendant cohérente comptablement. | Épargne virtuelle : DEC-157. Rythme : DEC-103. | Validée |
| DEC-039 | Jalons d'épargne | Pour un objectif, ECU calcule le montant à épargner chaque mois et félicite l'utilisateur à 25 %, 50 %, 75 % et 100 %. | Encourager la progression. | Messages de félicitation gérés dans le back-office. | Validée |
| DEC-020 | Tontine | Objet dédié fonctionnant comme un compte spécial. Paramètres : nom, cotisation, fréquence, nombre de participants, date de début, tour de l'utilisateur. Cotiser et recevoir la cagnotte sont des transferts. Position = total cotisé − total reçu : positive = épargne, négative = dette envers le groupe. Rappels avant chaque cotisation et avant le tour. La catégorie de dépense « Tontine » est supprimée. V1 : tontine rotative. | Une tontine constitue de l'épargne avant la réception de la cagnotte, et une dette envers le groupe après. | Précisions : DEC-107 à DEC-111. Autres formes : DEC-155. | Validée |
| DEC-021 | Structure du budget | Enveloppe globale (montant et période libre) répartie par catégories. ECU propose une répartition : type besoins / envies / épargne pour un nouvel utilisateur, fondée sur l'historique ensuite. L'accueil affiche le budget global restant, égal au montant global moins toutes les dépenses de la période, budgétées ou non ; les dépenses hors enveloppes apparaissent dans une ligne « Non prévu » (DEC-049). Transferts, ajustements, cotisations de tontine et épargne ne sont pas des dépenses et n'y comptent pas. La part « épargne » de la répartition est affichée à côté du budget comme objectif de mise de côté (DEC-048). Un seul budget principal actif à la fois en V1. | Clarifie le « budget restant », reflète l'argent réellement dépensé et évite le double comptage. | Voir DEC-048 et DEC-049. | Validée |
| DEC-048 | Épargne dans la répartition du budget | Le budget est une enveloppe de dépenses. La part « épargne » de la répartition proposée est affichée à côté du budget comme objectif de mise de côté de la période, suivie par les transferts vers les caisses et les cotisations de tontine. Elle n'entre pas dans le budget restant. | Épargner n'est pas dépenser (DEC-019, DEC-020). | Voir DEC-021. | Validée |
| DEC-049 | Dépenses hors catégories budgétées | Budget global restant = montant global − toutes les dépenses de la période, budgétées ou non. Les dépenses hors enveloppes apparaissent dans une ligne « Non prévu ». | Refléter l'argent réellement dépensé. | Voir DEC-021. Les alertes sur l'enveloppe globale (DEC-101) portent sur toutes les dépenses. | Validée |
| DEC-022 | Vie du budget | Renouvellement automatique possible, avec ajustements proposés. Fin de période avec un reste : proposer de le placer dans une caisse, d'augmenter le prochain budget ou de ne rien faire. En cours de période : alertes à 80 % et 100 % par catégorie, puis proposition de réallocation, sans blocage. Fin de période en dépassement : bilan bienveillant, 1 à 2 conseils, sans report automatique du déficit. | Pédagogie et principe « ne bloque jamais ». | Réallocation : DEC-102. Alertes sur l'enveloppe globale : DEC-101. | Validée |
| DEC-023 | Dettes et créances | Couvre l'argent emprunté et prêté. Un crédit reçu n'est pas un revenu ; un prêt accordé n'est pas une dépense ; un remboursement reçu n'est pas un revenu. Une créance non remboursée peut être passée en perte (devient une dépense). Un remboursement génère un mouvement sur le compte choisi. Calculs V1 : sans intérêt, taux fixe à échéances constantes, taux forfaitaire, échéancier manuel, frais de dossier en option. Simulations réservées à Plus (V2). | Usages locaux couverts sans fausser les statistiques de revenus. | Précisions : DEC-112 à DEC-116. | Validée |
| DEC-024 | Classement des remboursements | Budget et suivi mensuel : le remboursement complet compte, catégorie « Remboursements ». Analyses avancées : seuls les intérêts et frais sont un coût ; le capital est une réduction de dette. | Refléter l'argent qui sort tout en gardant des analyses justes. | Double lecture dans les analyses. | Validée |
| DEC-046 | Rappel d'échéance | L'utilisateur est rappelé avant chaque échéance de dette. | Éviter les retards et pénalités. | Délais : DEC-116. | Validée |
| DEC-025 | Patrimoine | Vue de synthèse. Actifs : comptes, caisses, créances, positions positives de tontine, biens déclarés. Passifs : dettes et positions négatives de tontine. Aucune dette n'est saisie dans le module Patrimoine. | Une seule source pour les dettes. | Module en V2. | Validée |
| DEC-026 | Valorisation des biens | Valeur déclarée et datée, mise à jour manuelle. Dépréciation automatique facultative par type de bien (taux par défaut administrés, modifiables), valeur affichée comme estimation. Rappels de réévaluation. Historique à chaque modification et relevé mensuel automatique du patrimoine net. Pas d'IA. | Alternative réaliste à une valorisation automatique. | Paramètres : DEC-154. | Validée |

## 1.6 Accompagnement, notifications et analyses

| ID | Sujet | Décision | Raisonnement | Impact | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-027 | Coach | Pas d'IA en V1. Coach à règles : condition, message bilingue décliné par niveau, action proposée, priorité, délai de répétition, administrables depuis le back-office. Familles V1 : budget, épargne, échéances, solde, revenu reçu, tendance, régularité, frais. Nouvel utilisateur : parcours « Premiers pas », contenus liés à l'objectif choisi ; conseils de tendance seulement au-delà d'un seuil minimal de données. | Accompagnement perceptible dès la V1, sans IA. | Précisions : DEC-117 à DEC-120. | Validée |
| DEC-028 | Plafond et canal | Notifications push uniquement. Le plafond de 1 à 2 conseils par semaine ne s'applique pas aux alertes (budget, solde, échéances, abonnement). L'utilisateur paramètre les horaires et les rappels de saisie, et active ou désactive chaque type. | Alertes utiles sans saturer de conseils. | Valeurs par défaut : DEC-125. | Validée |
| DEC-042 | Types d'alertes et centre de notifications | Types : rappels de saisie, budget presque atteint ou atteint, solde bas ou négatif, échéance de dette, cotisation et tour de tontine, expiration d'abonnement. Toutes les notifications restent consultables dans l'application. | Être alerté au bon moment et pouvoir retrouver une alerte. | Seuil de solde bas : DEC-083. Conservation : DEC-127. | Validée |
| DEC-043 | Bilan mensuel | Le 1er du mois, l'utilisateur reçoit un bilan du mois écoulé avec 2 à 3 recommandations. Version résumée (gratuit) ou détaillée (Plus). | Rendez-vous régulier de prise de recul. | Contenu : DEC-124. Articulation avec le plafond de conseils : DEC-051. | Validée |
| DEC-050 | Période du bilan et du score | Le bilan mensuel et le score sont calculés sur le mois calendaire. Le budget dispose de son propre bilan de fin de période. | Rendez-vous mensuel stable, indépendant des périodes de budget. | Précise DEC-029, DEC-043. | Validée |
| DEC-029 | Score de santé financière | Score sur 100 : régularité du suivi, équilibre du mois, taux d'épargne, respect du budget, poids des dettes, épargne de précaution, ponctualité. Calculé après un mois complet. Composante sans données retirée, autres repondérées, avec mention explicite. Chaque mois : évolution et une piste d'amélioration. | Transparence et fiabilité. | V1 : forme simple (DEC-121). Pondérations : DEC-122. | Validée |
| DEC-121 | Score en V1 | Le score est présent en V1 sous forme simple : score global et une piste d'amélioration, pour tous les utilisateurs. Le détail par composante et l'historique arrivent en V2 (Plus). | Élément de motivation dès le lancement, sans attendre l'ensemble des données. | Précise DEC-029 et DEC-033. | Validée |
| DEC-030 | Adaptation au niveau | Une seule application à affichage progressif (accueil, explications, champs, mise en avant des outils avancés, ton du coach). Niveau issu du questionnaire, novice par défaut, montée proposée et jamais imposée, modifiable à tout moment. Le niveau décide de ce qui est mis en avant, l'abonnement de ce qui est autorisé. | Adapter l'expérience sans multiplier les applications. | V1 : deux modes d'affichage et trois niveaux de ton du coach (DEC-078). Critères : DEC-079. Correspondance niveau / mode : DEC-163. | Validée |
| DEC-078 | Modes d'affichage et niveaux | Deux modes d'affichage en V1 : Simple et Complet. Le ton du coach reste décliné sur trois niveaux : novice, régulier, averti. | Réduire le coût de design et de tests sans perdre l'adaptation du discours. | Précise DEC-030. Correspondance : DEC-163. | Validée |
| DEC-044 | Écran d'accueil | L'accueil résume le mois : solde total, budget restant, progression de l'épargne, alertes, et permet l'ajout rapide d'une dépense. | Vision immédiate et saisie rapide. | Variantes selon le niveau (DEC-030). | Validée |
| DEC-045 | Analyses | Graphiques de répartition des dépenses, comparaison revenus / dépenses, indicateurs clés (taux d'épargne, taux d'endettement, reste à vivre), export CSV en V1, PDF et multi-mois en V2. | Comprendre ses finances. | Définitions : DEC-123. Graphiques V1 : DEC-130. | Validée |

## 1.7 Fichiers, indicateurs et versions

| ID | Sujet | Décision | Raisonnement | Impact | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-031 | Photos jointes | Photos jointes possibles sur les dépenses, les biens et les dettes ou créances. Stockées sur le téléphone ; sauvegardées dans le cloud avec quota pour Plus (V2). Packs de stockage envisagés ultérieurement. | Conserver les justificatifs. | Limites : DEC-094. Quota : DEC-156. | Validée |
| DEC-032 | Indicateurs de succès | Indicateur principal : utilisateurs actifs saisissant au moins une transaction par semaine. Indicateurs d'acquisition, d'activation, de rétention (J7, J30, J90), de monétisation (dont réabonnement), d'impact et de qualité. | Piloter sur l'usage réel. | Cibles : DEC-063. | Validée |
| DEC-033 | Découpage en versions | V1 : accès et profil, comptes, transactions, budget, épargne, tontine rotative, dettes et créances de base, coach, notifications, accueil et analyses du mois, bilan mensuel, export CSV, sauvegarde manuelle et synchronisation Plus, offre et paiements, back-office. V2 : patrimoine, simulations, score détaillé, bibliothèque complète, export PDF et multi-mois, autres tontines, photos dans le cloud. V3 et au-delà : multi-devises, espaces partagés, web, saisie assistée. En cas de contrainte, sortir en priorité de la V1 la synchronisation cloud et les dettes avec intérêts. | Couvrir la promesse complète sur le quotidien dès la V1. | Base de la roadmap. | Validée |

## 1.8 Distribution et partenaires

| ID | Sujet | Décision | Raisonnement | Impact | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-168 | Nom des partenaires | Les personnes qui font connaître ECU et vendent ses codes d'activation sont appelées « Distributeurs ECU ». | Choix du PO. | Le terme est toujours employé avec la marque (« Distributeur ECU ») pour ne pas être confondu avec les agents mobile money. | Validée |
| DEC-169 | Rôle des Distributeurs ECU | Les Distributeurs ECU (influenceurs, créateurs de contenu, relais communautaires…) font la promotion d'ECU et vendent des codes d'activation ECU Plus. | Un seul réseau porte à la fois l'acquisition et la vente physique. | Les codes d'activation physiques sont vendus par ce réseau (DEC-061). Le back-office gère les distributeurs et les codes qui leur sont attribués. Suivi, avantage utilisateur, rémunération et charte : DEC-170 à DEC-173. | Validée |

# Partie 2 — Décisions à prendre

Toutes les décisions de cette partie ont le statut À valider.

## 2.1 Offre, commercial et paiements

| ID | Sujet | Question | Proposition | Décideur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-052 | Limites de la formule gratuite | Quelles limites exactes pour chaque fonctionnalité ? | Base de travail : 1 budget actif, 1 caisse ou 1 objectif, 1 tontine, nombre limité de dettes et créances, bilan résumé, export CSV, sauvegarde manuelle. Chiffres à calibrer. | PO + Commercial | P2 |
| DEC-053 | Durée de l'essai Plus | Combien de temps dure l'essai ? | 30 jours, pour que l'utilisateur vive un cycle mensuel complet, bilan compris. | PO + Commercial | P2 |
| DEC-054 | Unicité de l'essai | L'essai peut-il être obtenu plusieurs fois ? | Une seule fois par numéro de téléphone. | PO | P2 |
| DEC-055 | Prix | Prix des formules 1, 3 et 12 mois. | À fixer après étude de marché ; remise pour les durées longues (DEC-007). | Commercial | P3 |
| DEC-056 | Période de grâce | Durée après expiration. | 7 jours. | PO + Commercial | P2 |
| DEC-057 | Achat anticipé | Si l'utilisateur rachète avant l'expiration ? | La nouvelle durée s'ajoute à la durée restante. | PO | P2 |
| DEC-058 | Remboursement et annulation | Un abonnement peut-il être remboursé ? | À définir avec le juridique ; les achats via les stores suivent les règles des stores. | Juridique + Commercial | P3 |
| DEC-059 | Preuve de paiement | Quel justificatif reçoit l'utilisateur ? | Reçu consultable dans l'application et historique des paiements. | PO | P2 |
| DEC-060 | Agrégateur et opérateurs de paiement | Quel prestataire, quels opérateurs acceptés au Bénin et au Togo ? | Sélection après comparaison des prestataires (couverture, frais, fiabilité). | Commercial + Technique | P2 |
| DEC-061 | Distribution des codes physiques | Sous quelle forme les codes sont-ils vendus, et existe-t-il d'autres points de vente que les Distributeurs ECU ? | Les codes sont vendus par les Distributeurs ECU (DEC-169). Autres points de vente éventuels (boutiques, agents) à définir. | Commercial | P3 |
| DEC-062 | Validité d'un code non utilisé | Un code d'activation expire-t-il ? | Oui, durée à définir (exemple : 12 mois). | PO + Commercial | P2 |
| DEC-063 | Cibles des indicateurs | Valeurs cibles des indicateurs de DEC-032. | À fixer avant le lancement. | PO + Commercial | P3 |

## 2.2 Juridique et conformité

| ID | Sujet | Question | Proposition | Décideur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-064 | Règles de paiement des stores | La vente hors stores (mobile money, codes) est-elle conforme aux règles de Google Play et de l'App Store ? | Vérification avant spécification des paiements. Bloquant. | Juridique | P2 |
| DEC-065 | Protection des données personnelles | Obligations au Bénin et au Togo (déclarations, consentement, sécurité, transferts de données). | Avis juridique avant la spécification de la synchronisation et des statistiques. Inclure l'envoi des codes par WhatsApp, qui transmet le numéro de l'utilisateur à un service tiers. Bloquant pour le lancement. | Juridique | P2 |
| DEC-066 | Positionnement du coach | ECU se présente-t-il comme « aide à la gestion » et non comme « conseil financier » ? | Oui, sous réserve de validation juridique ; mention adaptée dans les textes et les CGU. | Juridique + PO | P2 |
| DEC-067 | Âge minimum | À partir de quel âge peut-on utiliser ECU ? | 18 ans (données financières, paiements). | Juridique + PO | P2 |
| DEC-068 | Documents légaux | Rédaction et validation des CGU, de la politique de confidentialité et des mentions légales. | Rédaction par le juridique, en français et en anglais. | Juridique | P3 |
| DEC-069 | Localisation des données cloud | Où sont hébergées les données synchronisées ? | À décider selon l'avis DEC-065. | Juridique + Technique | P2 |
| DEC-070 | Consentement aux statistiques | Comment recueillir le consentement ? | Accord explicite pendant l'inscription, modifiable dans les paramètres. | PO + Juridique | P2 |
| DEC-071 | Conservation des données serveur | Durée de conservation des données serveur (identité, paiements) après suppression du compte ou longue inactivité. | À définir selon les obligations légales, notamment comptables pour les paiements. | Juridique | P3 |
| DEC-072 | Fiscalité et facturation | Entité qui vend l'abonnement, taxes applicables. | À définir. | Commercial + Juridique | P3 |

## 2.3 Accès, profil et niveaux

| ID | Sujet | Question | Proposition | Décideur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-073 | Données d'inscription | Quelles informations demander ? | Numéro de téléphone obligatoire ; prénom facultatif (personnalisation du coach) ; langue. | PO | P2 |
| DEC-074 | Numéros acceptés | Accepte-t-on des numéros hors Bénin et Togo ? | V1 : Bénin et Togo uniquement, les autres pays ultérieurement (coût d'envoi des codes, conformité). | PO | P2 |
| DEC-075 | Changement de numéro | Comment changer de numéro ? | Depuis l'application, avec vérification des deux numéros ; via le support si l'ancien numéro est perdu. | PO | P2 |
| DEC-076 | Paramètres du PIN | Longueur, tentatives, verrouillage automatique. | PIN à 4 chiffres ; après plusieurs échecs, délai d'attente croissant puis vérification par code OTP (DEC-164) ; PIN redemandé après quelques minutes en arrière-plan (durée paramétrable). | PO + Technique | P2 |
| DEC-077 | Questionnaire d'inscription | Quelles questions ? | Trois questions : aisance avec la gestion de l'argent, objectif principal, types d'argent utilisés (cash, mobile money, banque, tontine). | PO | P2 |
| DEC-079 | Montée de niveau | Quels signaux déclenchent la proposition de changer de niveau ? | À définir dans les règles métier (exemples : nombre de comptes, budget tenu, usage des outils avancés). | PO | P2 |
| DEC-080 | Langue | Comment la langue est-elle choisie ? | Langue du téléphone par défaut, modifiable à tout moment. | PO | P2 |
| DEC-163 | Correspondance niveau / mode | Comment le niveau du coach et le mode d'affichage sont-ils liés ? | Le niveau détermine le mode par défaut : Simple pour novice, Complet pour régulier et averti. L'utilisateur peut changer de mode sans changer de niveau. | PO | P2 |

## 2.4 Comptes

| ID | Sujet | Question | Proposition | Décideur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-081 | Solde initial | Comment enregistrer le solde à la création d'un compte ? | Saisi à la création et enregistré comme « Solde d'ouverture », ni revenu ni dépense. | PO | P2 |
| DEC-082 | Opérateurs et banques proposés | Liste proposée à la création d'un compte mobile money ou bancaire. | Liste par pays, administrée dans le back-office, avec l'option « Autre ». Liste à établir et vérifier. | PO + Opérations | P2 |
| DEC-083 | Seuil de solde bas | Comment est défini le seuil ? | Seuil facultatif défini par l'utilisateur pour chaque compte ; l'alerte de solde négatif reste toujours active. | PO | P2 |
| DEC-084 | Compte par défaut | Quel compte est présélectionné en saisie rapide ? | Le dernier compte utilisé, modifiable dans les paramètres. | PO | P2 |
| DEC-085 | Clôture avec solde non nul | Que se passe-t-il si l'on clôture un compte qui a encore un solde ? | ECU propose de transférer le solde ou de l'ajuster à zéro avant la clôture. | PO | P2 |
| DEC-086 | Réouverture | Un compte clôturé peut-il être rouvert ? | Oui, avec son historique. | PO | P2 |
| DEC-162 | Présentation des caisses et tontines | Les caisses et les tontines apparaissent-elles dans la liste des comptes ? | Une liste unique « Mon argent » regroupée en trois blocs : Comptes, Épargne, Tontines. Les dettes et créances restent dans leur module. | PO | P2 |

## 2.5 Transactions et catégories

| ID | Sujet | Question | Proposition | Décideur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-087 | Catégories par défaut | Liste des catégories de dépenses et de revenus pour le Bénin et le Togo. | Liste à établir, incluant notamment transport (dont moto-taxi), alimentation, famille et solidarité, frais, remboursements. Administrée dans le back-office. | PO | P2 |
| DEC-088 | Sous-catégories | Faut-il des sous-catégories ? | Non en V1, pour garder la saisie rapide. | PO | P2 |
| DEC-089 | Catégorie utilisée supprimée | Que deviennent les transactions d'une catégorie que l'utilisateur veut supprimer ? | La catégorie est désactivée, les transactions la conservent ; possibilité de fusion avec une autre catégorie. | PO | P2 |
| DEC-090 | Champs facultatifs | Quels champs en plus des champs essentiels ? | Note, tiers (bénéficiaire ou payeur), photo. | PO | P2 |
| DEC-091 | Dates autorisées | Peut-on saisir une date passée ou future ? | Date passée sans limite ; une date future crée une opération « À venir ». | PO | P2 |
| DEC-092 | Fréquences de récurrence | Quelles fréquences proposer ? | Quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, tous les N jours. | PO | P2 |
| DEC-093 | Opérations « À venir » non traitées | Combien de temps une opération non confirmée reste-t-elle en attente ? | Jusqu'à action de l'utilisateur, avec un rappel le lendemain ; aucune validation automatique. | PO | P2 |
| DEC-094 | Limites des photos | Nombre et taille des photos par élément. | 3 photos par élément, compressées automatiquement. | PO + Technique | P2 |
| DEC-095 | Maintenance des barèmes de frais | Qui met à jour les barèmes et à quelle fréquence ? | Responsable désigné dans l'équipe Opérations, vérification périodique. | Opérations | P3 |
| DEC-096 | Contrôle des montants | Règles de validation d'un montant saisi. | Montant entier strictement positif ; plafond technique à définir. | PO + Technique | P2 |

## 2.6 Budget

| ID | Sujet | Question | Proposition | Décideur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-097 | Répartition par défaut | Pourcentages proposés et classement de chaque catégorie en besoins, envies ou épargne. | Base 50/30/20 à adapter au contexte local ; classement administrable dans le back-office. | PO + Expert | P2 |
| DEC-098 | Historique des suggestions | Sur combien de périodes passées se fondent les suggestions ? | Moyenne des 3 dernières périodes, 1 minimum. | PO | P2 |
| DEC-099 | Durée d'un budget | Durée minimale et maximale d'un budget. | De 1 jour à 12 mois ; suggestions calibrées sur la durée choisie. | PO | P2 |
| DEC-100 | Modification en cours de période | Peut-on modifier montant et répartition en cours de période ? | Oui, avec enregistrement dans le journal. | PO | P2 |
| DEC-101 | Alertes sur l'enveloppe globale | Les alertes à 80 % et 100 % s'appliquent-elles aussi au budget global ? | Oui. | PO | P2 |
| DEC-102 | Réallocation | Règles de déplacement d'un montant d'une catégorie à une autre. | Depuis une catégorie ayant encore de la marge ; opération tracée. | PO | P2 |

## 2.7 Épargne

| ID | Sujet | Question | Proposition | Décideur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-103 | Rythme de mise de côté | Le montant conseillé est-il uniquement mensuel ? | Choix entre mensuel, hebdomadaire ou à chaque revenu reçu (adapté aux revenus irréguliers). | PO | P2 |
| DEC-104 | Objectif sans date | Un objectif peut-il ne pas avoir de date ? | Oui, sans calcul de rythme ; ECU invite à fixer une date. | PO | P2 |
| DEC-105 | Caisses et objectifs | Une caisse peut-elle porter plusieurs objectifs ? | Non : une caisse porte au plus un objectif en V1. | PO | P2 |
| DEC-106 | Épargne de précaution | Nombre de mois de dépenses visé comme référence. | À définir avec un expert ; utilisé par le coach et le score. | PO + Expert | P2 |

## 2.8 Tontine

| ID | Sujet | Question | Proposition | Décideur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-107 | Fréquences | Quelles fréquences de cotisation ? | Quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. | PO | P2 |
| DEC-108 | Montant de la cagnotte | Calculé ou saisi ? | Calculé (cotisation × participants), modifiable pour tenir compte d'une commission de l'organisateur. | PO | P2 |
| DEC-109 | Cotisation manquée | Comment la traiter ? | Statut « en retard », rappel, prise en compte dans la ponctualité ; aucun blocage. | PO | P2 |
| DEC-110 | Plusieurs parts | Un utilisateur peut-il avoir plusieurs parts dans une même tontine ? | À arbitrer : prise en charge en V1 par un simple nombre de parts, ou report en V2. | PO | P2 |
| DEC-111 | Tour modifiable | Le tour peut-il changer (tirage, échange) ? | Oui, à tout moment. | PO | P2 |

## 2.9 Dettes et créances

| ID | Sujet | Question | Proposition | Décideur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-112 | Achat à crédit | Comment enregistrer un achat financé sans que l'argent passe par un compte (exemple : moto à crédit) ? | Création de la dette et d'une dépense catégorisée, sans mouvement sur un compte. | PO | P2 |
| DEC-113 | Remboursements hors échéancier | Remboursement partiel, supérieur ou anticipé. | Autorisés ; recalcul du restant dû et ajustement de l'échéancier. | PO | P2 |
| DEC-114 | Pénalités de retard | Sont-elles suivies ? | Saisie manuelle comme frais liés à la dette. | PO | P2 |
| DEC-115 | Arrondis | Comment arrondir les échéances calculées ? | Arrondi à l'unité XOF, écart reporté sur la dernière échéance. | PO | P2 |
| DEC-116 | Délais de rappel | Quand rappeler une échéance de dette ou de tontine ? | À J-3 et le jour même par défaut, paramétrable. | PO | P2 |

## 2.10 Accompagnement

| ID | Sujet | Question | Proposition | Décideur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-051 | Bilan et plafond de conseils | Les recommandations du bilan mensuel comptent-elles dans le plafond de 1 à 2 conseils par semaine ? | Non : le bilan est un rendez-vous attendu, hors plafond. | PO | P2 |
| DEC-117 | Seuils du coach | Seuil minimal de données avant les conseils de tendance, délais de répétition. | Exemple de base : un mois d'historique minimum. À préciser dans les règles métier. | PO | P2 |
| DEC-118 | Catalogue initial du coach | Qui rédige et valide les règles et les textes du coach ? | Rédaction par l'équipe produit, relecture par un expert, validation par le PO. | PO + Expert | P2 |
| DEC-119 | Parcours « Premiers pas » | Durée et défis. | 4 semaines, 5 à 6 défis. | PO | P2 |
| DEC-120 | Bibliothèque en V1 | Quels contenus au lancement ? | Une sélection d'articles courts couvrant les thèmes des « Premiers pas » ; vidéos et quiz en V2. Nombre et producteur à définir. | PO | P2 |
| DEC-122 | Pondérations du score | Poids de chaque composante. | À définir avec un expert dans les règles métier. | PO + Expert | P2 |
| DEC-123 | Définitions des indicateurs | Formules exactes du taux d'épargne, du taux d'endettement et du reste à vivre, et seuils de référence. | À définir dans les règles métier avec un expert. | PO + Expert | P2 |
| DEC-124 | Contenu du bilan mensuel | Que contient le bilan, et qu'est-ce qui distingue le résumé du détaillé ? | Résumé : revenus, dépenses, principales catégories, épargne, budget, recommandations. Détaillé : comparaison avec le mois précédent, détail par catégorie et par compte, indicateurs. | PO | P2 |

## 2.11 Notifications

| ID | Sujet | Question | Proposition | Décideur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-125 | Valeurs par défaut | Types activés, heure du rappel de saisie, plage de silence. | Toutes les alertes activées ; rappel de saisie à 20 h ; aucune notification entre 22 h et 7 h, sauf échéance du jour. | PO | P2 |
| DEC-126 | Montants dans les notifications | Les montants apparaissent-ils sur l'écran verrouillé ? | Masqués par défaut, affichage activable par l'utilisateur. | PO | P2 |
| DEC-127 | Conservation dans le centre | Combien de temps les notifications restent-elles consultables ? | 90 jours. | PO | P2 |
| DEC-128 | Notifications envoyées depuis le back-office | ECU peut-il envoyer des annonces (nouveautés, offres) ? | Oui, rarement, comptées dans le plafond de conseils et désactivables. | PO | P2 |

## 2.12 Analyses et export

| ID | Sujet | Question | Proposition | Décideur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-129 | Période des analyses | Quelle période par défaut ? | Mois calendaire en cours, avec choix d'une autre période. | PO | P2 |
| DEC-130 | Graphiques en V1 | Quels graphiques au lancement ? | Répartition des dépenses par catégorie, revenus et dépenses du mois, évolution du solde total. | PO | P2 |
| DEC-131 | Contenu de l'export CSV | Quelles données et quels champs ? | Transactions de la période et des filtres choisis, avec tous leurs champs sauf les photos. | PO | P2 |
| DEC-161 | Relevés du patrimoine dès la V1 | Faut-il enregistrer dès la V1 un relevé mensuel de la situation (comptes, caisses, tontines, dettes, créances), pour que la courbe d'évolution existe à l'arrivée du module Patrimoine en V2 ? | Oui, enregistrement invisible en V1. | PO + Technique | P2 |

## 2.13 Données, sauvegarde et sécurité

| ID | Sujet | Question | Proposition | Décideur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-132 | Protection du fichier de sauvegarde | Comment le fichier est-il protégé ? | Mot de passe choisi par l'utilisateur à l'export, avec avertissement : sans ce mot de passe, la restauration est impossible. | PO + Technique | P2 |
| DEC-133 | Rappels de sauvegarde | Fréquence des rappels (formule gratuite). | Une fois par mois, et après un nombre significatif de nouvelles transactions. | PO | P2 |
| DEC-134 | Mode de restauration | La restauration remplace-t-elle ou fusionne-t-elle les données ? | Remplacement, après confirmation. | PO + Technique | P2 |
| DEC-135 | Données cloud après expiration de Plus | Combien de temps sont-elles conservées ? | Conservées pendant une durée définie (exemple : 6 mois), rappels avant suppression ; les données du téléphone restent intactes. | PO + Juridique | P2 |
| DEC-136 | Suppression du compte | Délai de rétractation ? | Données du téléphone effacées immédiatement ; données serveur effacées après un court délai de rétractation, sous réserve de DEC-071. | PO + Juridique | P2 |
| DEC-137 | Captures d'écran | Faut-il les empêcher ? | Autorisées par défaut ; option de blocage à étudier avec le mode confidentialité. | PO + Technique | P2 |

## 2.14 Back-office

| ID | Sujet | Question | Proposition | Décideur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-138 | Accès du support aux données | Que voit le support ? | Identité, licence et paiements uniquement, jamais les données financières. | PO + Juridique | P2 |
| DEC-139 | Validation des contenus | Les contenus sont-ils relus avant publication ? | Oui : rédaction par l'éditeur, publication par l'administrateur. | PO | P2 |
| DEC-140 | Journal des actions | Les actions des administrateurs sont-elles tracées ? | Oui. | PO | P2 |
| DEC-141 | Suivi des indicateurs | Les indicateurs sont-ils consultés dans le back-office ou dans un outil externe ? | À définir avec l'équipe technique. | PO + Technique | P2 |
| DEC-142 | Paramétrage par pays | Catégories, opérateurs, barèmes et contenus sont-ils paramétrables par pays ? | Oui. | PO | P2 |

## 2.15 Support et exploitation

| ID | Sujet | Question | Proposition | Décideur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-143 | Canaux de support | Comment l'utilisateur obtient-il de l'aide ? | FAQ dans l'application, et un canal de contact (WhatsApp ou e-mail). | PO + Opérations | P3 |
| DEC-144 | Engagement de réponse | Délai de réponse du support. | À définir. | Opérations | P3 |
| DEC-145 | Mises à jour obligatoires | Peut-on imposer une mise à jour ? | Oui, uniquement pour des raisons de sécurité ou de compatibilité. | PO + Technique | P2 |
| DEC-146 | Versions minimales d'Android et d'iOS | Quels téléphones sont pris en charge ? | À définir à partir des données du parc de téléphones au Bénin et au Togo. | Technique + PO | P2 |

## 2.16 Décisions techniques

| ID | Sujet | Question | Proposition | Décideur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-147 | Technologie mobile | Développement natif ou multiplateforme ? | Relève de l'équipe technique. | Technique | P2 |
| DEC-148 | Envoi des codes OTP | Quel prestataire pour l'envoi des codes par WhatsApp (canal unique, DEC-165) ? | Relève de l'équipe technique : solution officielle d'envoi de messages WhatsApp aux entreprises, fiabilité au Bénin et au Togo ; coût par code à chiffrer avec le commercial. | Technique + Commercial | P2 |
| DEC-149 | Hébergement | Hébergement du serveur, du cloud et du back-office. | Relève de l'équipe technique, sous réserve de DEC-069. | Technique | P2 |
| DEC-150 | Chiffrement | Protection des données sur le téléphone, des sauvegardes et de la synchronisation. | Relève de l'équipe technique ; exigence produit : données illisibles sans accès autorisé. | Technique | P2 |
| DEC-151 | Service de notifications push | Quel service ? | Relève de l'équipe technique. | Technique | P2 |
| DEC-152 | Outil de statistiques d'usage | Quel outil ? | Relève de l'équipe technique, compatible avec DEC-009 et DEC-070. | Technique | P2 |

## 2.17 Marque et contenus

| ID | Sujet | Question | Proposition | Décideur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-153 | Guide éditorial | Faut-il formaliser le ton et le vocabulaire en français et en anglais ? | Oui : un guide court (ton bienveillant, vocabulaire simple, formulations interdites) utilisé pour l'application, le coach et la bibliothèque. | PO | P2 |

## 2.18 Versions suivantes

| ID | Sujet | Question | Proposition | Décideur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-154 | Paramètres de valorisation | Taux de dépréciation par défaut et fréquence des rappels de réévaluation. | À définir avant la spécification du patrimoine. | PO + Expert | P4 |
| DEC-155 | Autres formes de tontine | Lesquelles couvrir en V2 ? | À décider selon les retours des utilisateurs de la V1. | PO | P4 |
| DEC-156 | Quota de photos et packs | Quota inclus dans Plus, prix des packs. | À définir. | PO + Commercial | P4 |
| DEC-157 | Épargne virtuelle | Faut-il permettre de réserver de l'argent sur un compte existant ? | À étudier selon les retours. | PO | P4 |
| DEC-158 | Multi-devises | Devises couvertes, source et fréquence des taux, fonctionnement hors connexion. | À définir. | PO + Technique | P4 |
| DEC-159 | Espaces partagés | Types d'espaces, rôles et droits. | À définir. | PO | P4 |
| DEC-160 | Saisie assistée | Faisabilité technique et juridique de la lecture des SMS et de l'import de relevés. | Étude à mener. | PO + Technique + Juridique | P4 |

## 2.19 Distribution et partenaires

| ID | Sujet | Question | Proposition | Décideur | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-170 | Suivi des Distributeurs ECU | Comment savoir quel distributeur a amené un utilisateur ? | Code distributeur facultatif saisi à l'inscription ou au moment de l'achat. Un lien qui pré-remplit le code est à étudier avec l'équipe technique (contraintes des stores). | PO + Technique | P2 |
| DEC-171 | Avantage pour l'utilisateur | Que gagne l'utilisateur qui saisit un code distributeur ? | Un essai ECU Plus prolongé ou une remise sur la première formule. | PO + Commercial | P2 |
| DEC-172 | Rémunération des Distributeurs ECU | Sur quelle base, à quel taux, comment et à quelle fréquence sont-ils rémunérés, et comment suivent-ils leurs résultats ? | Commission sur les abonnements payés uniquement, pas sur les inscriptions, pour limiter la fraude ; relevé et versement mensuels par mobile money ; en V1, relevé produit depuis le back-office, un espace distributeur dédié pouvant venir plus tard. Commission sur la vente de codes d'activation à définir. | Commercial + Opérations | P2 |
| DEC-173 | Charte de communication | Quelles règles les Distributeurs ECU doivent-ils respecter ? | Mention claire du partenariat, aucune promesse de gain ou d'enrichissement, présentation d'ECU comme une aide à la gestion et non comme un conseil financier, respect du ton bienveillant. | Juridique + Marketing | P3 |