## Slide 1
Responsable : Rachid
Activité | Durée prévue | Total de taches | % Complete | Durée réelle
BY+ Mise à jour de l'api qui renvoie les étapes avec leur ao, pour prendre en compte le process 100 Fini | - | 01 | 100% | -
Intégration de SDP connect | - | 02 | 100% | -
CRUD des documents du projet de l’AO | - | 04 | 100% | -
uploader, modifier / supprimer un ou des fichiers à un document | - | 03 | 100% | -
Envoyer le document au client / responsable. | - | 01 | 100% | -
historique (log) | - | 01 | 100% | -
Notifications | - | 01 | 100% | -
 | - | 13 | 100% | 
Activité | Durée prévue | Total de taches | % Complete | Durée réelle
Revue api validation en attente et getion de notifcation | - | 02 | 100% | -
Point sur les user stories gestion de document et gestion de decompte pour constitution de la base de donnée | - | 01 | 100% | -
Revue apis sur fiche de progression |  | 03 | 100% | 
Suivi des apis sur livrable gestion de documment et fiche de decompte |  | 01 | 70% | 
Mise a jour des d’api sur gop |  | 05 | 100% | 
 | - | 12 | 85% | 
Responsable : Yvan

## Slide 2
Responsable : Minah
Responsable : Chacour
Activité | Durée prévue | Total de taches | % Complete | Durée réelle
ajouter circuit de validation pour fiche d'avancement de projet | - | 01 | 100% | -
Detail de fiche de decompte | - | 01 | 100% | -
Ajouter Alerte à 25%, 50%, 75% de durée consommée. de projet | - | 01 | 100% | -
Creation Api pour recuperer la liste des livrable de projet (collection et datatable) | - | 01 | 100% | 
Correction sur les apis de gestion de facturation et rapport de projet | - | 01 | 100% | 
Mettre à jour les apis CRUD de fiche de decompte | - | 02 | 100% | 
Creation api CRUD pour les articles dans une fiche de decompte | - | 04 | 100% | 
Corriger des apis sur la gestion des livrable du projet | - | 02 | 100% | 
Generer excel fiche de decompte | - | 01 | 50% | 
Creation api pour telecharger un livrable de projet | - | 01 | 100% | 
 | - | 15 |  | 
Activité | Durée prévue | Total de taches | % Complete | Durée réelle
Mise a jour des rapport qvct API | - | 05 | 70% | -
Mise en place des statistique journalière API | - | 01 | 100% | -
 | - | 6 | 85% |