## Slide 1: Le Daily Meeting : Optimiser la collaboration d’équipe
NETBYUS

## Slide 2
La méthode Scrum en bref
  Des cycles courts (Sprints)
  Une collaboration continue entre les membres de l’équipe, même à distance
  Des livraisons rapides et de qualité d’un produit
  Une adaptation aux changements et aux retours des utilisateurs

## Slide 3
Les 3 piliers de Scrum
TRANSPARENCE : Tous les membres de l’équipe doivent avoir connaissance des informations relatives au produit à développer
INSPECTION : L’équipe procède régulièrement à des vérifications pour évaluer l’avancement et détecter d’éventuels problèmes ou écarts par rapport aux objectifs
ADAPTATION : L’équipe ajuste sa façon de travailler ou le contenu du projet pour maximiser la valeur livrée.

## Slide 4
Les 3 rôles Scrum
Scrum Master : Aide l’équipe à avancer, à lever les obstacles, et à bien appliquer les principes agiles
Product Owner : Est le garant du bon alignement entre les attentes du client et le travail de l’équipe Scrum
Équipe de Développement (peut être pluridisciplinaire) : Transforme les besoins exprimés en fonctionnalités utilisables

## Slide 5
Lien entre Scrum et Daily Meeting
Le Daily scrum meeting ou daily ou stand up meeting ou encore mêlée quotidienne est l’un des rituels clés de Scrum
Dans le Daily : Tous participent activement !

## Slide 6
D'où vient le Daily ?
AVANT (Waterfall) | MAINTENANT (Agile)
Équipe travaillant en silos | Équipe synchronisée
Réunions hebdomadaires lourdes | Points quotidiens plus léger
Découverte tardive des problèmes | Détection rapide des problèmes
Retard massif sur les projets et taux d'échec élevé | Livraison fréquente et incrémentielle, adaptation au changement
Le Daily résout ces problèmes historiques

## Slide 7
Ce que le Daily n’est pas
Ce n'est PAS un outil de reporting
Ce n'est PAS une réunion de résolution de problèmes
Ce n'est PAS un rapport au manager
Ce n'est PAS une planification détaillée
Ce n'est PAS un moment pour débattre

## Slide 8
Ce que le Daily est
Le Daily est un rituel de cohésion qui sert à :
Créer un rythme d ’équipe :
  Rappelle que nous travaillons ensemble, pas seuls
  Donne une cadence au travail
Construire la confiance
  En admettant ses difficultés devant l'équipe
  En voyant que tout le monde rencontre des obstacles
  En créant un espace sûr pour dire "je suis bloqué"
Maintenir l’énergie
  15 minutes de connexion humaine
  Reconnaissance des efforts de chacun
  Sentiment d'appartenance renforcé

## Slide 9
Principes clés du Daily (1)
Le Daily est un outil de synchronisation qui répond à un besoin fondamental dans le travail en équipe :
« Comment coordonner plusieurs personnes vers un objectif commun sans perdre de temps ? »
Inspection quotidienne : L'équipe regarde où elle en est CHAQUE jour
Adaptation immédiate : Si quelque chose ne va pas, on le sait tout de suite
Transparence radicale : Tout le monde sait ce que font les autres

## Slide 10
Principes clés du Daily (2)
Le Daily répond à 3 questions essentielles pour la coordination :
  Hier : Qu’ai-je accompli ?
    Permet de célébrer les avancées
    Donne de la visibilité sur la progression
    Crée un sentiment d'accomplissement collectif
  Aujourd’hui : Que vais-je faire ?
    Permet d'éviter les doublons
    Crée des opportunités de collaboration
    Aligne les priorités
  Blocage : Qu'est-ce qui nous bloque ?
    Alerte l'équipe rapidement
    Permet à quelqu'un de dire "Je peux débloquer ça"
    Évite de rester coincé plusieurs jours

## Slide 11
Principes clés du Daily (3)
Nous pouvons suivre ce format lors des interventions :
Hier : [Décrire les tâches accomplies hier]
Aujourd'hui : [Annoncer les tâches prévues aujourd'hui]
Blocage : [Mentionner les blocages rencontrés ou dire "Aucun blocage"]
Exemple d’intervention complète :
Hier, j'ai terminé l'intégration de l'API de paiement et corrigé 3 bugs sur le formulaire.
Aujourd'hui, je vais rédiger les tests unitaires du module paiement et faire la revue de code avec Minah.
En ce qui concerne les blocages, j'attends la validation de Igor sur les maquettes pour continuer la page profil.

## Slide 12
Principes clés du Daily (4)
Heure : 10H00 (Fuseau horaire : GMT+1)
Temps : 15 minutes
Fréquence : Une fois par jour
Participants : Toute l’équipe
Posture : Debout
Modalité à distance : Caméra allumée obligatoire

## Slide 13
Principes clés du Daily (5)
Timekeeper (gardien du temps) : Veille au respect du timing et des 15 minutes
Facilitateur : Anime la réunion et établit la liste des interventions pour assurer un tour de rôle équitable
NB :
Les rôles sont alternés chaque semaine
Les rôles de la semaine suivante sont attribués en fin de semaine précédente
Chaque membre de l’équipe connaît son rôle à l’avance

## Slide 14
Conseils et Bonnes pratiques pour le Daily
Avant | Pendant | Après
Ne prenons pas le daily pour un moment d'improvisation | Restons debout, caméra ouverte pour maintenir l'énergie et la brièveté | Une fois répondu aux 3 questions, le facilitateur annonce la fin du daily
Préparons ce que nous allons dire pour être concis et clair | Respectons notre tour de parole défini par le facilitateur | Les discussions détaillées, déblocages et points divers se traitent APRÈS, avec uniquement les personnes concernées
Anticipons nos blocages et ce dont nous avons besoin | Suivons strictement le format de réponse | Ceux qui n'ont pas besoin de rester peuvent quitter la réunion

## Slide 15
Un Daily réussi…
Il dure moins de 15 minutes
Tout le monde participe activement
Les blocages sont identifiés rapidement
L'équipe arrive à l'heure et préparée
Les discussions hors sujet sont reportées
L'énergie de l'équipe est positive

## Slide 16
Pièges classiques et leurs solutions
Pièges | Solutions
Daily trop long (>15min) | Stopper et reporter les discussions détaillées
Rapport au manager | Rappeler que c'est un moment d'équipe pour l'équipe
Résolution de problèmes pendant | Noter et planifier une session dédiée après
Personnes qui monopolisent | Facilitateur doit réguler le temps de parole
Manque de préparation | Chacun prépare ses 3 réponses avant
Absences récurrentes | Renforcer l'importance et trouver le bon horaire

## Slide 17
Notre engagement
Testons avec bienveillance
Soyons ponctuels (10h00 GMT+1 précises)
Respectons le format des 3 questions
Donnons des feedbacks honnêtes
Ajustons selon nos besoins

## Slide 18
QUESTIONS ET ECHANGES