Plan de Migration WebMail

# 1. Vue d’ensemble de l’architecture

L’objectif est de transformer votre application Laravel d’un client IMAP direct (lent) en une architecture performante qui combine un cache local en base de données, une synchronisation en arrière-plan, et une notification temps réel via IMAP IDLE et WebSocket.

## Architecture cible

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Interface utilisateur | Blade / Livewire / Vue.js | Affiche les emails depuis la BDD locale (rapide) |
| Cache BDD | MySQL / PostgreSQL | Stocke les emails synchronisés localement |
| Sync Background | Laravel Queue + Cron | Synchronise IMAP → BDD toutes les 2 min |
| IMAP IDLE | Worker Artisan persistant | Détecte les nouveaux emails en temps réel |
| WebSocket | Laravel Reverb / Pusher | Push le mail vers le navigateur instantanément |
| Serveur mail | BlueMind (IMAP/SMTP) | Stockage réel des emails (mailpar.centrech.fr) |

Principe clé : L’utilisateur ne se connecte jamais directement au serveur IMAP. Il lit depuis votre base de données locale (rapide). La synchronisation IMAP se fait en arrière-plan, invisible pour l’utilisateur.

# 2. Problème actuel : pourquoi IMAP est lent

Votre configuration actuelle se connecte directement au serveur IMAP à chaque requête de l’utilisateur. Voici pourquoi c’est lent :

Connexion TCP/SSL

Chaque requête doit établir une connexion SSL vers mailpar.centrech.fr:993. Ce handshake prend 200-500ms selon la latence réseau.

Protocole verbeux

IMAP est un protocole texte des années 1980. Chaque opération (lister, lire, chercher) nécessite plusieurs aller-retours réseau.

Pas de cache

Sans cache, la même liste de messages est re-téléchargée à chaque rafraîchissement de page.

Recherche IMAP

La recherche serveur est très lente sur de gros volumes. Une recherche locale en BDD avec index est 100x plus rapide.

Solution : ne plus jamais faire attendre l’utilisateur sur IMAP

# 3. Phase 1 : Base de données locale (Cache)

PHASE 1 — Création des tables de cache

La première étape est de créer les tables qui vont stocker les emails localement. C’est exactement ce que fait Nextcloud Mail avec ses tables oc_mail_*.

## Tables à créer

| Table | Description | Contenu |
| --- | --- | --- |
| mail_accounts | Comptes IMAP | Identifiants IMAP de chaque utilisateur (host, port, email, mot de passe chiffré) |
| mail_mailboxes | Dossiers IMAP | INBOX, Sent, Drafts, Trash, Spam... avec compteurs et uid_validity |
| mail_messages | Cache des emails | Sujet, expéditeur, date, corps HTML/texte, flags (lu, important) |
| mail_recipients | Destinataires | To, Cc, Bcc de chaque message, séparés pour recherche rapide |
| mail_attachments | Pièces jointes | Métadonnées des fichiers attachés (nom, taille, type MIME) |

Note : Le champ uid (UID IMAP) est essentiel : c’est l’identifiant unique d’un message sur le serveur. Couplé avec uid_validity, il permet de savoir quels messages sont nouveaux, modifiés ou supprimés.

# 4. Phase 2 : Synchronisation en arrière-plan

PHASE 2 — Job de synchronisation IMAP → BDD

Le job de synchronisation fonctionne en 4 étapes :

1. Connexion IMAP

Le job se connecte à mailpar.centrech.fr:993 avec les identifiants stockés dans mail_accounts.

2. Récupération des UIDs

Il demande au serveur la liste des UIDs depuis le dernier UID connu. Seuls les NOUVEAUX messages sont téléchargés.

3. Téléchargement

Pour chaque nouveau UID : télécharger les headers (sujet, from, date) + le corps (HTML/texte) + la liste des pièces jointes.

4. Insertion en BDD

Insérer dans mail_messages, mail_recipients, mail_attachments. Mettre à jour last_synced_at.

## Stratégie de synchronisation

| Type | Action | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Sync initiale | Télécharge TOUS les emails | 1 fois |
| Sync incrémentale | Seulement les nouveaux emails (UIDs > dernier UID) | Toutes les 2 min |
| Détection suppressions | Compare UIDs locaux vs serveur | Toutes les 15 min |
| Sync flags | Met à jour is_read, is_flagged | Toutes les 5 min |

# 5. Phase 3 : Réception temps réel (IMAP IDLE)

PHASE 3 — IMAP IDLE : réception instantanée

IMAP IDLE est une extension du protocole IMAP (RFC 2177) qui permet de maintenir une connexion ouverte avec le serveur. Dès qu’un nouveau message arrive, le serveur envoie une notification immédiate. BlueMind supporte IMAP IDLE.

1. Connexion

Un worker Laravel (commande Artisan) se connecte en IMAP à BlueMind et envoie la commande IDLE.

2. Attente

La connexion reste ouverte. Le worker est en attente passive (ne consomme quasi pas de CPU).

3. Notification

Quand un email arrive, BlueMind envoie ‘* N EXISTS’ sur la connexion. Le worker se réveille.

4. Fetch + Insert

Le worker télécharge le nouveau message et l’insère dans la BDD.

5. Broadcast

Le worker émet un événement Laravel (NewEmailReceived) via WebSocket.

6. Reprise IDLE

Le worker renvoie la commande IDLE et retourne en attente.

Attention : IMAP IDLE ne surveille qu’UN seul dossier par connexion (généralement INBOX). Pour surveiller plusieurs dossiers, il faut ouvrir une connexion IDLE par dossier.

## Délai de réception comparé

| Méthode | Délai | Explication |
| --- | --- | --- |
| Sans cache (actuel) | 2-10 secondes | Connexion IMAP à chaque requête |
| Cache + Cron seul | 0-5 minutes | Dépend de la fréquence du cron |
| Cache + IMAP IDLE | ~1 seconde | Notification push du serveur |
| Cache + IDLE + WebSocket | ~1 seconde | Push jusqu’au navigateur |

# 6. Phase 4 : Push navigateur (WebSocket)

PHASE 4 — WebSocket : push vers le navigateur

La dernière étape connecte le serveur au navigateur. Quand IMAP IDLE détecte un nouveau mail, un événement est envoyé via WebSocket directement dans le navigateur, sans rafraîchissement de page.