## Slide 1
Responsable : Roméo MEHINTO
Activité | Durée prévue | Total de taches | % Complete | Durée réelle
CRUD | 04 h | 01 | 100% | 04 h
CRUD | 04 h | 01 | 100% | 04 h
CRUD | 04 h | 01 | 100% | 04 h
CRUD | 04 h | 01 | 100% | 04 h
CRUD | 08 h | 01 | 100% | 20 h
CRUD | 08 h | 01 | 100% | 08 h
CRUD | 08 h | 01 | 100% | 05 h
CRUD | 08 h | 01 | 00% | 
Retard relatifs à une journée de prise par le responsable pour la révision des autres taches de tout le projet WAF
R
R
R
R
R
R
Non terminé
Terminé en retard
Terminé en avance ou à l’échéance
R
Révisé