# ACCOMPLISSEMENTS 2025

- Migration NETBYUS, ADYK et WAF

- BU Infra

- Sécurité (Passbolt, VPN)

- Support (Augmentation des RAM)

- GreenTech City

- Monitoring

- Rédaction des process

- Inventaire du matériel

- Automatisation (Ansible, n8n)

- Optimisation du travail à l’interne (daily meeting, CI/CD, wiki, docker)

# GRANDS ACCOMPLISSEMENTS 2025

Migration des serveurs

- Réalisation de 80% de la migration de l'infrastructure serveur vers une nouvelle plateforme, avec zéro perte de données

BU Infra

- Commercialisation réussie de solutions serveurs auprès de nos clients

Sécurité informatique

- Déploiement de Passbolt en tant que gestionnaire de secrets centralisé et utilisation à 80% de l’outil

Support utilisateurs

- Augmentation des capacités matérielles (RAM) des postes de travail des collaborateurs

- Délai de réponse court pour la gestion des demandes et des incidents

GreenTech City

- Mobilisation de nos ressources matérielles fiables et fonctionnelles

# BLOCAGES RENCONTRES 2025

Gestion des inventaires

- Inventaire au cours de l’année imprécis et incomplet compromettant la fiabilité des données du parc matériel

- Ressources insuffisantes pour mener à bien la collecte manuelle exhaustive

- Dégradation des étiquettes de suivi, rendant l'identification du matériel problématique

Monitoring et supervision

- Temps significatif requis pour maîtriser Zabbix et ses fonctionnalités avancées

- Tests en production effectués tardivement, retardant l'optimisation et l'identification des besoins réels

Migration des serveurs

- Incompatibilité technique de la nouvelle infrastructure avec le système de messagerie ADYK, limitant la migration à 80%

Processus et documentation

- Culture organisationnelle informelle sans respect des standards documentaires

- Absence de cadre structuré pour la documentation des processus

- Ressources et compétences insuffisantes pour rédiger des processus conformes aux normes

BU Infra

- Documentation insuffisante des services proposés et informations critiques manquantes

- Manque de traçabilité et d'impact sur la qualité de service

Optimisation interne

- Expertise technique insuffisante en automatisation (CI/CD, Docker, Ansible, n8n)

- Absence d'accompagnement pour pérenniser et maintenir les technologies d'automatisation

Sécurité informatique

- Communication insuffisante auprès des utilisateurs sur l'adoption de Passbolt

- Expertise manquante pour déployer et configurer le VPN en production

Support utilisateurs

- Communication insuffisante avec les utilisateurs pour identifier leurs besoins réels

- Ressources matérielles et humaines limitées pour honorer les délais de satisfaction

Blocages transversaux

- Insuffisance d'effectifs pour couvrir tous les domaines d'activité

- Manque de visibilité, de coordination et de communication inter-équipes

- Organisation et priorisation des initiatives à améliorer

# APPROCHES DE SOLUTION

Gestion des inventaires

Approches de solutions

- Mettre en œuvre un outil d'inventorisation automatisée (scan codes QR/RFID) pour réduire la charge manuelle

- Établir un protocole standardisé de marquage et d'étiquetage du matériel avec matériaux durables

- Planifier des campagnes d'inventaire régulières et courtes plutôt qu'une collecte massive ponctuelle

- Intégrer l'inventaire automatisé directement dans GLPI pour assurer la synchronisation des données

Monitoring et supervision

Approches de solutions

- Programmer des formations certifiantes ou accompagnement d'expertise externe sur Zabbix

- Définir dès le départ les indicateurs clés (KPIs) à monitorer pour clarifier les besoins réels

- Établir un plan de déploiement progressif avec jalons de validation

Migration des serveurs

Approches de solutions

- Conduire une étude d'architecture approfondie pour l'intégration d'ADYK avant tout nouveau projet migratoire

- Évaluer les options : reconfiguration d'ADYK, solutions de migration progressive, ou infrastructure hybride

- Établir un plan de communication avec les utilisateurs ADYK sur les délais et solutions envisagées

- Prévoir un budget pour l'expertise externe si nécessaire

Processus et documentation

Approches de solutions

- Définir un template et un guide de rédaction de processus (structure, format, validation)

- Prioriser les processus critiques et les rédiger par étapes (MVP d'abord, puis enrichissement)

- Instituer une revue trimestrielle des processus documentés

BU Infra

Approches de solutions

- Créer une cartographie détaillée de tous les services proposés (descriptions, SLA, contacts, dépendances)

- Établir un catalogue de services à jour

- Mettre en place un processus de suivi des incidents et améliorations par service

Optimisation interne

Approches de solutions

- Recruter ou former une personne référente en automatisation et DevOps

- Mettre en place un partenariat ou un contrat de support avec un expert externe pour accompagner l'équipe

- Commencer par des projets pilotes d'automatisation sur des processus à faible risque

- Créer une documentation interne et des runbooks pour chaque automatisation déployée

- Instituer des ateliers mensuels de partage de compétences

Sécurité informatique

Approches de solutions

- Lancer une campagne de sensibilisation et de formation sur Passbolt (webinaires, documentation, support utilisateur)

- Créer un guide utilisateur simple et des tutoriels vidéo

- Solliciter un accompagnement d'expertise externe pour le déploiement et la configuration VPN

- Établir des KPIs d'adoption (% d'utilisateurs actifs, taux d'utilisation)

Support utilisateurs

Approches de solutions

- Instituer des réunions régulières (mensuelles ou trimestrielles) avec les utilisateurs clés pour recueillir leurs besoins

- Mettre en place un système de ticketing transparent (GLPI) avec suivi des demandes en temps réel

- Créer un processus de priorisation clair (criticité, impact, ressources disponibles)

- Documenter et communiquer les délais d'intervention attendus par type de demande

- Évaluer les besoins réels de ressources et prévoir un plan d'embauche ou de réorganisation

Blocages transversaux

Approches de solutions

- Ressources humaines : Évaluer les besoins réels de personnel et mettre en place un plan de recrutement ou de réallocation

- Gouvernance IT : Établir un comité de pilotage IT mensuel avec représentants métier, infrastructure, sécurité et support

- Priorisation : Implémenter un système de priorisation formalisé (matrice impact/effort, roadmap IT visuelle)

- Communication : Mettre en place des rituels d'échange (daily standups, réunions de coordination, newsletters mensuelles)

- Outils collaboratifs : Consolider l'utilisation du wiki, des tableaux de bord partagés et des outils de suivi (GLPI, Asana, etc.)

- Planification : Développer une roadmap IT 2026 transparente et alignée avec les objectifs métier