CAHIER DES CHARGES

Plateforme SaaS B2B

« Digital Workspace »

MONENTREPRISE

Lots 1, 2 & 3 — 11 Modules — Document Complet

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Version | 6.3 — Document Complet Audité & Corrigé — Mars 2026 |
| Date | Mars 2025 |
| Équipe | MONENTREPRISE R&D |
| Périmètre | Lots 1, 2 & 3 — 11 modules (M1 → M11) + Architecture extensible |
| Hébergement | Serveurs dédiés — Hébergeur France (Europe) — Conformité RGPD totale |
| Documents liés | Flux_Evenements_DataFlow_v2.3.md · Analyse_Expert_Tech_Lead_v4.docx |
| Statut | Approuvé — Version complète sans zones d'ombre |

# Journal des Versions

| Version | Date | Modifications clés |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | Mars 2025 | CDC initial — Lot 1 uniquement |
| v2.0 | Mars 2025 | Ajout Lots 2 & 3, module M11, contraintes CNSS/OHADA |
| v3.0 | Mars 2025 | Corrections : white-label self-service, API versioning, risques opérationnels, Meilisearch Lot 1 |
| v4.0 | Mars 2025 | Intégration complète de toutes les corrections dans le document unique de référence |
| v5.0 | Mars 2025 | Version complète : stratégie sauvegarde, tests de charge, SSL portail client, politique dépendances, architecture extensible, hébergement France clarifié |
| v6.0 | Mars 2025 | Commercialisation internationale : paiements multi-pays extensibles, extensibilité géographique complète, politique open source, sécurité avancée (OWASP, PCA, certifications), maintenance & évolution long terme, API publique & intégrations tierces |
| v6.1 | Mars 2026 | Alignement DataFlow v2.1 → v2.2 : 44 événements, ADR-002, Outbox Pattern, payload standard, checklist consommateur. Passage 2 dépôts séparés (ADR-001). |
| v6.2 | Mars 2026 | Topologie serveurs rationalisée : base 2 serveurs (srv-app-01 + srv-db-01), passage à 3+ serveurs conditionné par 6 critères mesurables datés et documentés en ADR, RTO/PCA mis à jour en conséquence, coût estimé inclus |
| v6.3 | Mars 2026 | Audit complet intégré — 15 corrections : B1 Vault→srv-db-01, B2 MinIO backup sans srv-storage-01 fantôme, B3 Redis Cluster noms réels, B4 E-034/035 canal *.platform (suppression segment marketplace), I1-I7 (ClamAV install-prod, Loki/Grafana serveur+déclencheur, MTN MoMo Lot1 P1, Frankfurter install-prod, DocuSeal procédure complète 8 étapes, module-service scaffold clarifié), V1 FK t_invoices_saas→t_billing_transactions, V3 mfa_policy tenant_settings, V5 règle propagation correlation_id cascades, V6 validation champ pays contre t_country_configs |
| v6.4 | Mars 2026 | Alignement conformité inter-documents : NC-05 PHP-FPM migré sur socket Unix (/run/php/php8.3-fpm.sock) — résolution conflit port 9000 avec MinIO. NC-08 GitLab Dependency Scanning remplace GitHub/GitLab Dependabot. Références documents liés mis à jour : DataFlow v2.3, Analyse Expert v4. Synchronisé Plans Conception Global/Backend/Frontend v2.3. |

# 1. Présentation Générale

## 1.1 Contexte

MONENTREPRISE est une ESN de 30 collaborateurs dont le siège est au Bénin, avec des équipes distantes au Togo, en France et à Madagascar. Face à la dispersion de ses outils (Mattermost, Jitsi, Nextcloud, Kanboard, GLPI, Docmost, LimeSurvey), l'entreprise développe la plateforme Digital Workspace.

| 🏠 | Hébergement : l'intégralité des serveurs de production (base de données, API, fichiers, cache, vidéo, recherche) est hébergée chez un hébergeur professionnel en France (Union Européenne). Ceci garantit la conformité RGPD native pour tous les tenants, y compris les tenants hors France (Bénin, Togo, Madagascar). Les données ne quittent jamais le territoire de l'Union Européenne. |
| --- | --- |

## 1.2 Double Objectif

### Usage interne

- Remplacer 7 outils disparates par une plateforme unifiée.

- Améliorer la productivité des équipes multi-pays (Bénin, Togo, France, Madagascar).

- Centraliser rapports et indicateurs dans un seul outil.

### Produit SaaS B2B

- Revendre la solution avec isolation totale des données par tenant.

- Chaque client personnalise la plateforme lui-même depuis son interface — zéro intervention MONENTREPRISE.

- Marketplace de modules activables à la carte.

- Architecture extensible : tout nouveau module tiers ou partenaire peut être intégré sans modifier le socle existant.

## 1.3 Les 11 Modules — 3 Lots

| ID | Module | Lot | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Hub Central & Tableau de Bord | Lot 1 | Socle |
| M2 | Communication & Collaboration | Lot 1 | Socle |
| M3 | Gestion de Projets & Tâches | Lot 1 | Socle |
| M10 | Administration Plateforme & SaaS | Lot 1 | Socle |
| M11 | Rapports & Analytics | Lot 1→3 | TRANSVERSAL |
| M4 | Gestion Documentaire & Connaissances | Lot 2 | Métier |
| M5 | CRM & Gestion Commerciale | Lot 2 | Métier |
| M6 | Ticketing & Support Client | Lot 2 | Métier |
| M7 | RH, Collaborateurs & Paie | Lot 2 | Métier |
| M8 | Finance, Achats & Comptabilité | Lot 3 | Métier |
| M9 | Administration IT & Infrastructure | Lot 3 | Métier |
| M12+ | Modules Futurs (Partenaires / Tiers) | Lot 4+ | Extensible |

| 🔌 | Architecture extensible : le système est conçu dès le Lot 1 pour accueillir des modules supplémentaires (M12, M13…) développés par MONENTREPRISE ou par des partenaires tiers, sans aucune modification du socle. Voir section 18 pour le protocole d'extension. |
| --- | --- |

# 2. Architecture Globale

## 2.1 Backend — Microservices Laravel (API-only)

| 🔴 | Règle absolue : aucun rendu Blade. Aucun rendu serveur. API JSON uniquement. Préfixe /api/v1/ obligatoire sur toutes les routes métier. |
| --- | --- |

| Service | Rôle | Lot |
| --- | --- | --- |
| api-gateway | Point d'entrée unique, routing, JWT check, rate limiting | Lot 1 |
| auth-service | Auth, tenants, RBAC, MFA, JWT | Lot 1 |
| hub-service | M1 — Dashboard, recherche globale, notifications | Lot 1 |
| comms-service | M2 — Messagerie, présence, visioconférence | Lot 1 |
| project-service | M3 — Tâches, Kanban, Gantt, templates | Lot 1 |
| platform-service | M10 — Admin SaaS, white-label self-service, marketplace | Lot 1 |
| report-service | M11 — Rapports, analytics, exports PDF/Excel | Lot 1→3 |
| hr-service | M7 — RH, onboarding, congés, paie CNSS multi-pays | Lot 2 |
| crm-service | M5 — Pipeline, devis, clients, portail client externe | Lot 2 |
| ticket-service | M6 — Ticketing, SLA, escalades | Lot 2 |
| doc-service | M4 — Documents, wiki, contrats | Lot 2 |
| finance-service | M8 — Facturation, achats, comptabilité (norme OHADA/PCG) | Lot 3 |
| it-service | M9 — Actifs IT, monitoring infra | Lot 3 |
| (scaffold M12+) | Modules tiers/partenaires — pas un service permanent. Chaque module M12+ est un microservice autonome qui implémente le protocole d'extension (section 13). Le terme 'module-service' désigne uniquement le scaffold de démarrage livré en Lot 1. | Lot 4+ |

- Déploiement natif Ubuntu 22.04 — Nginx + PHP 8.3 (Docker pour dev local uniquement)

- PHP 8.3 : enums, readonly properties, intersection types, fibers

- Versioning API : toutes les routes métier sous /api/v1/ — /health et /api/v1/tenant/theme sont publics

- Chaque microservice est déployable indépendamment sans impact sur les autres

## 2.2 Frontend — Micro-frontends React (Module Federation)

| Remote App | Module | Port dev | Lot |
| --- | --- | --- | --- |
| remote-hub | M1 — Hub & Dashboard | 3001 | Lot 1 |
| remote-comms | M2 — Communication | 3002 | Lot 1 |
| remote-projects | M3 — Projets & Tâches | 3003 | Lot 1 |
| remote-platform | M10 — Administration SaaS | 3004 | Lot 1 |
| remote-reports | M11 — Rapports & Analytics | 3005 | Lot 1→3 |
| remote-hr | M7 — RH & Paie | 3006 | Lot 2 |
| remote-crm | M5 — CRM | 3007 | Lot 2 |
| remote-ticket | M6 — Ticketing | 3008 | Lot 2 |
| remote-doc | M4 — Documents | 3009 | Lot 2 |
| remote-finance | M8 — Finance | 3010 | Lot 3 |
| remote-it | M9 — Admin IT | 3011 | Lot 3 |
| remote-module-* | Modules M12+ — dynamique | 3012+ | Lot 4+ |

### Stratégie de versioning des remotes en production

| ℹ️ | Chaque remote est versionné par hash de commit Git (ex: remote-hub@a3f2b1c). Le shell-frontend charge les remotes via une manifest.json centralisée mise à jour à chaque déploiement. En cas de mise à jour d'un remote, les autres remotes ne sont pas re-déployés. Le cache navigateur est invalidé par hash de fichier (content hashing Vite). |
| --- | --- |

### Gestion des dépendances partagées entre remotes

- React, ReactDOM, Zustand, TanStack Query, i18next sont déclarés comme singletons dans le webpack.config.js de chaque remote (shared: { singleton: true, requiredVersion: ... }).

- Toute mise à jour de ces dépendances partagées déclenche un rebuild de TOUS les remotes concernés avant tout déploiement.

- Un test d'intégration cross-remotes est exécuté en staging après chaque mise à jour.

## 2.3 Stack Technique Complète

| Couche | Technologie | Usage |
| --- | --- | --- |
| Backend | Laravel 11 + PHP 8.3 | API REST microservices |
| Frontend | React 18 + TypeScript strict | SPA micro-frontends |
| Build | Vite 5 + Module Federation | Bundler + remotes déployables indépendamment |
| UI | TailwindCSS (CSS vars) + shadcn/ui | Composants white-label — aucune couleur hardcodée |
| State | Zustand + TanStack Query | State global + cache data |
| Formulaires | React Hook Form + Zod | Validation typée |
| HTTP | Axios + interceptors JWT | Client API avec refresh automatique |
| i18n | i18next | fr/bj/tg/mg — extensible par config |
| WebSocket | Laravel Reverb (self-hosted) | Temps réel, présence, notifications |
| Vidéo | LiveKit (self-hosted) | Visioconférence M2 |
| Recherche | Meilisearch (Lot 1) / Elasticsearch 8 (Lot 2+) | < 2s depuis n'importe quel pays |
| Stockage fichiers | MinIO (self-hosted, S3-compatible) | Documents, assets, exports |
| Cache/Queue | Redis 7 (Streams) | Bus événements, cache, sessions |
| Monitoring | Zabbix | Surveillance microservices |
| Analytics | Apache ECharts + dompdf | Graphiques M11 + exports PDF |
| Tests PHP | Pest | Tests unitaires et intégration |
| Tests TS | Vitest | Tests composants React |
| Tests charge | k6 | Tests de performance — voir section 14.3 |
| CI/CD | GitLab CI | Lint, test, build, staging, prod |
| Sauvegarde | pg_dump + WAL-G + Rclone | Voir section 12.3 pour le détail complet |

# 3. Hébergement & Infrastructure — France

| 🇫🇷 | Tous les serveurs de production sont hébergés en France (Union Européenne) chez un hébergeur professionnel. Cette décision est stratégique : conformité RGPD native, latence réduite vers l'Europe, et crédibilité commerciale auprès des clients entreprises. |
| --- | --- |

## 3.1 Topologie de base — 2 serveurs

| ℹ️ | La topologie de départ est volontairement minimaliste : 1 serveur applicatif + 1 serveur de base de données. C'est suffisant pour démarrer, maîtriser les coûts, et valider le produit. Le passage à 3 serveurs ou plus est déclenché uniquement par des critères mesurables définis en section 3.3 — pas par anticipation. |
| --- | --- |

| Serveur | Rôle | Services hébergés | Config recommandée | Coût estimé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| srv-app-01 | Serveur applicatif principal | Nginx, Laravel API Gateway, tous les microservices (Lot 1), Laravel Reverb (WebSocket), LiveKit, Meilisearch, Redis 7, Supervisor (workers), Node.js (build), MinIO (stockage fichiers) | 8 vCPU / 16 GB RAM / 200 GB SSD NVMe | ~80-120 €/mois |
| srv-db-01 | Serveur de base de données | PostgreSQL 16 (primary), Redis AOF backup, sauvegardes WAL-G, pg_dump quotidien, Zabbix agent | 8 vCPU / 32 GB RAM / 500 GB SSD NVMe | ~120-180 €/mois |

| ✅ | Total Lot 1 : 2 serveurs — environ 200-300 €/mois. Ce budget est viable dès les premières semaines. Aucun investissement infrastructure supplémentaire n'est nécessaire avant d'atteindre les seuils de la section 3.3. |
| --- | --- |

## 3.2 Répartition des services sur srv-app-01

Tous les composants applicatifs cohabitent sur srv-app-01 au démarrage. Chaque service tourne dans son propre processus Supervisor — l'isolation est logicielle, pas physique. Cette cohabitation est sans risque à l'échelle du Lot 1 (< 15 tenants, < 150 utilisateurs actifs simultanés).

| Composant | Port interne | Process manager | RAM estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| Nginx (reverse proxy) | 80 / 443 | systemd | ~50 MB |
| PHP-FPM (API Gateway) — socket Unix | /run/php/php8.3-fpm.sock | systemd | ~512 MB |
| hr-service, crm-service, etc. (PHP-FPM) | 9001-9011 | systemd / Supervisor | ~256 MB chacun |
| Laravel Reverb (WebSocket) | 8080 | Supervisor | ~256 MB |
| Redis 7 (cache + Streams) | 6379 | systemd | ~512 MB |
| Meilisearch | 7700 | systemd | ~512 MB |
| MinIO (stockage S3) | 9000 / 9001 | systemd | ~256 MB |
| LiveKit (visioconférence) | 7880 / 50000-60000 | systemd | ~512 MB |
| Supervisor workers (consumers Redis) | — | Supervisor | ~128 MB par worker |
| Node.js (build uniquement, pas de process permanent) | — | CI/CD uniquement | ~0 MB en prod |

## 3.3 Critères de passage à 3 serveurs — justification obligatoire

| 🔴 | Ajouter un serveur engendre un coût récurrent et une complexité opérationnelle (VLAN, synchronisation, déploiement multi-cibles). Aucun serveur supplémentaire n'est ajouté sans que l'un des critères ci-dessous soit atteint et documenté. |
| --- | --- |

| Déclencheur | Seuil mesuré | Serveur ajouté | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Charge CPU srv-app-01 | CPU P95 > 75% sur 7 jours consécutifs | srv-app-02 — scale-out applicatif | Le serveur applicatif devient le goulot d'étranglement. Nginx bascule en upstream load-balancer entre srv-app-01 et srv-app-02. |
| RAM srv-app-01 | RAM utilisée > 80% stable sur 7 jours | srv-app-02 — délestage microservices Lot 2/3 | Les microservices les plus lourds (hr, finance, crm) migrent sur srv-app-02. |
| Nombre de tenants actifs | > 20 tenants avec > 50 utilisateurs actifs/jour | srv-app-02 ou srv-search-01 (selon bottleneck) | La charge de recherche Meilisearch ou les workers Redis justifient un serveur dédié. |
| Latence PostgreSQL P95 | > 100ms sur les requêtes simples, stable 7 jours | srv-db-02 — réplique PostgreSQL en lecture | Les requêtes de lecture (rapports M11, recherche) sont déportées sur la réplique. |
| Volume stockage srv-app-01 | Disque > 70% utilisé | srv-storage-01 — MinIO dédié | MinIO est migré sur un serveur dédié avec disque adapté au volume de fichiers. |
| Budget sauvegardes insuffisant | Disque srv-db-01 > 60% consommé par les WAL | srv-backup-01 — sauvegarde dédiée | Les backups sont déportés pour libérer le disque de srv-db-01. |

## 3.4 Topologie cible à 3 serveurs (si déclenchée)

| Serveur | Rôle | Services migrés depuis srv-app-01 | Config cible |
| --- | --- | --- | --- |
| srv-app-01 | Applicatif principal (Lot 1 + socle) | Inchangé — API Gateway, Auth, Hub, Reverb, Redis, Meilisearch | 8 vCPU / 16 GB RAM / 200 GB SSD |
| srv-app-02 | Applicatif secondaire (Lot 2 & 3) | hr-service, crm-service, finance-service, it-service, doc-service, ticket-service | 8 vCPU / 16 GB RAM / 100 GB SSD |
| srv-db-01 | Base de données (inchangé) | PostgreSQL 16 primary + WAL-G + sauvegarde | 8 vCPU / 32 GB RAM / 500 GB SSD NVMe |

- La migration de srv-app-01 vers srv-app-02 est sans downtime : Nginx est reconfiguré pour router les requêtes /api/v1/{module} vers le bon upstream.

- Les workers Supervisor des microservices migrés sont arrêtés sur srv-app-01 et démarrés sur srv-app-02 — les événements Redis en attente (PEL) sont consommés sans perte.

- Durée estimée de la migration : < 2h. Procédure documentée dans /docs/runbook/scale-app-server.md.

## 3.5 Topologie cible à 4+ serveurs (Lot 3 / > 50 tenants)

| Serveur | Rôle | Déclencheur |
| --- | --- | --- |
| srv-db-02 | PostgreSQL réplique lecture | Latence BDD P95 > 100ms ou rapports M11 impactés |
| srv-storage-01 | MinIO dédié | Volume fichiers > 500 GB ou disque srv-app-01 > 70% |
| srv-search-01 | Meilisearch / Elasticsearch dédié | Critères section 9.2 atteints |
| srv-backup-01 | Sauvegarde dédiée | Disque srv-db-01 > 60% ou RTO non respecté |
| srv-media-01 | LiveKit dédié | Taux d'échec connexion vidéo > 5% ou latence > 400ms |

| 💡 | Chaque serveur supplémentaire est justifié par un critère mesurable daté, documenté dans un ADR (Architecture Decision Record) dans /docs/adr/. Le PDG et le DSI valident chaque ajout de serveur au vu des métriques Zabbix. |
| --- | --- |

## 3.6 Réseau & Sécurité périmétrique

- UFW sur chaque serveur : seuls les ports 80 et 443 sont ouverts publiquement.

- Communication inter-services exclusivement sur le réseau privé de l'hébergeur (VLAN dédié) — srv-app-01 et srv-db-01 se voient sur IP privée uniquement.

- PostgreSQL (5432), Redis (6379), Meilisearch (7700), MinIO (9000) : jamais exposés sur Internet — accessibles uniquement via IP privée VLAN.

- TLS 1.3 minimum obligatoire sur tous les endpoints publics.

- Certificats SSL : Let's Encrypt via Certbot, renouvellement automatique. Wildcard *.workspace.bj pour les sous-domaines tenant.

- Reverse proxy Nginx devant tous les services — headers de sécurité : HSTS, CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options.

- fail2ban sur les deux serveurs : bannissement après 5 échecs SSH ou 10 échecs login API en 5 minutes.

## 3.7 Solution SSL pour le Portail Client Externe

| ⚠️ | Le portail client externe est sur clients.{tenant}.workspace.bj — sous-domaine de niveau 3. Let's Encrypt ne supporte pas les wildcards de niveau 2 (..workspace.bj). Solution : certificat SAN généré automatiquement par tenant à l'activation du portail via challenge DNS-01. |
| --- | --- |

- À l'activation du portail client, le platform-service déclenche automatiquement une demande de certificat SAN via Certbot (challenge DNS-01).

- Renouvellement automatique géré par un cron dédié sur srv-app-01. Alerte Zabbix 30 jours avant expiration.

- Délai d'activation du portail client : < 10 minutes (provisioning certificat inclus).

- Si le tenant utilise un domaine custom (clients.monentreprise.com), il fournit son certificat SSL ou délègue la gestion DNS à MONENTREPRISE.

## 3.8 Conformité RGPD & Souveraineté des données

- Toutes les données (bases de données, fichiers, sauvegardes) résident exclusivement sur des serveurs en France.

- Aucun transfert de données hors UE — pas de CDN externe, pas de services tiers hébergés hors UE sauf exception documentée et validée par le DPO.

- Exception documentée : Stripe (paiement) — seuls les tokens de paiement transitent, jamais les données métier.

- Politique de conservation : données actives conservées le temps du contrat + 3 mois. Données archivées (OHADA/fiscalité) : 10 ans. Suppression sécurisée (shred) à l'expiration.

# 4. White-Label Self-Service — Principe Fondamental

| ✅ | Règle absolue : le code de la plateforme ne contient AUCUNE couleur, AUCUN logo, AUCUN nom propre appartenant à MONENTREPRISE ou à un quelconque client. Tout est en base de données. Chaque tenant configure son identité visuelle seul, depuis son interface, sans aucune intervention technique de MONENTREPRISE. |
| --- | --- |

## 4.1 Pourquoi c'est critique pour le modèle SaaS

Si les couleurs sont compilées dans le code, chaque nouveau client oblige un déploiement spécifique. À 10 clients, c'est 10 configurations à maintenir, 10 fois le risque d'erreur, et un modèle économique intenable. Le SaaS self-service signifie : le client s'inscrit, configure, et utilise — sans jamais contacter MONENTREPRISE pour un réglage visuel.

## 4.2 Règle Tailwind — Zéro valeur hardcodée

| Classe Tailwind | Résolution CSS | Comportement |
| --- | --- | --- |
| bg-primary | var(--color-primary) | Couleur de marque du tenant — chargée depuis la BDD |
| bg-secondary | var(--color-secondary) | Couleur secondaire du tenant |
| bg-tertiary | var(--color-tertiary) | Couleur tertiaire du tenant |
| bg-surface | var(--color-surface) | Fond des composants (blanc par défaut) |
| bg-background | var(--color-background) | Fond général de l'application |
| text-muted | var(--color-text-muted) | Texte secondaire |
| rounded | var(--border-radius) | Arrondi des coins (configurable 0px→16px) |
| font-sans | var(--font-family) | Police (Inter par défaut) |
| bg-gradient-main | var(--gradient-main) | Dégradé de marque du tenant |

## 4.3 Thème neutre par défaut

| Variable CSS | Valeur neutre par défaut | Description |
| --- | --- | --- |
| --color-primary | #3B82F6 | Bleu neutre universel |
| --color-secondary | #F59E0B | Ambre neutre |
| --color-tertiary | #10B981 | Vert neutre |
| --gradient-start | #1E3A5F | Marine neutre |
| --gradient-end | #3B82F6 | Bleu neutre |
| --color-surface | #FFFFFF | Blanc |
| --color-background | #F4F6F9 | Gris très clair |
| --font-family | Inter | Police universelle |
| --border-radius | 8px | Arrondi modéré |
| app_name | Workspace | Nom générique |

## 4.4 Éditeur visuel de thème (M10)

- Color pickers pour : couleur principale, secondaire, tertiaire, début et fin du dégradé

- Upload logo (PNG/SVG, max 500 Ko) → stocké sous /tenants/{id}/assets/logo

- Upload favicon (ICO/PNG 32×32) → stocké sous /tenants/{id}/assets/favicon

- Sélecteur de police : Inter, Roboto, Lato, Open Sans, Nunito (liste extensible via config)

- Slider border-radius : 0px (carré) → 16px (très arrondi)

- Champ app_name : nom de l'application dans le titre du navigateur

- Email de support personnalisé

- Politique MFA (mfa_policy) : admins_only (défaut) · managers_and_above · all_users — permet aux tenants clients enterprise (banques, administrations) d'imposer le MFA à tous leurs utilisateurs sans modification de code

- Locale par défaut du tenant : langue des emails transactionnels et de l'interface

- Zone CSS avancé (optionnel — pour les tenants disposant d'un designer)

- Aperçu en temps réel : les modifications sont visibles instantanément sans sauvegarde

- Bouton « Réinitialiser » : retour aux valeurs neutres par défaut

| ✅ | MONENTREPRISE ne fait RIEN lors de la personnalisation d'un tenant. Zéro support. Zéro déploiement. Le client configure et son thème est propagé à tous ses utilisateurs dans les 5 minutes. |
| --- | --- |

## 4.5 Flux technique de propagation du thème

| Étape | Action | Technique |
| --- | --- | --- |
| 1 | tenant_admin modifie son thème dans M10 | PUT /api/v1/tenants/{id}/settings |
| 2 | BDD tenant_settings mise à jour | Service → PostgreSQL tenant_{slug} |
| 3 | Événement *.platform.tenant.updated publié | EventPublisherService → Redis Stream |
| 4 | Cache Redis du thème invalidé | Cache::forget('tenant:theme:{id}') |
| 5 | ThemeProvider recharge le thème | GET /api/v1/tenant/theme (staleTime 5 min TanStack Query) |
| 6 | CSS vars injectées dans :root sans rechargement | document.documentElement.style.setProperty(...) |
| 7 | Tous les utilisateurs connectés voient le nouveau thème | CSS vars — pas de rebuild Tailwind requis |

# 5. Multi-Tenancy & Sécurité

## 5.1 Architecture Multi-Tenant

- Package stancl/tenancy v3 — un schéma PostgreSQL par tenant : tenant_{slug}

- Base public : tables centrales tenants et domains uniquement

- Routage : InitializeTenancyByDomain ET InitializeTenancyByHeader (header X-Tenant-Slug)

## 5.2 Isolation absolue — Critère de recette #1

| 🔴 | Sans validation de l'isolation, aucune commercialisation. Un utilisateur du tenant A ne doit JAMAIS voir les données du tenant B, même en cas de bug. Testé explicitement avant toute mise en production. |
| --- | --- |

- Middleware EnsureTenantScope sur chaque requête → 403 si cross-tenant

- Chaque requête Meilisearch/Elasticsearch inclut obligatoirement un filtre tenant_id

- Fichiers stockés sous /tenants/{tenant_id}/... — URL signée tenant-scoped uniquement

- Rapports M11 : chaque agrégation filtrée par tenant_id au niveau de la couche service

- Portail client externe : rôle client_externe ne voit que les données explicitement partagées

- Test automatisé d'isolation cross-tenant dans la CI/CD (voir section 12.4)

## 5.3 Authentification

- JWT : access token 60 min + refresh token 30 jours, révocation par blacklist Redis (jti)

- Rotation trimestrielle du JWT_SECRET avec révocation masse par jti

- MFA TOTP obligatoire pour super_admin et tenant_admin (Google Authenticator / Authy)

- SSO OAuth2 : Google et Microsoft via Laravel Socialite (optionnel par tenant)

## 5.4 RBAC

| Rôle | Description | Modules accessibles |
| --- | --- | --- |
| super_admin | Accès total plateforme multi-tenant (équipe MONENTREPRISE) | Tous + analytics cross-tenant |
| tenant_admin | Administrateur d'un tenant client | Tous les modules actifs du tenant |
| manager | Lecture/écriture sur son département + reporting | Modules actifs + rapports département |
| collaborateur | Accès standard aux modules activés | Modules actifs selon permissions |
| support_n1 | Support client interne | M6, M5 (lecture), M1 |
| client_externe | Portail client uniquement | Tickets, devis, docs partagés uniquement |
| module_partner | Accès API pour modules tiers M12+ | Scope limité au module déclaré |

- Permissions granulaires par module et par action : read, create, update, delete, approve

- TLS 1.3 en transit, AES-256 au repos, bcrypt cost 12

- Aucun secret dans le code — tout dans .env avec .env.example documenté

## 5.5 Conformité pays & RGPD

- Liste initiale ['bj', 'tg', 'fr', 'mg'] — extensible via config/BDD uniquement, jamais dans le code

- Toutes les données hébergées en France (voir section 3) — conformité RGPD native

- Archivage légal : pièces justificatives conservées 10 ans (OHADA + fiscalité fr)

- Droit à l'effacement : API de suppression tenant avec purge de toutes les données (BDD + fichiers MinIO + index Meilisearch/Elasticsearch)

- Journal d'audit complet : table t_audit_logs, conservée 5 ans minimum

# 6. Bus d'Événements Redis — Zéro Saisie Double

| ⚠️ | Le fichier Flux_Evenements_DataFlow.md (v2.3) est le contrat d'interface contractuel entre tous les services. Il est versionné dans Git et lié depuis le README de chaque service. Aucun événement ne peut être publié ou consommé s'il n'est pas dans ce fichier. Toute PR ajoutant un événement non listé est rejetée en CI (lint:event-dataflow). |
| --- | --- |

## 6.1 Principe

Toute création ou modification publie un événement sur le bus Redis. Les services concernés s'abonnent et réagissent automatiquement. Un service défaillant ne bloque jamais les autres — les messages sont persistés et consommés à la reprise.

### Règle de validation du champ pays dans les payloads

| ℹ️ | Le champ pays présent dans tout payload (users, employees, invoices, payslips…) est validé contre t_country_configs.code avant publication de l'événement. Un code pays inconnu de la table provoque un ACK + log d'anomalie dans t_audit_logs — jamais une exception bloquante. Cette règle garantit la cohérence géographique à mesure que de nouveaux pays sont ajoutés. |
| --- | --- |

| Cas | Comportement | Log produit |
| --- | --- | --- |
| pays connu (ex: bj, fr, sn) | Traitement normal — événement publié | Aucun — comportement attendu |
| pays inconnu (ex: xx, zz) | ACK silencieux + log d'anomalie | t_audit_logs : action=unknown_country, entity_type=event, entity_id=event_id, new_values={pays: 'xx'} |
| champ pays absent du payload | Traitement normal — pas de validation | Aucun — le champ est optionnel selon l'événement |
| pays valide mais inactif (t_country_configs.is_active=false) | ACK + log d'avertissement — pays désactivé | t_audit_logs : action=inactive_country_used, niveau warning |

## 6.2 Implémentation

- Persistance : Redis Streams (XADD / XREADGROUP) — groupe de consommateurs par service

- Idempotence : table t_processed_events — un événement déjà traité est silencieusement ignoré

- Compteur de tentatives : XPENDING (delivery-count Redis natif) — pas le payload

- Dead Letter Queue : après 3 tentatives → DLQ + alerte Zabbix via *.monitoring.service.alert

- Dashboard DLQ : visible dans M10 admin — alerte si DLQ > 0 depuis plus de 1 heure

- Test de chaos documenté : tuer un worker pendant traitement et vérifier la reprise sur PEL (Pending Entries List)

## 6.3 Outbox Pattern — Résilience si Redis est indisponible

| ℹ️ | L'EventPublisherService persiste l'événement dans t_event_outbox (PostgreSQL central) si Redis est indisponible au moment de la publication. L'OutboxReplayCommand (Supervisor, toutes les 10s) rejoue les messages en attente. Aucune perte d'événement même en cas de coupure Redis. |
| --- | --- |

| Table t_event_outbox | Colonnes |
| --- | --- |
| Colonnes clés | id UUID PK, event_name, payload JSONB, tenant_id, status (pending/sent/failed), attempts INT, created_at, sent_at |
| Comportement nominal | publish() → Redis::xadd() — pas d'écriture en BDD |
| Redis indisponible | publish() → INSERT t_event_outbox (status=pending) |
| OutboxReplayCommand | SELECT pending → Redis::xadd() → UPDATE status=sent |
| Après 5 échecs | status=failed + alerte Zabbix via *.monitoring.service.alert |

## 6.4 ADR-002 — Fusion marketplace-service dans platform-service

| 🔴 | ADR-002 (Sprint 14) : marketplace-service est fusionné dans platform-service. Le service marketplace-service n'existe plus. CORRECTION v6.3 : les canaux Redis de E-034 et E-035 sont renommés de .marketplace. vers .platform. pour aligner l'émetteur (platform-service) et le canal. Tout consumer écoutant workspace.events..marketplace doit être mis à jour vers workspace.events..platform. |
| --- | --- |

## 6.5 Payload standard — Format obligatoire

Chaque événement publié sur le bus respecte ce format JSON strict :

| Champ | Type | Obligatoire | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| event | string | OUI | Nom complet au format [pays].[module].[entité].[action] |
| event_id | UUID v4 | OUI | Identifiant unique — base de l'idempotence (vérifié dans t_processed_events) |
| tenant_id | string | OUI | Slug du tenant concerné |
| timestamp | ISO 8601 UTC | OUI | Date/heure UTC de l'événement |
| data | object | OUI | Données métier — schéma spécifique à chaque événement |
| meta.source_service | string | OUI | Nom du service émetteur (config('app.service_name')) |
| meta.source_user | UUID | NON | User à l'origine de l'action (null si système/cron) |
| meta.ip | string | NON | IP de la requête (0.0.0.0 si worker queue) |
| meta.correlation_id | UUID v4 | NON | Traçabilité bout-en-bout pour les logs et le débogage |

### Règle de propagation du correlation_id dans les cascades

| ℹ️ | Lors d'une cascade d'événements (un événement qui en déclenche un autre), le correlation_id de l'événement enfant DOIT être l'event_id de l'événement parent. Exemple : E-010 hr.employee.onboarded (event_id: uuid-A) déclenche E-001 auth.user.created → l'event_id uuid-A devient le correlation_id de E-001. Cela permet de reconstituer toute la chaîne causale dans les logs. |
| --- | --- |

| Cas | Règle | Exemple concret |
| --- | --- | --- |
| Événement racine (aucun parent) | correlation_id = null ou propre event_id | E-005 tenant.created déclenché par super_admin → correlation_id = null |
| Événement enfant (cascade directe) | correlation_id = event_id du parent | E-010 onboarded → E-001 user.created : correlation_id = event_id de E-010 |
| Événement petit-enfant (cascade indirecte) | correlation_id = event_id du parent immédiat OU event_id de la racine (choix cohérent par service) | E-001 user.created → E-004 mfa_enabled : correlation_id = event_id de E-001 |
| Événement système (cron, worker) | correlation_id = uuid généré par le cron pour regrouper tous les événements du batch | E-009 report.schedule.triggered : tous les E-008 du même batch partagent le même correlation_id |

## 6.6 Nomenclature des canaux

Format strict : [pays].[module].[entité].[action]

| Segment | Valeurs autorisées |
| --- | --- |
| pays | bj · tg · fr · mg · * (broadcast multi-pays) |
| module | auth · hr · crm · project · doc · ticket · finance · it · comms · platform · report · module (pour M12+). Note : le segment 'marketplace' est supprimé — E-034/E-035 migrent vers le canal .platform. (correction ADR-002 v6.3) |
| entité | snake_case : user · employee · contract · ticket · tenant · deal · invoice · asset · wiki · expense ... |
| action | created · updated · deleted · assigned · escalated · closed · approved · rejected · expired · onboarded · offboarded · generated · triggered · violated · paid · sent · toggled · purchased · detected · installed · uninstalled · resolved · uploaded · new_version |

## 6.7 Catalogue complet des 44 événements (42 actifs + 2 dépréciés) — Aligné DataFlow v2.3

| ℹ️ | 44 événements référencés (42 actifs + 2 dépréciés : E-027/028, retrait Sprint 20). E-027 et E-028 sont DÉPRÉCIÉS — remplacés respectivement par E-038 et E-039 (correction de nomenclature v1.3). Les consumers doivent écouter E-038 et E-039. |
| --- | --- |

### Lot 1 — Auth, Platform, Report

| ID | Événement | Émetteur | Consommateurs clés |
| --- | --- | --- | --- |
| E-001 | *.auth.user.created | auth-service | hub, comms, report |
| E-002 | *.auth.user.updated | auth-service | hub, comms, project |
| E-003 | *.auth.user.deactivated | auth-service | comms, project, report |
| E-004 | *.auth.user.mfa_enabled | auth-service | hub (notification) |
| E-005 | *.platform.tenant.created | platform-service | auth (provision schéma), hub, report |
| E-006 | *.platform.tenant.updated | platform-service | auth, report |
| E-007 | *.platform.module.toggled | platform-service | hub, report |
| E-008 | *.report.execution.completed | report-service | hub (notification) |
| E-009 | *.report.schedule.triggered | report-service | Audit uniquement |

### Lot 2 — RH, CRM, Ticketing, Documents

| ID | Événement | Émetteur | Consommateurs clés |
| --- | --- | --- | --- |
| E-010 | *.hr.employee.onboarded | hr-service | auth, comms, doc, project, report — < 3s |
| E-011 | *.hr.employee.offboarded | hr-service | auth, comms, project, doc, report |
| E-012 | *.hr.leave.approved | hr-service | project, comms, report |
| E-013 | *.hr.leave.rejected | hr-service | hub (notification) |
| E-014 | *.hr.payslip.generated | hr-service | finance, hub, report |
| E-015 | *.crm.contact.created | crm-service | hub, report |
| E-016 | *.crm.deal.created | crm-service | report |
| E-017 | *.crm.deal.closed_won | crm-service | project, finance, report |
| E-018 | *.crm.deal.closed_lost | crm-service | report |
| E-019 | *.crm.quote.sent | crm-service | report |
| E-020 | *.ticket.ticket.created | ticket-service | hub, report |
| E-021 | *.ticket.ticket.assigned | ticket-service | hub (notification) |
| E-022 | *.ticket.ticket.escalated | ticket-service | hub, report |
| E-023 | *.ticket.ticket.closed | ticket-service | report, doc |
| E-024 | *.ticket.sla.violated | ticket-service | hub, report |
| E-025 | *.doc.document.created | doc-service | hub, report |
| E-026 | *.doc.document.shared | doc-service | hub (notification) |
| E-040 | *.doc.document.uploaded | doc-service | report |
| E-041 | *.doc.document.new_version | doc-service | report (ACK silencieux) |
| E-042 | *.doc.wiki.page.created | doc-service | report |
| E-043 | *.doc.wiki.page.updated | doc-service | report (ACK silencieux) |

### Lot 3 — Finance, IT, Marketplace

| ID | Événement | Émetteur | Consommateurs clés | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-027 | *.finance.invoice.created | finance-service | Voir E-038 | DÉPRÉCIÉ — remplacé par E-038 |
| E-028 | *.finance.invoice.paid | finance-service | Voir E-039 | DÉPRÉCIÉ — remplacé par E-039 |
| E-029 | *.finance.po.approved | finance-service | report, hub | Actif |
| E-030 | *.it.asset.created | it-service | report | Actif |
| E-031 | *.it.incident.detected (service) | it-service | ticket, hub, report | Actif — champ affected_service |
| E-032 | *.it.license.expiring | it-service | hub (alerte DSI) | Actif |
| E-033 | *.platform.module.purchased | platform-service | finance, report, hub | Actif |
| E-034 | *.platform.app.installed | platform-service | hub, report | Actif — canal migré .marketplace→.platform (ADR-002 v6.3) |
| E-035 | *.platform.app.uninstalled | platform-service | hub, report | Actif — canal migré .marketplace→.platform (ADR-002 v6.3) |
| E-036 | *.it.incident.detected (asset) | it-service | ticket, hub, report | Actif — champ asset_id |
| E-037 | *.it.incident.resolved | it-service | ticket, hub, report | Actif |
| E-038 | *.finance.invoice.created | finance-service | report, hub | Actif — remplace E-027 |
| E-039 | *.finance.invoice.paid | finance-service | crm, report, hub | Actif — remplace E-028 |
| E-051 | *.finance.expense.approved | finance-service | report, hub | Actif |

## 6.8 Checklist de validation consommateur

| ⚠️ | Avant toute mise en production d'un consommateur, TOUS les points suivants doivent être cochés. Cette checklist est héritée du Flux_Evenements_DataFlow.md v2.3 — elle est contractuelle. |
| --- | --- |

- L'événement est listé dans ce document ET dans KNOWN_EVENTS de EventPublisherService

- L'idempotence est implémentée via t_processed_events (vérification avant traitement)

- Le contexte tenant est initialisé (tenancy()->initialize()) avant toute requête BDD

- EventContext::fromEvent() est passé à EventPublisherService si une cascade est publiée

- Les erreurs métier attendues sont ACK sans retry

- Les erreurs techniques laissent le message en PEL (NACK)

- Un test Pest couvre le happy path ET le cas idempotence (double traitement silencieux)

- Le service répond correctement à /health avant et après le traitement

- L'audit log (t_audit_logs) est alimenté pour toute mutation déclenchée

- Le consumer est référencé dans le README du service avec le canal Redis écouté

# 7. Schémas de Base de Données

## 7.1 Base centrale public

| ⚠️ | stancl/tenancy v3 crée nativement la table tenants avec une colonne data JSONB. Ne pas écrire cette migration manuellement — cela conflicte avec le package. |
| --- | --- |

- Table tenants : id (slug), data JSONB (name, slug, pays, plan, modules_actifs, theme, max_users, storage_quota_gb, is_active, trial_ends_at)

- Table domains : domain UNIQUE, tenant_id → clé étrangère

## 7.2 Schéma tenant_{slug} — Tables communes

| Table | Colonnes clés | Service |
| --- | --- | --- |
| users | id UUID, tenant_id, full_name, email, password (bcrypt), role, department, pays, avatar_url, is_active, mfa_enabled, mfa_secret, password_must_change, last_login_at | auth-service |
| personal_access_tokens | tokenable_id, token (hash), abilities, expires_at | auth-service |
| tenant_settings | primary_color, secondary_color, tertiary_color, gradient_start, gradient_end, logo_url, favicon_url, font_family, border_radius, app_name, support_email, custom_css, locale, mfa_policy (admins_only │ managers_and_above │ all_users) — TOUTES en BDD, aucune dans le code | platform-service |
| tenant_modules | module_code (M1→M11), is_active, config JSONB, activated_at | platform-service |
| t_audit_logs | tenant_id, user_id, action, entity_type, entity_id, old_values JSONB, new_values JSONB, ip_address, pays — OBLIGATOIRE dans chaque microservice | tous |
| t_processed_events | event_id UUID PK, service_name, processed_at — idempotence bus | tous |
| t_event_outbox | id UUID PK, event_name, payload JSONB, tenant_id, status (pending/sent/failed), attempts INT, created_at, sent_at — Outbox Pattern si Redis indisponible | tous |

## 7.3 Tables Lots 2 & 3 (aperçu)

| Service | Tables principales |
| --- | --- |
| doc-service | t_documents, t_document_versions, t_wiki_pages, t_contracts, t_doc_permissions |
| crm-service | t_contacts, t_companies, t_deals, t_activities, t_quotes, t_portal_tokens |
| ticket-service | t_tickets, t_ticket_comments, t_sla_configs, t_sla_violations, t_workflows |
| hr-service | t_employees, t_contracts, t_leaves, t_payslips, t_performance_reviews, t_social_contribution_configs |
| finance-service | t_invoices, t_purchase_orders, t_accounting_entries, t_chart_of_accounts, t_accounting_configs, t_bank_reconciliations |
| it-service | t_assets, t_asset_maintenances, t_software_licenses, t_it_incidents, t_cmdb_relations |
| report-service | t_report_templates, t_report_executions, t_report_schedules, t_kpi_aggregates |

## 7.4 Tables de configuration métier — jamais hardcodées

| Table | Contenu | Extensibilité |
| --- | --- | --- |
| t_social_contribution_configs | Taux CNSS par pays (bj/tg/fr/mg), plafonds, tranches | Ajouter ci, sn : INSERT uniquement |
| t_accounting_configs | Plan comptable par pays : OHADA (bj/tg/mg/ci/sn) et PCG (fr) avec effective_from | Ajouter un pays : INSERT + seeder |
| t_sla_configs | SLA par tenant et par priorité — configurable par le tenant_admin | Self-service dans M6 |
| tenant_settings | Thème visuel complet par tenant — éditeur self-service dans M10 | Self-service — zéro code |
| t_module_registry | Catalogue de tous les modules disponibles (M1-M11 + M12+), métadonnées, tarifs, compatibilité | INSERT lors de l'ajout d'un module partenaire |

# 8. Sauvegarde & Restauration — Procédure Complète

| 🔴 | RPO ≤ 1h / RTO ≤ 4h. Ces objectifs ne sont atteints que si la procédure de sauvegarde ET de restauration est testée mensuellement. Un backup non testé n'est pas un backup. |
| --- | --- |

## 8.1 Stratégie de sauvegarde PostgreSQL

| Type | Outil | Fréquence | Rétention | Destination |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sauvegarde logique complète | pg_dump (custom format) | Quotidienne — 02h00 | 30 jours | srv-backup-01 + stockage objet hébergeur |
| WAL archiving (PITR) | WAL-G | Continue (toutes les 5 min) | 7 jours | srv-backup-01 |
| Réplique lecture | PostgreSQL streaming replication | Temps réel | N/A | srv-db-02 |
| Export offsite chiffré | Rclone + AES-256 | Hebdomadaire | 90 jours | Second datacenter hébergeur |

## 8.2 Sauvegarde des fichiers MinIO

- Sauvegarde MinIO (configuration de base — 2 serveurs) : Rclone synchronise quotidiennement /data/minio vers un bucket objet de l'hébergeur (stockage S3-compatible distant). Aucun srv-storage-01 nécessaire au démarrage.

- Si srv-storage-01 est provisionné (critère section 3.3 atteint) : MinIO migre sur ce serveur dédié et la réplication devient native (mc mirror entre deux instances MinIO).

- Snapshot quotidien chiffré exporté vers srv-backup-01.

- Rétention 90 jours pour les fichiers actifs, 10 ans pour les documents comptables/contractuels archivés.

## 8.3 Sauvegarde Redis

- Redis configuré avec persistance RDB + AOF (appendonly yes).

- Snapshot RDB toutes les 15 minutes vers /var/lib/redis/dump.rdb.

- AOF rewrite quotidien pour limiter la taille du fichier.

- Copie quotidienne du dump.rdb vers srv-backup-01.

## 8.4 Sauvegarde des index Meilisearch / Elasticsearch

- Meilisearch : dump quotidien via API /dumps → copié sur srv-backup-01. Les index sont reconstruits depuis la BDD en cas de perte (source de vérité = PostgreSQL).

- Elasticsearch : snapshot API vers un repository S3 (MinIO) — fréquence quotidienne.

## 8.5 Procédure de restauration documentée

| Scénario | Procédure | RTO estimé |
| --- | --- | --- |
| Corruption d'un tenant unique | Restaurer le schéma tenant_{slug} depuis le dernier pg_dump + rejouer les WAL jusqu'au point de corruption | < 1h |
| Perte du serveur PostgreSQL primary | Promotion de srv-db-02 (réplique) en primary via pg_ctl promote. Reconfiguration des services. | < 30 min |
| Perte totale srv-db-01 + srv-db-02 | Restauration depuis pg_dump offsite + WAL-G sur nouveau serveur | < 4h |
| Perte de fichiers MinIO | Synchronisation depuis bucket secondaire via mc mirror | < 2h selon volume |
| Corruption index Meilisearch | Réindexation complète depuis PostgreSQL via artisan scout:import | < 1h |

## 8.6 Plan de test mensuel

- Chaque 1er lundi du mois : test de restauration complète d'un tenant de test depuis le backup offsite sur un environnement isolé.

- Résultat documenté dans un registre de tests de restauration (date, durée, résultat, RTO constaté).

- Alerte Zabbix si un backup quotidien n'a pas été produit dans les 26 heures.

- Responsable des tests : DSI ou personne désignée. Rapport transmis au PDG mensuellement.

# 9. Scalabilité & Migration Meilisearch → Elasticsearch

## 9.1 Abstraction SearchService

Une interface SearchService abstraite est implémentée dès le Lot 1. Elle expose les méthodes search(), index(), delete(), filter(). En Lot 1, le driver est Meilisearch. En Lot 2+, le driver peut être basculé vers Elasticsearch 8 sans modifier le code applicatif.

## 9.2 Critère de bascule Meilisearch → Elasticsearch

| ℹ️ | La bascule vers Elasticsearch est déclenchée si AU MOINS UN des critères suivants est atteint, mesurés sur 7 jours consécutifs. |
| --- | --- |

| Critère | Seuil de bascule | Méthode de mesure |
| --- | --- | --- |
| Latence recherche P95 | > 500 ms | Métriques Zabbix sur /api/v1/search |
| Nombre de tenants actifs | > 15 tenants avec > 100 utilisateurs actifs/jour | Dashboard super_admin M11 |
| Volume de documents indexés | > 5 millions de documents total | API Meilisearch /indexes stats |
| Taux d'erreur Meilisearch | > 0.5% des requêtes | Logs Nginx + Zabbix |

## 9.3 Procédure de migration

- Étape 1 : déployer Elasticsearch 8 sur srv-search-01 en parallèle de Meilisearch.

- Étape 2 : réindexer tous les tenants vers Elasticsearch via artisan search:migrate --driver=elasticsearch.

- Étape 3 : basculer le driver SearchService via variable d'environnement SEARCH_DRIVER=elasticsearch.

- Étape 4 : valider les tests d'intégration en staging sur Elasticsearch.

- Étape 5 : déployer en production avec rollback automatique si le health check échoue.

- Durée estimée : 1 sprint (2 semaines). Planifiée dans le backlog Lot 2 si critère atteint.

## 9.4 Plan de scalabilité Redis au-delà de 20 tenants

- Lot 1-2 : Redis single-node sur srv-app-01 (port 6379, bind 127.0.0.1). Pas de serveur Redis dédié — Redis cohabite avec les microservices sur srv-app-01.

- Lot 3 / déclencheur > 20 tenants actifs simultanés : provisioning de 3 nouveaux serveurs dédiés (srv-redis-01, srv-redis-02, srv-redis-03) formalisé par un ADR signé. Migration Redis Cluster zéro downtime via migration progressive des clés. Redis est alors retiré de srv-app-01.

- Migration Redis Cluster : zéro downtime via migration progressive des clés.

- Métriques Redis surveillées dans M9 : mémoire utilisée, ops/sec, latence, rejected_connections.

# 10. Tests de Charge & Performance

## 10.1 Outil et environnement

- Outil : k6 (open source, scripts JS, intégration GitLab CI).

- Environnement : staging (miroir de la production) avec données synthétiques (MasterTenantSeeder × 10 tenants).

- Fréquence : test de charge avant chaque mise en production majeure (release Lot 1, 2, 3) + mensuel en récurrence.

## 10.2 Scénarios de charge définis

| Scénario | Charge simulée | Durée | Critère de réussite |
| --- | --- | --- | --- |
| Charge nominale | 50 utilisateurs concurrents, 5 tenants actifs | 10 min | API P95 < 200ms, 0 erreur 5xx |
| Charge forte | 200 utilisateurs concurrents, 15 tenants actifs | 10 min | API P95 < 500ms, taux erreur < 0.1% |
| Charge de pointe (spike) | 500 utilisateurs en 30s, 20 tenants | 5 min | Pas de crash, récupération < 60s |
| Endurance | 100 utilisateurs concurrents, 10 tenants | 60 min | Mémoire stable, pas de leak |
| Recherche globale | 100 recherches/sec cross-modules, 10 tenants | 5 min | P95 < 2s depuis simulation Afrique (latence +150ms ajoutée) |
| Génération PDF | 20 rapports simultanés | 10 min | PDF simple < 5s, PDF complexe < 30s |
| Bus d'événements | 1000 événements/min, 10 tenants | 10 min | E2E < 3s, DLQ = 0 |

## 10.3 Simulation de la latence Afrique de l'Ouest

Les serveurs étant en France, les utilisateurs depuis le Bénin et le Togo ont une latence réseau de 120-180ms. Les scénarios de test intègrent cette latence via tc netem ou les options réseau k6, pour valider que les métriques cibles restent atteintes depuis l'Afrique de l'Ouest.

## 10.4 Métriques cibles

| Métrique | Cible | Scope |
| --- | --- | --- |
| Chargement initial Shell App | < 3 s (depuis France) / < 6 s (depuis Afrique) | Tous lots |
| Réponse API requêtes simples | < 200 ms (P95, depuis France) | Tous lots |
| Recherche cross-modules | < 2 s (depuis n'importe quel pays) | Tous lots |
| Génération rapport PDF simple | < 5 s | M11 |
| Génération rapport PDF complexe | < 30 s (asynchrone — job Queue) | M11 |
| Propagation événement Redis E2E | < 3 s | Tous lots |
| Disponibilité plateforme | >= 99.5 % | Tous lots |
| RPO | <= 1 h | Sauvegardes PostgreSQL horaires |
| RTO | <= 4 h | Procédure de restauration testée mensuellement |

# 11. Module M2 — Visioconférence LiveKit & Stratégie Fallback

## 11.1 Décision d'architecture LiveKit

- LiveKit est déployé self-hosted sur srv-media-01 (France).

- Serveur TURN/STUN dédié déployé sur srv-media-01 pour contourner les NAT restrictifs (fréquents sur les réseaux mobiles africains).

- Test de qualité vidéo obligatoire depuis Cotonou (Bénin) et Lomé (Togo) en Sprint 2 avant validation du socle.

## 11.2 Critères objectifs du test Sprint 2

| Métrique | Seuil acceptable | Seuil de déclenchement du fallback |
| --- | --- | --- |
| Latence WebRTC (RTT) | < 400 ms | > 600 ms sur 70% des sessions |
| Perte de paquets vidéo | < 3% | > 8% sur 70% des sessions |
| Score MOS audio | > 3.5 / 5 | < 2.5 sur 70% des sessions |
| Taux d'échec de connexion | < 5% | > 15% des tentatives |

## 11.3 Solution de fallback si LiveKit échoue

| ⚠️ | Si les critères Sprint 2 déclenchent le fallback, la solution retenue est Daily.co (API WebRTC hébergée, serveurs européens disponibles). Daily.co offre une API REST simple, des salles éphémères, et un SDK React. L'implémentation frontend est identique (composant VideoRoom), seul le provider change. |
| --- | --- |

- Décision go/no-go LiveKit prise à la fin du Sprint 2 par le Tech Lead + DSI, documentée.

- Budget Daily.co estimé : inclus dans le modèle de tarification SaaS si activé (coût par minute de visioconférence).

- Le composant VideoRoom du frontend est découplé du provider (interface VideoProvider abstraite) — le changement de provider ne nécessite pas de modification des composants métier.

# 12. Politique de Mise à Jour des Dépendances

## 12.1 Principe général

Un SaaS B2B vendu à des entreprises doit démontrer une gestion rigoureuse des dépendances, notamment pour la sécurité. La politique suivante est appliquée dès le Lot 1 et maintenue tout au long de la vie du produit.

## 12.2 Catégories de mises à jour

| Catégorie | Définition | Délai maximum | Procédure |
| --- | --- | --- | --- |
| Sécurité critique (CVE CVSS >= 9) | Vulnérabilité activement exploitée | 72h | Patch en urgence, déploiement prod sans attendre la release |
| Sécurité haute (CVE CVSS 7-8.9) | Vulnérabilité sérieuse | 7 jours | Hotfix + déploiement accéléré |
| Sécurité modérée (CVE CVSS < 7) | Vulnérabilité limitée | 30 jours | Inclus dans la prochaine release |
| Dépendance mineure (patch) | Bug fix, pas de breaking change | Mensuel | Batch mensuel — tests automatiques |
| Dépendance majeure (minor/major) | Nouvelles fonctionnalités ou breaking changes | Trimestriel | Évaluation, test, migration planifiée |

## 12.3 Outils de surveillance

- PHP : composer audit en CI — bloque le pipeline si CVE critique détectée.

- Node.js : npm audit en CI — bloque le pipeline si CVE critique détectée.

- Alertes GitLab Dependency Scanning activées sur le dépôt (Security Dashboard GitLab CI).

- Rapport mensuel de dépendances obsolètes transmis au Tech Lead.

## 12.4 Dépendances critiques — versions de référence

| Dépendance | Version Lot 1 | Politique de mise à jour |
| --- | --- | --- |
| Laravel | 11.x | LTS — suivi des releases officielles. Migration Laravel 12 planifiée 6 mois après release stable. |
| PHP | 8.3 | Suivi des versions supportées. EOL PHP 8.3 : déc. 2026 → migration 8.4 planifiée en 2026. |
| React | 18.x | Suivi des releases majeures. Migration React 19 après 3 mois de stabilité. |
| Node.js | 20 LTS | Migration vers 22 LTS à sa date LTS officielle. |
| PostgreSQL | 16 | Migration vers 17 planifiée 6 mois après release stable. |
| Redis | 7 | Suivi des releases de sécurité. |
| stancl/tenancy | v3 | Veille active — breaking changes suivis. |

# 13. Architecture Extensible — Intégration de Modules Futurs

| 🔌 | La plateforme est conçue dès le Lot 1 pour accueillir des modules supplémentaires (M12+) sans modification du socle. Un module partenaire ou interne peut être intégré en suivant le protocole d'extension ci-dessous. |
| --- | --- |

## 13.1 Contrat d'interface pour un module M12+

Tout nouveau module doit respecter les contrats suivants pour être intégrable à la plateforme :

### Backend (microservice Laravel)

- Implémenter le middleware EnsureTenantScope.

- Enregistrer ses routes sous /api/v1/{module-slug}/.

- Implémenter /health (liveness + readiness).

- Publier et consommer uniquement des événements listés dans Flux_Evenements_DataFlow.md (les ajouter par PR avant implémentation).

- Écrire dans t_audit_logs pour toute mutation.

- Implémenter t_processed_events pour l'idempotence.

- Fournir les migrations dans le dossier database/migrations/tenant/.

- Documenter ses endpoints dans openapi.yaml.

### Frontend (micro-frontend React)

- Exporter les dépendances partagées (React, Zustand, i18next) comme singletons dans webpack.config.js.

- Utiliser uniquement les CSS vars de thème (var(--color-primary), etc.) — zéro couleur hardcodée.

- S'enregistrer dans la manifest.json du shell-frontend.

- Respecter le contrat de routing : /module/{slug}/* réservé au module.

### Marketplace

- Créer une entrée dans t_module_registry avec : code, name, description, screenshots[], pricing JSONB, min_plan, requires_modules[].

- Le module est activable par le tenant_admin depuis M10 sans intervention MONENTREPRISE.

## 13.2 Niveaux de modules

| Niveau | Développeur | Validation | Accès marketplace |
| --- | --- | --- | --- |
| Core (M1-M11) | MONENTREPRISE | Intégré au CDC | Automatique |
| Official (M12+) | MONENTREPRISE | Revue Tech Lead + recette complète | Automatique après certification |
| Partner | Partenaire certifié | Audit de sécurité MONENTREPRISE + contrat partenaire | Après certification |
| Community | Développeur tiers | Sandbox isolée — pas d'accès aux données production | Non (usage dev uniquement) |

## 13.3 Isolation des modules partenaires

- Les modules partenaires tournent dans un namespace de service distinct.

- Accès aux données limité au scope déclaré dans le manifeste du module (principe du moindre privilège).

- Le rôle module_partner dispose d'une API key scopée — aucun accès JWT interne.

- Monitoring dédié dans Zabbix pour chaque module partenaire actif.

# 14. Lot 1 — Modules & Livrables

## 14.1 M1 — Hub Central & Tableau de Bord

- Dashboard personnalisable avec widgets drag-and-drop

- Recherche globale cross-modules (Meilisearch) filtrée par tenant_id, pays, module, department

- Notifications temps réel via Laravel Reverb (WebSockets)

- Alertes monitoring Zabbix en temps réel (canal Redis *.monitoring.service.alert)

- KPI par département alimentés par M11

## 14.2 M2 — Communication & Collaboration

- Messagerie instantanée : rooms, channels, messages directs

- Présence collaborateurs temps réel : online, away, busy, offline

- Visioconférence LiveKit — voir section 11 pour la stratégie et le fallback

- Partage de fichiers dans les conversations

- Notifications push WebSocket

## 14.3 M3 — Gestion de Projets & Tâches

- Vue Kanban avec drag-and-drop

- Vue Gantt avec dépendances entre tâches

- Templates de projets réutilisables

- Assignation, suivi du temps, statuts personnalisables

- Filtres par assigné, département, priorité, date d'échéance

## 14.4 M10 — Administration Plateforme & SaaS

- Gestion des tenants : création, configuration, activation/désactivation

- Éditeur visuel white-label self-service : color picker, logo, favicon, police, CSS avancé — aperçu temps réel

- Activation/désactivation des modules M1-M11+ par tenant

- Gestion des quotas : max_users, storage_quota_gb

- Plans tarifaires : trial, starter, pro, enterprise

- Dashboard DLQ : visibilité sur les messages en erreur du bus d'événements

- Marketplace de modules (base Lot 1, fonctionnelle Lot 3)

## 14.5 Moteur de recherche Lot 1 — Meilisearch

| 💡 | Meilisearch est déployé en production pour le Lot 1. Beaucoup plus simple à opérer (pas de JVM), < 100ms de latence, et suffisant jusqu'à ~15 tenants actifs. Une interface SearchService abstraite permet de basculer vers Elasticsearch 8 selon les critères définis en section 9. |
| --- | --- |

## 14.6 Livrables techniques Lot 1

| Livrable | Description |
| --- | --- |
| install-prod.sh | Ubuntu 22.04 natif : PHP 8.3, PostgreSQL 16 (srv-db-01), Redis 7, Nginx, Meilisearch, Reverb, LiveKit, MinIO, Supervisor, UFW, fail2ban — script paramétré par rôle (app ou db) |
| docker-compose.yml | Environnement de développement local complet |
| api-gateway/ | Laravel 11 : auth, JWT, MFA, SSO, tenant, RBAC, health checks, SearchService abstraction |
| report-service/ | Laravel 11 : socle rapports, agrégats, exports PDF/Excel, constructeur templates |
| shell-frontend/ | React 18 + Vite 5 : layout, auth, ThemeProvider (CSS vars pures), routing, Zustand |
| remote-hub/ | Micro-frontend M1 — Dashboard + widgets + recherche Meilisearch |
| remote-comms/ | Micro-frontend M2 — Messagerie + présence + LiveKit |
| remote-projects/ | Micro-frontend M3 — Kanban + Gantt |
| remote-platform/ | Micro-frontend M10 — Admin SaaS + éditeur thème self-service |
| remote-reports/ | Micro-frontend M11 — Constructeur rapports + exports |
| Scaffolds Lot 2/3 | Tous les services futurs : structure de base + /health + middleware tenant + t_audit_logs |
| .gitlab-ci.yml | Pipeline : lint, test (Pest + Vitest), test charge (k6), build, staging (auto), prod (manuel) |
| openapi.yaml | Documentation API complète — versionné avec les releases Git |
| poc-dataflow.sh | PoC Zéro Saisie Double : flux tenant.created → user.created < 3s |
| MasterTenantSeeder.php | 13 utilisateurs, 4 pays, tous modules actifs, thème MONENTREPRISE en BDD |
| backup-setup.sh | Configuration WAL-G + pg_dump + Rclone + crons de sauvegarde |
| restore-test.sh | Script de test de restauration mensuel automatisé |

## 14.7 Ordre d'exécution Lot 1 — 11 étapes

| Étape | Contenu | Critère de sortie |
| --- | --- | --- |
| 1 — Infrastructure | install-prod.sh, Nginx, docker-compose.yml, backup-setup.sh | Services démarrés, /health répond, premier backup produit |
| 2 — Base de données | Migrations central + tenant (y compris t_report_* et t_social_contribution_configs vides) | Migrations jouées sans erreur |
| 3 — Models & Types | Models Laravel Central + Tenant, Types TypeScript partagés | Tests Pest et Vitest verts |
| 4 — Services métier | JwtService, AuthService, MfaService, TenantProvisioningService, EventPublisherService, ReportGeneratorService, SearchService | Tests unitaires verts |
| 5 — Middleware & Controllers | Tous les middlewares + controllers Auth, Tenant, Report, Health + routes /api/v1/ | Postman collection passe |
| 6 — Event Bus | BaseConsumer, Consumers Lot 1, Scaffolds Lot 2/3 | poc-dataflow.sh < 3s |
| 7 — Seeding | MasterTenantSeeder (13 utilisateurs, thème MONENTREPRISE en BDD) | Connexion PDG fonctionnelle |
| 8 — Frontend Shell | tsconfig (strict), Zustand stores, Axios /api/v1/, ThemeProvider (CSS vars), Layout | Rendu sans console.error |
| 9 — Remotes Lot 1 | remote-hub, remote-comms, remote-projects, remote-platform, remote-reports | Chargement < 3s |
| 10 — CI/CD & Docs | .gitlab-ci.yml (avec k6), openapi.yaml, poc-dataflow.sh | Pipeline vert sur main |
| 11 — .env.example | Tous les .env.example documentés, aucun secret en valeur par défaut | grep SECRET retourne .env.example uniquement |

# 15. Lot 2 — Modules Métier

| 💡 | Les services Lot 2 s'appuient intégralement sur le socle Lot 1. Les scaffolds livrés en Lot 1 sont développés lors du Lot 2. |
| --- | --- |

## 15.1 M4 — Gestion Documentaire & Connaissances

- Gestion documentaire : création, versioning, archivage, corbeille

- Wiki collaboratif : pages, sous-pages, historique, commentaires

- Contrats : templates, génération, workflow de validation, signature électronique

- Recherche full-text dans le contenu des documents (Meilisearch)

- Contrôle d'accès granulaire : public, interne, département, projet, confidentiel

- Prévisualisation en ligne : PDF, images, Office (LibreOffice)

- Partage sécurisé par lien avec expiration

- Intégration M2 : envoi de documents directement dans un channel de messagerie

## 15.2 M5 — CRM & Gestion Commerciale

- Gestion des contacts et comptes clients avec historique complet

- Pipeline commercial : opportunités, étapes personnalisables, probabilité de closing

- Devis et propositions : génération PDF depuis templates, versioning

- Suivi des activités : appels, emails, réunions, notes

- Tableau de bord commercial : CA prévisionnel, funnel de conversion

- Portail client externe (voir section 3.3 pour le SSL) — espace sécurisé : tickets, devis, documents partagés

- Intégration M6 : conversion d'un ticket en opportunité commerciale

- Intégration M3 : création de projet depuis un deal gagné (E-017 → project-service)

## 15.3 M6 — Ticketing & Support Client

- Création de tickets : email, portail, API, messagerie M2

- Catégories, priorités, tags, équipes d'assignation

- SLA configurables par tenant : délais de première réponse et résolution par priorité

- Escalades automatiques : changement de priorité, alerte manager, notification Zabbix

- Workflow personnalisable : statuts, transitions, validations

- Base de connaissances : suggestion automatique d'articles à la création de ticket

- Intégration M4 : création d'article wiki depuis la résolution d'un ticket (E-023)

## 15.4 M7 — RH, Collaborateurs & Paie

- Dossiers collaborateurs : informations personnelles, contrat, poste, département, pays

- Onboarding : checklist de tâches, envoi automatique des accès via E-010

- Offboarding : révocation des accès, archivage, transfert de responsabilités via E-011

- Congés et absences : demande, validation N+1, solde, calendrier d'équipe

- Évaluations de performance : formulaires configurables, objectifs, entretiens

- Paie : calcul mensuel, bulletins de salaire PDF, exports comptables

| 🔴 | CNSS — Configuration en BDD, jamais dans le code : les taux, plafonds et règles CNSS sont dans t_social_contribution_configs avec un champ effective_from. Ajouter un nouveau pays (ci, sn) = un INSERT uniquement, zéro déploiement. Une modification des taux ne nécessite jamais un déploiement. |
| --- | --- |

| Pays | Régime | Configurable via |
| --- | --- | --- |
| bj (Bénin) | CNSS Bénin | t_social_contribution_configs — taux employeur/salarié, plafond mensuel |
| tg (Togo) | CNSS Togo | t_social_contribution_configs — taux et plafonds distincts |
| fr (France) | URSSAF / CPAM | t_social_contribution_configs — régime général |
| mg (Madagascar) | CNaPS | t_social_contribution_configs — taux et plafonds CNaPS |

## 15.5 Prérequis d'installation Lot 2 — DocuSeal (signature électronique)

| ℹ️ | DocuSeal est une application Rails indépendante. Elle ne s'installe pas en une ligne et nécessite des prérequis dédiés documentés ici. Elle est activée sur srv-app-01 au démarrage du Lot 2. |
| --- | --- |

| Étape | Action | Détail technique |
| --- | --- | --- |
| 1 | Installation des dépendances | Docker Engine sur srv-app-01 (DocuSeal est distribué via image Docker officielle). Si Docker non souhaité : Ruby 3.2 + Bundler + librairies système (libvips, poppler-utils, imagemagick). |
| 2 | Base de données DocuSeal | Schéma PostgreSQL dédié docuseal_{slug} dans srv-db-01. Utilisateur db dédié docuseal_user avec droits limités à ce schéma. Isolation stricte : DocuSeal n'a aucun accès aux schémas tenant_*. |
| 3 | Variables d'environnement | SECRET_KEY_BASE, DATABASE_URL (vers srv-db-01 IP privée), APP_URL (https://sign.workspace.bj), SMTP_* (Postal). Stockées dans Vault sur srv-db-01, jamais dans .env commité. |
| 4 | Vhost Nginx | sign.workspace.bj → proxy_pass vers DocuSeal port 3000. Certificat Let's Encrypt dédié (challenge DNS-01). HTTPS obligatoire — eIDAS exige une transmission sécurisée. |
| 5 | Intégration API doc-service | doc-service appelle l'API REST DocuSeal (/api/templates, /api/submissions) avec une API Key générée dans DocuSeal. La clé est stockée dans Vault et chargée via artisan vault:sync. |
| 6 | Horodatage qualifié | Pour conformité eIDAS : DocuSeal est configuré avec un serveur TSA (Time Stamping Authority) public (ex : freetsa.org, RFC 3161). Paramètre TIMESTAMP_SERVER_URL dans les variables DocuSeal. |
| 7 | Supervisor / systemd | Si installation native (sans Docker) : service systemd docuseal avec restart=always. Si Docker : docker-compose avec restart: unless-stopped. Logs redirigés vers Loki. |
| 8 | Test de recette | Créer un template de contrat test, générer une demande de signature, vérifier la réception email, signer depuis le lien, vérifier le PDF signé avec horodatage dans MinIO sous /tenants/{id}/contracts/. |

| Contrainte | Valeur |
| --- | --- |
| Port interne DocuSeal | 3000 (bind IP privée + Nginx reverse proxy) |
| Schéma PostgreSQL | docuseal_{tenant_slug} isolé des schémas applicatifs |
| Stockage PDF signés | MinIO /tenants/{id}/contracts/ — même bucket que les documents M4 |
| Durée activation Lot 2 | Estimé 3 jours (install + intégration API doc-service + tests recette) |
| Conformité | eIDAS niveau simple (SES) — suffisant pour la majorité des contrats commerciaux |

## 15.6 Livrables techniques Lot 2

| Livrable | Description |
| --- | --- |
| doc-service/ | Complet : documents, wiki, contrats, MinIO, Meilisearch, intégration API DocuSeal |
| crm-service/ | Complet : pipeline CRM, devis, portail client externe + SSL auto |
| ticket-service/ | Complet : ticketing, SLA, escalades, worker surveillance |
| hr-service/ | Complet : RH, congés, paie CNSS multi-pays, bulletins PDF |
| report-service/ (enrichi) | Consumers E-010 à E-043 + templates rapports M4-M7 |
| remote-doc/ crm/ ticket/ hr/ | Micro-frontends M4, M5, M6, M7 |
| remote-reports/ (enrichi) | Nouveaux widgets M4-M7 dans le constructeur |
| SocialContributionSeeder | CNSS bj/tg/fr/mg — données initiales configurables |
| openapi.yaml (enrichi) | Documentation API des 4 nouveaux services |
| k6/lot2-load-test.js | Scénarios de charge Lot 2 (portail client, SLA, paie) |
| install-docuseal.sh | Script d'installation DocuSeal sur srv-app-01 (Docker ou natif), config Nginx, Vault, horodatage TSA |
| docs/runbook/docuseal.md | Runbook : démarrage, arrêt, mise à jour DocuSeal, procédure de restauration schéma dédié |

# 16. Lot 3 — Modules Avancés

| 💡 | Le Lot 3 finalise la plateforme avec Finance et IT, complète M11, et active la Marketplace SaaS pour la commercialisation autonome. |
| --- | --- |

## 16.1 M8 — Finance, Achats & Comptabilité

Périmètre Lot 3 initial : Facturation client + Gestion des achats + Comptabilité générale de base + Trésorerie. La comptabilité avancée (liasse fiscale complète, FEC) est incluse mais soumise à validation par un expert-comptable certifié OHADA/PCG avant mise en production.

- Facturation client : génération, envoi, suivi des règlements, relances automatiques

- Gestion des achats : demandes, bons de commande, réception, validation N+1

- Comptabilité générale : plan comptable, saisie des écritures, journaux

- Trésorerie : rapprochement bancaire, prévisionnel, alertes de seuil

- Tableau de bord financier : P&L, bilan simplifié, ratios de liquidité

- Intégration M5 : facturation automatique depuis deal gagné (E-017 → finance-service)

- Intégration M7 : export comptable des bulletins de paie (E-014 → finance-service)

| 🔴 | Norme comptable — Configuration en BDD, jamais dans le code : le plan comptable OHADA et le PCG France sont dans t_accounting_configs avec effective_from. Ajouter ci ou sn = un INSERT. Une mise à jour officielle du plan OHADA = un UPDATE avec nouvelle date effective. Zéro déploiement requis. |
| --- | --- |

| ⚠️ | Validation comptable obligatoire : les exports FEC (France) et les états OHADA (bj/tg/mg) doivent être validés par un expert-comptable certifié avant mise en production commerciale. Cette validation est un livrable obligatoire du Lot 3. |
| --- | --- |

| Pays | Norme | États financiers produits |
| --- | --- | --- |
| bj / tg / mg / ci / sn | SYSCOHADA | Bilan, Compte de Résultat, TAFIRE, liasse fiscale locale |
| fr | PCG (Plan Comptable Général) | Bilan, Compte de Résultat, FEC (Fichier des Écritures Comptables) |

## 16.2 M9 — Administration IT & Infrastructure

- Inventaire des actifs IT : matériels, logiciels, licences, affectation par collaborateur

- Gestion du cycle de vie : acquisition, maintenance, remplacement, réforme

- Monitoring infrastructure : état des serveurs intégré depuis Zabbix

- Gestion des incidents IT : création automatique depuis alertes Zabbix (E-031)

- CMDB simplifiée : relations entre actifs

- Licences logicielles : suivi des expirations, alertes 30 jours avant (E-032)

- Intégration M6 : incidents IT escaladés vers le service ticketing (E-031 → ticket-service)

## 16.3 Marketplace de Modules — M10 Enrichi

- Catalogue des modules avec description, captures d'écran, tarification par plan

- Activation self-service : le tenant_admin active un module depuis son interface

- Facturation automatique à l'activation : Stripe (international), CinetPay (Afrique)

- Période d'essai configurable par module (trial_ends_at)

- Dashboard SaaS super_admin : MRR, ARR, modules populaires, taux de conversion

- API ouverte pour modules développés par des partenaires tiers (voir section 13)

## 16.4 Livrables techniques Lot 3

| Livrable | Description |
| --- | --- |
| finance-service/ | Complet : facturation, achats, comptabilité OHADA/PCG, FEC, archivage 10 ans |
| it-service/ | Complet : inventaire IT, CMDB, intégration Zabbix, gestion licences |
| report-service/ (final) | Rapports financiers + IT + analytics super_admin + API publique |
| platform-service/ (enrichi) | Marketplace : catalogue, facturation Stripe/CinetPay, plugins tiers |
| remote-finance/ remote-it/ | Micro-frontends M8 et M9 |
| remote-reports/ (final) | Tous les widgets Lot 3 + analytics super_admin |
| remote-platform/ (enrichi) | UI Marketplace + tableau de bord SaaS |
| ChartOfAccountsSeeder | Plan OHADA (bj/tg/mg) + PCG (fr) — données initiales |
| openapi.yaml (final) | Documentation API complète Lots 1+2+3 |
| Rapport validation comptable | Validation par expert-comptable certifié des exports OHADA et FEC |
| k6/lot3-load-test.js | Scénarios de charge Lot 3 (finance, marketplace, analytics) |
| Elasticsearch 8 (si migration) | Si critères section 9.2 atteints avant fin Lot 3 |

# 17. API REST — Endpoints & Standards

| ⚠️ | Préfixe /api/v1/ obligatoire sur toutes les routes métier. Routes publiques (sans JWT) : /api/v1/auth/login, /api/v1/auth/register, /api/v1/auth/sso/, /api/v1/tenant/theme, /health. |
| --- | --- |

## 17.1 Authentification (/api/v1/auth)

| Méthode | Route | Description | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/register | Création compte (tenant_admin uniquement) | Non |
| POST | /api/v1/auth/login | Login → access_token 60min + refresh 30j | Non |
| POST | /api/v1/auth/refresh | Renouvelle access_token | Non |
| POST | /api/v1/auth/logout | Révoque refresh + blacklist JTI | JWT |
| GET | /api/v1/auth/me | Profil utilisateur courant | JWT |
| POST | /api/v1/auth/mfa/setup | Génère QR code TOTP | JWT |
| POST | /api/v1/auth/mfa/verify | Valide code TOTP | JWT |
| GET | /api/v1/auth/sso/{provider} | Redirect OAuth2 (google/microsoft) | Non |
| GET | /api/v1/auth/sso/{provider}/callback | Callback OAuth2 | Non |

## 17.2 Tenant & White-Label (/api/v1/tenants)

| Méthode | Route | Description | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/tenants | Créer un tenant | super_admin |
| GET | /api/v1/tenants/{id} | Détail tenant | tenant_admin+ |
| PATCH | /api/v1/tenants/{id}/settings | Mise à jour thème white-label | tenant_admin+ |
| GET | /api/v1/tenant/theme | Thème CSS tenant courant (CSS vars) | Public |
| GET | /api/v1/tenants/{id}/modules | Liste modules actifs | tenant_admin+ |
| POST | /api/v1/tenants/{id}/modules/{code}/toggle | Activer/désactiver module | tenant_admin+ |
| DELETE | /api/v1/tenants/{id} | Supprimer tenant (+ purge données) | super_admin |

## 17.3 Health Checks

| Route | Description |
| --- | --- |
| /health | Agrégé : BDD + Redis + Meilisearch/Elasticsearch + MinIO |
| /health/live | Liveness (200 si process actif) |
| /health/ready | Readiness (200 si toutes dépendances OK) |

## 17.4 Format de réponse uniforme

- success : boolean

- data : objet ou tableau

- message : string lisible

- meta : { timestamp, version, service }

## 17.5 Codes HTTP & Politique de dépréciation

| Code | Usage |
| --- | --- |
| 200 | Succès |
| 201 | Ressource créée |
| 400 | Requête malformée |
| 401 | Token manquant ou expiré |
| 403 | Accès refusé — rôle insuffisant ou cross-tenant |
| 422 | Erreur de validation (détail des champs) |
| 429 | Rate limit dépassé |
| 500 | Erreur serveur interne (sans détail en production) |

| 💡 | Politique de dépréciation : header HTTP Deprecation: true + Sunset: {date} avec 6 mois de préavis. Le changelog openapi.yaml est versionné avec les mêmes tags Git que les releases de code. |
| --- | --- |

# 18. Infrastructure & Déploiement

## 18.1 Script install-prod.sh — Ubuntu 22.04

Le script est paramétré par rôle via une variable d'environnement SERVER_ROLE=app|db. Les étapes 1-6 s'exécutent sur les deux serveurs. Les étapes 7-17 sont spécifiques au rôle.

| Étape | Composant | Rôle | Détail |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prérequis système | app + db | curl, git, unzip, supervisor, ufw, fail2ban, htop, rsync, rclone |
| 2 | PHP 8.3 | app uniquement | Extensions : pdo_pgsql, redis, mbstring, xml, curl, zip, pcntl, bcmath, intl, gd |
| 3 | Composer 2 | app uniquement | Gestionnaire de dépendances PHP |
| 4 | PostgreSQL 16 | db uniquement | User workspace_user, base workspace_db, hba config, pg_hba.conf autorisant srv-app-01 (IP privée) |
| 5 | Redis 7 | app uniquement | Persistance RDB+AOF, maxmemory-policy allkeys-lru, bind 127.0.0.1 (local uniquement) |
| 6 | Node.js 20 LTS | app uniquement | Build frontend — pas de process permanent en prod |
| 7 | Nginx + SSL | app uniquement | Vhosts wildcard *.workspace.bj + Certbot Let's Encrypt + headers sécurité (HSTS, CSP, X-Frame-Options) |
| 8 | Meilisearch | app uniquement | Binaire officiel, service systemd, port 7700 — bind 127.0.0.1 |
| 9 | Laravel Reverb | app uniquement | WebSocket port 8080, derrière Nginx proxy_pass |
| 10 | LiveKit Server | app uniquement | Binaire officiel, livekit.yaml, service systemd, vhost WSS + serveur TURN/STUN intégré |
| 11 | MinIO | app uniquement | Stockage fichiers S3-compatible, service systemd, port 9000 (API) + 9001 (console admin) — bind IP privée uniquement |
| 12 | ClamAV | app uniquement | clamav + clamav-daemon + clamav-freshclam, mise à jour base signatures quotidienne (cron freshclam), scan avant écriture MinIO |
| 13 | HashiCorp Vault | db uniquement | Port 8200, bind IP privée VLAN uniquement — jamais exposé publiquement. Stockage : fichier chiffré sur srv-db-01. Accessible depuis srv-app-01 via IP privée. |
| 14 | Frankfurter (taux de change) | app uniquement | Application Ruby/Rack auto-hébergée, port interne 9100, derrière Nginx. Cron quotidien de mise à jour depuis la BCE (Banque Centrale Européenne). Utilisé pour la conversion multi-devises Lot 3. |
| 15 | Laravel | app uniquement | composer install, key:generate, migrate, db:seed, artisan vault:sync (chargement secrets depuis Vault) |
| 16 | Supervisor | app uniquement | Workers Queue bus d'événements (un worker par microservice) + OutboxReplayCommand (toutes les 10s) |
| 17 | WAL-G + Rclone + crons | db uniquement | WAL-G : archivage WAL PostgreSQL continu. Rclone : sync quotidien MinIO → bucket objet hébergeur. pg_dump quotidien 02h00. Cron test backup hebdomadaire. |
| 18 | UFW + fail2ban | app + db | app : ports 80/443 ouverts + SSH whitelist. db : SSH whitelist uniquement (aucun port public). fail2ban sur les deux. |

## 18.2 Pipeline CI/CD

| Stage | Action |
| --- | --- |
| lint | PHP CS Fixer + ESLint + TypeScript check (strict mode) |
| security | composer audit + npm audit — bloque si CVE critique |
| test-unit | Pest + Vitest avec rapport de couverture — isolation cross-tenant testée automatiquement |
| test-integration | Tests cross-remotes Module Federation — validation des dépendances partagées. Tests Playwright E2E sur staging (frontend) à partir de la recette Lot 1. |
| build | npm run build pour chaque remote + shell (avec content hashing) |
| test-load | k6 sur staging — bloque si métriques hors cible (optionnel par branche) |
| staging | Auto-deploy sur staging (branche develop) + health check post-deploy |
| production | Deploy manuel sur prod (branche main, après approbation) + rollback automatique si /health échoue |

- Déploiement zero-downtime : artisan down → pull → composer install → migrate → npm build → artisan up

- Variables GitLab CI : DB_PASSWORD, JWT_SECRET, REDIS_PASSWORD, APP_KEY, SEED_DEFAULT_PASSWORD

- manifest.json des remotes mise à jour automatiquement à chaque build

# 19. Risques Opérationnels & Mitigations

| # | Risque | Prob. | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Latence Meilisearch/Elasticsearch depuis Bénin/Togo | MOY | FORT | Meilisearch en prod Lot 1 (< 100ms). Test de charge avec simulation latence +150ms. Critères de bascule Elasticsearch définis en section 9. |
| R2 | Incompatibilité LiveKit avec réseaux africains | HAUTE | MOYEN | Test qualité vidéo Sprint 2 avec critères objectifs (section 11). Fallback Daily.co identifié et budgété. |
| R3 | Conflits de migrations multi-tenant | MOY | FORT | Script migration tenant-aware avec rollback. Test sur 10 tenants en staging avant chaque déploiement. |
| R4 | DLQ non surveillée — événements perdus | MOY | FORT | Dashboard DLQ dans M10. Alerte Zabbix si DLQ > 0 depuis > 1h. |
| R5 | Surcharge Redis > 20 tenants actifs simultanément | MOY | FORT | Redis Cluster 3 nœuds planifié en Lot 3. Métriques Redis dans M9. Critère de bascule défini. |
| R6 | Perte de message entre NACK et crash du worker | FAIBLE | FORT | Test de chaos : tuer le worker pendant traitement — vérifier reprise sur PEL. |
| R7 | Mise à jour plan OHADA non répercutée | FAIBLE | FORT | Procédure annuelle : UPDATE t_accounting_configs avec nouvelle effective_from. Zéro déploiement. |
| R8 | Breach et exposition du JWT_SECRET | FAIBLE | FORT | Rotation trimestrielle + révocation masse via blacklist JTI Redis. |
| R9 | Coût stockage MinIO non maîtrisé | MOY | MOY | Quota storage_quota_gb par tenant dès Lot 1. Facturation dépassement activée en Lot 3 Marketplace. |
| R10 | Dérive bus d'événements (événements orphelins) | MOY | FORT | Flux_Evenements_DataFlow.md est le contrat — toute PR ajoutant un événement non listé est rejetée en CI. |
| R11 | SSL portail client externe défaillant | MOY | FORT | Provisioning certificat SAN automatisé (section 3.3). Alerte Zabbix 30 jours avant expiration. |
| R12 | Dérapage périmètre M8 Finance | HAUTE | FORT | Périmètre Lot 3 initial limité à facturation + achats + comptabilité de base. Validation expert-comptable obligatoire. |
| R13 | Breaking changes Module Federation | MOY | FORT | Tests d'intégration cross-remotes en CI. Politique de versioning des remotes documentée. Dépendances partagées singletons. |
| R14 | Indisponibilité hébergeur France | FAIBLE | FORT | SLA hébergeur contractualisé (>= 99.9%). Procédure de basculement vers second datacenter du même hébergeur documentée. |

# 20. Qualité & Standards de Code

## 20.1 Standards de code

- PHP : PSR-12, declare(strict_types=1), zéro logique métier dans les Controllers (pattern Service + Action)

- TypeScript : "strict": true, interdiction absolue de any

- Tests : Pest (PHP) + Vitest (TypeScript) — couverture minimale Auth, Tenant, DataFlow, Rapports, White-label

- Chaque mutation enregistrée dans t_audit_logs — obligatoire dans chaque microservice

- Aucun secret dans le code — tout dans .env avec .env.example documenté

## 20.2 Métriques DORA cibles

| Métrique | Cible Lot 1 | Cible Lot 3 |
| --- | --- | --- |
| Fréquence de déploiement | Hebdomadaire | Quotidienne (fonctionnalités mineures) |
| Délai de mise en production (lead time) | < 5 jours | < 2 jours |
| Taux d'échec des changements | < 15% | < 10% |
| Temps de restauration (MTTR) | < 4h | < 2h |

# 21. Critères de Recette par Lot

## 21.1 Lot 1

| # | Critère | Test de validation | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Isolation multi-tenant | Tenant A ne voit jamais les données du tenant B | BLOQUANT |
| 2 | White-label self-service | tenant_admin change couleurs + logo depuis M10 — visible en < 30s, zéro intervention MONENTREPRISE | BLOQUANT |
| 3 | Aucune couleur hardcodée | grep -r '#0072CE' src/ && grep -r '#F07817' src/ → zéro résultat | BLOQUANT |
| 4 | Authentification JWT + MFA | Login, refresh, logout, révocation JTI, MFA admin obligatoire | BLOQUANT |
| 5 | Bus d'événements | poc-dataflow.sh : tenant.created → user.created < 3s | BLOQUANT |
| 6 | Sauvegarde opérationnelle | Premier backup pg_dump produit + restore-test.sh réussi sur tenant de test | BLOQUANT |
| 7 | Versioning API | Toutes les routes répondent sous /api/v1/ | CRITIQUE |
| 8 | Rapports socle | Génération PDF avec logo tenant < 5s | HAUTE |
| 9 | Constructeur rapports | Création, sauvegarde et aperçu d'un template drag-and-drop | HAUTE |
| 10 | Health checks | /health → 200 sur tous les services y compris scaffolds | CRITIQUE |
| 11 | Performances | API < 200ms (P95), recherche < 2s (Meilisearch), Shell < 3s | HAUTE |
| 12 | SSL wildcard opérationnel | HTTPS fonctionnel sur *.workspace.bj avec renouvellement auto testé | CRITIQUE |

## 21.2 Lot 2

| # | Critère | Test de validation | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Onboarding RH → accès auto | hr.employee.onboarded → user + channels + dossier créés < 3s | BLOQUANT |
| 2 | Calcul paie CNSS bj/tg | Bulletin conforme aux taux configurés dans t_social_contribution_configs | BLOQUANT |
| 3 | Export déclaration CNSS | Fichier généré conforme au format local par pays | CRITIQUE |
| 4 | Deal gagné → projet créé | crm.deal.closed_won → project-service crée le projet automatiquement | CRITIQUE |
| 5 | SLA ticketing | Violation SLA → alerte hub < 3s | CRITIQUE |
| 6 | Portail client externe | client_externe accède uniquement aux données partagées explicitement + SSL SAN valide | BLOQUANT |
| 7 | RGPD France | Vérification que les données résident bien en France (hébergeur) — rapport hébergeur fourni | CRITIQUE |
| 8 | Rapports Lot 2 | Rapport RH et CRM générés et exportés Excel | HAUTE |

## 21.3 Lot 3

| # | Critère | Test de validation | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comptabilité OHADA | Bilan + Compte de Résultat + TAFIRE pour tenant bj — validé expert-comptable | BLOQUANT |
| 2 | Export FEC France | FEC conforme généré pour tenant fr — validé expert-comptable | CRITIQUE |
| 3 | Facturation depuis CRM | deal.closed_won → facture créée automatiquement dans finance-service | CRITIQUE |
| 4 | Incident IT → ticket auto | Alerte Zabbix → ticket M6 créé automatiquement | CRITIQUE |
| 5 | Marketplace self-service | Activation d'un module depuis la marketplace < 30s | HAUTE |
| 6 | Analytics super_admin | Dashboard super_admin affiche métriques de tous les tenants | HAUTE |
| 7 | Rapports financiers | P&L annuel et trésorerie générés < 30s | HAUTE |
| 8 | API Rapports publique | Webhook sortant déclenché à la génération d'un rapport | HAUTE |
| 9 | Test de restauration Lot 3 | restore-test.sh réussi avec données Lot 3 (finance, documents archivés) | CRITIQUE |

# 22. Données Initiales — Seeding

## 22.1 Tenant Master MONENTREPRISE

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| id / slug | monentreprise |
| domain | monentreprise.workspace.bj |
| plan | enterprise |
| modules_actifs | M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11 |
| pays | bj |
| Thème | Stocké dans tenant_settings en BDD — couleurs MONENTREPRISE en base, pas dans le code |
| Hébergement | France — même hébergeur que tous les tenants |

| 🔴 | Sécurité seeding : mot de passe dev (Workspace@2025!) stocké dans SEED_DEFAULT_PASSWORD. Le seeder lève une exception si APP_ENV=production. password_must_change=true sur tous les comptes seedés. |
| --- | --- |

## 22.2 Utilisateurs seedés (13)

| Email | Rôle | Pays | Département |
| --- | --- | --- | --- |
| pdg@monentreprise.bj | super_admin | bj | direction |
| sg@monentreprise.bj | tenant_admin | bj | secretariat_general |
| dsi@monentreprise.bj | manager | bj | it_interne |
| rd.lead@monentreprise.bj | manager | bj | rd |
| dev.bj@monentreprise.bj | collaborateur | bj | rd |
| ops.bj@monentreprise.bj | support_n1 | bj | operations |
| commercial.bj@monentreprise.bj | collaborateur | bj | commercial |
| manager.tg@monentreprise.bj | manager | tg | operations |
| dev.tg@monentreprise.bj | collaborateur | tg | rd |
| manager.fr@monentreprise.bj | manager | fr | commercial |
| dev.fr@monentreprise.bj | collaborateur | fr | rd |
| manager.mg@monentreprise.bj | manager | mg | it_infra |
| dev.mg@monentreprise.bj | collaborateur | mg | rd |

## 22.3 Seeders additionnels Lots 2 & 3

- SocialContributionSeeder : CNSS Bénin, Togo, France (URSSAF), Madagascar (CNaPS)

- ChartOfAccountsSeeder : plan OHADA (bj/tg/mg) + PCG (fr)

- SlaConfigSeeder : SLA par défaut (critique/haute/normale/basse)

- ModuleMarketplaceSeeder : catalogue des 11 modules avec descriptions et tarifs

- ModuleRegistrySeeder : catalogue extensible incluant les slots M12+ pour les futurs modules

# 23. Roadmap & Jalons

| Lot | Modules | Durée estimée | Jalons clés |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | M1, M2, M3, M10, M11 socle | 3 à 4 mois | S1 : auth + tenant + white-label self-service │ S2 : M1+M2+M3+LiveKit test (go/no-go) │ S3 : M10+M11+CI/CD+poc-dataflow │ Recette Lot 1 |
| Lot 2 | M4, M5, M6, M7, M11 enrichi | 4 à 5 mois | S4 : M7 RH + paie CNSS │ S5 : M5 CRM + portail client + SSL SAN │ S6 : M6 ticketing + M4 docs + rapports L2 │ Recette Lot 2 |
| Lot 3 | M8, M9, M11 final, Marketplace | 3 à 4 mois | S7 : M8 finance + OHADA (+ validation expert-comptable) │ S8 : M9 IT + Marketplace │ S9 : M11 final + API publique │ Recette Lot 3 |
| Lot 4+ | M12+ modules futurs | Selon besoins | Protocole extension section 13 — intégration continue sans impact sur le socle |

| 💡 | Durées estimées pour une équipe de 3 développeurs fullstack + 1 tech lead. Ajustables selon les retours de recette Lot 1. En cas de dérapage : les fonctionnalités sacrifiables par ordre de priorité sont documentées dans le backlog GitLab avec le label 'nice-to-have'. |
| --- | --- |

## 23.1 MVP minimal par lot (plan de contingence)

| Lot | MVP minimal livrable en cas de dérapage |
| --- | --- |
| Lot 1 | Auth + multi-tenant isolé + white-label + M1 dashboard + M10 admin + CI/CD + sauvegarde opérationnelle |
| Lot 2 | M7 paie CNSS bj + M5 CRM pipeline + M6 ticketing SLA — M4 docs en priorité 2 |
| Lot 3 | M8 facturation seule (sans comptabilité générale complète) + M9 inventaire IT — marketplace en priorité 2 |

MONENTREPRISE R&D — CDC Digital Workspace v6.4 — Document de Référence Complet — Mars 2026

# 24. Commercialisation Internationale & Extensibilité Géographique

| 🌍 | La plateforme est conçue pour être commercialisée à des entreprises du monde entier — Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, Europe, Moyen-Orient, Asie. L'architecture doit supporter l'ajout de tout nouveau pays sans modification de code. |
| --- | --- |

## 24.1 Principe d'extensibilité géographique

Ajouter un nouveau pays à la plateforme (ex : Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, Ghana, Nigeria, Cameroun, Kenya, Émirats arabes unis) ne nécessite aucun déploiement de code. Tout est piloté par configuration en base de données.

| Paramètre géographique | Mécanisme | Action requise pour un nouveau pays |
| --- | --- | --- |
| Code pays | Colonne pays dans users, employees, tenants | INSERT dans t_country_configs — zéro code |
| Fuseau horaire | t_country_configs.timezone (ex: Africa/Abidjan) | INSERT — zéro code |
| Langue / Locale | i18next — fichiers JSON par locale | Ajouter un fichier locale/{code}.json |
| Devise | t_country_configs.currency_code + currency_symbol | INSERT — zéro code |
| Format date | t_country_configs.date_format | INSERT — zéro code |
| Régime fiscal / social | t_social_contribution_configs + t_accounting_configs | INSERT seeder — zéro code |
| Opérateur Mobile Money | t_payment_providers — flag countries[] | INSERT — zéro code |
| Plan comptable | t_accounting_configs avec effective_from | INSERT seeder — zéro code |
| Norme RH locale | t_social_contribution_configs | INSERT seeder — zéro code |

## 24.2 Table t_country_configs — référentiel central

| Colonne | Type | Exemple (Sénégal) |
| --- | --- | --- |
| code | VARCHAR(5) PK | sn |
| name_fr | VARCHAR | Sénégal |
| name_en | VARCHAR | Senegal |
| timezone | VARCHAR | Africa/Dakar |
| currency_code | VARCHAR(3) | XOF |
| currency_symbol | VARCHAR(5) | FCFA |
| currency_decimal_places | INTEGER | 0 |
| date_format | VARCHAR | DD/MM/YYYY |
| phone_prefix | VARCHAR(5) | +221 |
| accounting_norm | VARCHAR | SYSCOHADA |
| vat_standard_rate | DECIMAL(5,2) | 18.00 |
| is_active | BOOLEAN | true |
| activated_at | TIMESTAMP | 2025-03-01T00:00:00Z |

## 24.3 Pays couverts — feuille de route géographique

| Région | Pays / Territoires | Lot cible | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrique de l'Ouest (UEMOA) | Bénin, Togo, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Niger, Guinée-Bissau | Lot 1-2 | P1 |
| Afrique de l'Ouest (CEDEAO hors UEMOA) | Nigeria, Ghana, Cameroun (bizone), Guinée, Sierra Leone | Lot 2-3 | P2 |
| Afrique Centrale | RDC, Congo-Brazzaville, Gabon, Tchad, Centrafrique | Lot 3-4 | P2 |
| Afrique de l'Est | Kenya, Éthiopie, Rwanda, Tanzanie, Ouganda | Lot 4+ | P3 |
| Afrique du Nord | Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte | Lot 3-4 | P2 |
| Afrique Australe | Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar (déjà inclus) | Lot 3-4 | P3 |
| Europe | France (inclus), Belgique, Suisse, Luxembourg | Lot 1-2 | P1 |
| Moyen-Orient | Émirats arabes unis, Qatar, Arabie Saoudite | Lot 4+ | P3 |
| Amérique | Canada (Québec francophone) | Lot 4+ | P3 |

## 24.4 Internationalisation (i18n) — Architecture

- Moteur : i18next avec react-i18next côté frontend, Laravel Localization côté backend.

- Locales initiales : fr-BJ, fr-TG, fr-FR, fr-MG — extensibles par ajout de fichier JSON.

- Langues prévues Lot 2+ : en (anglais), pt (portugais — Angola, Mozambique), ar (arabe — Maroc, Tunisie), sw (swahili — Kenya, Tanzanie).

- Toutes les chaînes UI sont externalisées — aucun texte hardcodé dans les composants React.

- Les emails transactionnels (notifications, bulletins) sont générés dans la langue du tenant (configurable dans tenant_settings.locale).

- Les formats de date, nombre et devise sont rendus via l'API Intl (navigateur) et Carbon (PHP) selon t_country_configs.

# 25. Système de Paiement International & Extensible

| 💳 | Le système de paiement est conçu comme une couche d'abstraction (PaymentGatewayInterface). Ajouter un nouveau prestataire de paiement = implémenter l'interface + INSERT dans t_payment_providers. Zéro modification du code métier. |
| --- | --- |

## 25.1 Principes architecturaux

- Interface PaymentGatewayInterface avec les méthodes : createSubscription(), cancelSubscription(), createCheckoutSession(), handleWebhook(), refund(), getPaymentStatus().

- Chaque prestataire implémente cette interface dans son propre driver (Stripe\Driver, CinetPay\Driver, Wave\Driver, etc.).

- Le routage vers le bon prestataire est piloté par t_payment_providers.countries[] et t_tenant_billing.preferred_gateway.

- Fallback automatique : si le prestataire principal échoue, le système tente le prestataire de secours configuré pour le pays.

- Toutes les transactions sont journalisées dans t_billing_transactions avec statut, montant, devise, prestataire, tenant_id.

## 25.2 Prestataires intégrés — Lot 1 à 3

| Prestataire | Type | Pays couverts | Lot | Open Source ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stripe | Carte bancaire, SEPA, Apple Pay, Google Pay | Europe, Amérique, Afrique du Nord, mondial | Lot 1 | Non — API sécurisée PCI-DSS L1 |
| CinetPay | Mobile Money, cartes locales | Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Burkina, Togo, Bénin, Mali, Niger, Guinée, Congo | Lot 1 | Non — API certifiée |
| Wave | Mobile Money (wallet Wave) | Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Burkina | Lot 2 | Non — API REST documentée |
| MTN Mobile Money (MoMo) | Mobile Money MTN | Ghana, Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire, Rwanda, Ouganda, Bénin, RDC | Lot 1 — P1 ★ Prestataire de référence MONENTREPRISE | Non — API officielle MTN |
| Orange Money | Mobile Money Orange | Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, Cameroun, Madagascar | Lot 2 | Non — API partenaire |
| PayDunya | Agrégateur Mobile Money + cartes | Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Togo, Bénin | Lot 3 | Non — API documentée |
| Paystack | Carte bancaire + Mobile Money | Nigeria, Ghana, Afrique du Sud, Kenya | Lot 3 | Non — API REST sécurisée |
| Flutterwave | Agrégateur pan-africain | 34 pays africains | Lot 3 | Non — API REST certifiée |
| Virement SWIFT | Virement international manuel | Tout pays | Lot 1 (manuel) | N/A |

| 🔒 | Sécurité paiements : MONENTREPRISE ne stocke jamais de données de carte bancaire. Seuls les tokens fournis par les prestataires (Stripe PaymentMethod ID, etc.) sont conservés. Conformité PCI-DSS déléguée aux prestataires certifiés. |
| --- | --- |

## 25.3 Schéma de la couche paiement

| Table | Colonnes clés | Description |
| --- | --- | --- |
| t_payment_providers | code, name, driver_class, countries[], currencies[], is_active, config JSONB, webhook_secret | Catalogue des prestataires — extensible par INSERT |
| t_tenant_billing | tenant_id, plan, billing_cycle, preferred_gateway, stripe_customer_id, next_billing_date, status | Abonnement du tenant |
| t_billing_transactions | id UUID PK, tenant_id, gateway, amount, currency, status, external_ref, metadata JSONB, created_at — Journal brut de chaque appel prestataire (webhook reçu, tentative de paiement). Une transaction = un événement atomique prestataire. | Journal de toutes les transactions |
| t_invoices_saas | id UUID PK, tenant_id, period, amount, currency, gateway, status, pdf_url, paid_at, billing_transaction_id FK → t_billing_transactions.id — Facture SaaS consolidée générée à partir d'une ou plusieurs transactions. Relation : 1 facture = N transactions (ex : tentative échouée + succès). | Factures SaaS émises |
| t_coupons | code, discount_type, discount_value, max_uses, expires_at, countries[] | Codes promo — marketing international |

## 25.4 Gestion multi-devises

- Chaque tenant est facturé dans la devise de son pays (XOF, EUR, NGN, GHS, KES, USD...).

- Les prix sont stockés en EUR comme devise de référence dans t_module_pricing, convertis à l'affichage via les taux de change (mise à jour quotidienne depuis l'API open source Frankfurter — auto-hébergée).

- Un tenant peut choisir d'être facturé en USD ou EUR indépendamment de son pays.

- Les rapports financiers du super_admin affichent MRR/ARR en EUR et dans la devise native de chaque tenant.

## 25.5 Modèle tarifaire — Abonnement + Per Seat

| Plan | Prix de base (EUR/mois) | Inclus | Per Seat (au-delà) |
| --- | --- | --- | --- |
| Trial | 0 € | Tous modules — 14 jours — 5 utilisateurs max | N/A |
| Starter | 29 € | Modules M1, M2, M3, M10 — 10 utilisateurs inclus | +2 €/utilisateur/mois |
| Pro | 79 € | Modules M1-M7, M10, M11 — 25 utilisateurs inclus | +3 €/utilisateur/mois |
| Enterprise | 199 € | Tous les modules — 100 utilisateurs inclus — SLA renforcé | +2 €/utilisateur/mois |
| Custom | Sur devis | Modules à la carte — stockage custom — support dédié | Sur devis |

- Facturation annuelle : 2 mois offerts (remise ~17%).

- Les prix sont ajustés par pays via des multiplicateurs dans t_module_pricing.country_code (ex : tarif réduit pour les marchés UEMOA).

- Chaque module peut être acheté à la carte par le tenant_admin depuis la Marketplace M10.

## 25.6 Webhooks de paiement — Sécurité

- Chaque prestataire envoie des webhooks à /api/v1/billing/webhook/{gateway}.

- Vérification de signature HMAC sur chaque webhook avant tout traitement (clé stockée dans t_payment_providers.webhook_secret, jamais dans le code).

- Idempotence : chaque webhook est dédupliqué via t_billing_transactions.external_ref.

- File d'attente Redis pour le traitement asynchrone des webhooks — pas de traitement synchrone risqué.

# 26. Politique Open Source & Stack Sécurisée

| 🔓 | Principe fondamental : tout outil ou bibliothèque intégré à la plateforme doit être en priorité open source, auditable, activement maintenu, et auto-hébergeable. Un outil propriétaire n'est accepté que si aucune alternative open source ne couvre le besoin avec un niveau de sécurité équivalent. |
| --- | --- |

## 26.1 Critères de sélection d'un outil

| Critère | Exigence | Vérification |
| --- | --- | --- |
| Licence | MIT, Apache 2.0, GPL, AGPL, MPL — pas de licence propriétaire sauf exception documentée | Vérification SPDX dans composer.json / package.json |
| Maintenance active | Dernier commit < 6 mois, > 2 mainteneurs actifs | GitHub/GitLab insights |
| Vulnérabilités connues | Aucune CVE critique non patchée | composer audit / npm audit / OSV |
| Auto-hébergeable | Doit pouvoir tourner sur nos serveurs France sans dépendance à un cloud externe | Test de déploiement en staging |
| Communauté | > 1000 stars GitHub ou usage enterprise documenté | GitHub stars + références clients |
| Audit de sécurité | Audit tiers publié ou bug bounty program actif | Documentation sécurité du projet |

## 26.2 Stack complète — Justification open source

| Couche | Outil retenu | Licence | Alternative propriétaire écartée | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend API | Laravel 11 / PHP 8.3 | MIT | Node.js NestJS (MIT aussi) | Écosystème mature, stancl/tenancy, Reverb natif |
| Base de données | PostgreSQL 16 | PostgreSQL License (open) | MySQL, Oracle | Schémas par tenant, JSONB, réplication native |
| Cache / Bus événements | Redis 7 (open source) | BSD 3-clause (< v7.4) | Redis Cloud | Auto-hébergé, Streams natifs, latence < 1ms |
| Recherche | Meilisearch / Elasticsearch | MIT / SSPL* | Algolia (SaaS) | Auto-hébergé, < 100ms, tenant filtering natif |
| Stockage fichiers | MinIO | AGPL v3 (self-hosted) | AWS S3, Azure Blob | Compatible S3, auto-hébergé, chiffrement natif |
| Visioconférence | LiveKit | Apache 2.0 | Zoom, Teams | Auto-hébergé, WebRTC, SFU, SDK React |
| WebSocket temps réel | Laravel Reverb | MIT | Pusher (SaaS) | Auto-hébergé, natif Laravel, Redis Streams |
| Monitoring | Zabbix | GPL v2 | Datadog, NewRelic | Auto-hébergé, alertes, SNMP, agent |
| CI/CD | GitLab CE | MIT | GitHub Actions, CircleCI | Auto-hébergeable, pipelines YAML, registre Docker |
| Tests charge | k6 | AGPL v3 | LoadRunner, BlazeMeter | Open source, scripting JS, intégration CI |
| Sauvegarde PostgreSQL | WAL-G | Apache 2.0 | pgBackRest (BSD) | WAL archiving, PITR, S3-compatible |
| Sauvegarde sync fichiers | Rclone | MIT | rsync seul | Multi-backend, chiffrement, 70+ providers |
| PDF génération | dompdf / Puppeteer (open) | LGPL / MIT | Adobe PDF SDK | Auto-hébergé, templates HTML/CSS |
| Graphiques | Apache ECharts | Apache 2.0 | Highcharts (propriétaire) | Open source, 20+ types, SVG/Canvas |
| Auth SSO | Laravel Socialite | MIT | Auth0 (SaaS) | Open source, extensible, self-hosted |
| MFA TOTP | Compatible Google Authenticator (TOTP RFC 6238) | Standard ouvert | Authy propriétaire cloud | Standard interopérable, pas de dépendance cloud |
| Taux de change | Frankfurter (auto-hébergé) | MIT | Open Exchange Rates (SaaS) | Auto-hébergé, BCE comme source, gratuit |
| Signature électronique | DocuSeal (open source) | AGPL v3 | DocuSign, HelloSign | Auto-hébergé, API REST, conforme eIDAS |
| Logs centralisés | Loki + Grafana | AGPL v3 | Splunk, ELK SaaS | Auto-hébergé, intégration Zabbix, dashboards |
| Gestion secrets | Vault (HashiCorp BSL*) | BSL 1.1* | AWS Secrets Manager | Auto-hébergé, rotation auto, audit log |

| ⚠️ | (*) Notes licences : Elasticsearch passe en SSPL depuis v7.11 — auto-hébergement autorisé mais redistribution commerciale restreinte. HashiCorp Vault BSL 1.1 depuis 2023 — l'auto-hébergement pour usage interne reste autorisé. OpenTF/OpenTofu est l'alternative GPL si nécessaire. Redis open source : utiliser la version 7.2 (BSD) ou son fork Valkey (BSD) si la version Redis 8+ change de licence. |
| --- | --- |

## 26.3 Outils écartés et motifs

| Outil écarté | Motif d'exclusion | Alternative retenue |
| --- | --- | --- |
| Pusher | SaaS propriétaire, données transitent hors serveur | Laravel Reverb (self-hosted) |
| Algolia | SaaS propriétaire, données indexées hors serveur | Meilisearch / Elasticsearch |
| Auth0 | SaaS propriétaire, données d'authentification hors serveur | Laravel Sanctum + Socialite |
| Twilio / SendGrid | SaaS propriétaire pour SMS/email | Mailpit (dev) + Postal (prod open source) ou SMTP tiers certifié |
| Firebase | Dépendance Google, données hors UE | Redis Reverb + MinIO |
| Datadog / NewRelic | SaaS propriétaire, coût élevé à l'échelle | Zabbix + Loki + Grafana |
| AWS / Azure / GCP (cloud) | Contrôle des données réduit, coût imprévisible | Hébergeur dédié France |

# 27. Sécurité — Architecture Complète & Paramètres

| 🔴 | La sécurité est un attribut de l'architecture, pas une fonctionnalité. Elle est intégrée à chaque couche dès la conception. Aucune exception n'est tolérée sur les points marqués OBLIGATOIRE. |
| --- | --- |

## 27.1 Modèle de menaces — Surfaces d'attaque

| Surface | Menace principale | Contrôle en place |
| --- | --- | --- |
| API publique | Injection, SSRF, brute force, abus de rate limit | WAF Nginx, rate limiting Redis, validation Zod/Pest, pas de rendu serveur |
| Authentification | Vol de token, credential stuffing, session hijacking | JWT courte durée, blacklist JTI, MFA TOTP, bcrypt cost 12 |
| Multi-tenancy | Cross-tenant data leakage | Schéma PostgreSQL par tenant, middleware EnsureTenantScope, tests automatisés CI |
| Fichiers uploadés | Malware upload, path traversal, déni de service | Validation MIME + extension + taille, scan ClamAV, stockage MinIO hors webroot |
| Bus d'événements | Injection d'événements malveillants, replay attack | Contrat Flux_Evenements_DataFlow.md versionné, idempotence t_processed_events |
| Dépendances tierces | Supply chain attack (librairie compromise) | composer audit + npm audit en CI, lock files committés, Dependabot |
| Secrets & configuration | Exposition de clés API, JWT_SECRET | Vault HashiCorp, rotation trimestrielle, jamais dans le code |
| Infrastructure | Accès SSH non autorisé, scan de ports | UFW + fail2ban, clés SSH uniquement (pas de mot de passe), bastion SSH |
| Logs & monitoring | Effacement de traces, détection tardive | Loki centralisé, Zabbix alertes temps réel, logs immuables (append-only) |
| Paiements | Fraude, interception webhook | HMAC signature vérifiée, no storage carte, PCI-DSS délégué prestataires |

## 27.2 Sécurité réseau & infrastructure

### Pare-feu & accès

- UFW sur chaque serveur : seuls ports 80/443 ouverts publiquement. SSH uniquement depuis IP de l'équipe MONENTREPRISE (whitelist).

- fail2ban : bannissement automatique après 5 échecs SSH ou 10 échecs login API en 5 minutes.

- Bastion SSH : toute connexion aux serveurs de production passe par un serveur bastion dédié avec audit log (journald).

- Réseau privé hébergeur (VLAN) pour la communication inter-services — aucun service interne exposé sur Internet.

### TLS & certificats

- TLS 1.3 minimum. Ciphers autorisés : CHACHA20-POLY1305, AES-256-GCM uniquement.

- HSTS avec max-age=31536000 + includeSubDomains + preload.

- Certificats Let's Encrypt avec renouvellement automatique (Certbot + cron). Alerte Zabbix 30 jours avant expiration.

- OCSP Stapling activé sur Nginx pour performances.

### Headers de sécurité HTTP

- Content-Security-Policy : script-src 'self', pas de 'unsafe-inline', pas de 'unsafe-eval'.

- X-Frame-Options: DENY — protection clickjacking.

- X-Content-Type-Options: nosniff.

- Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin.

- Permissions-Policy : caméra et microphone limités aux pages de visioconférence uniquement.

## 27.3 Sécurité des données

### Chiffrement

- Au repos : AES-256-CBC pour les fichiers MinIO (chiffrement côté serveur). Clés gérées par Vault.

- En transit : TLS 1.3 partout, y compris entre services internes sur le VLAN.

- Mots de passe : bcrypt cost 12 minimum — coût réévalué annuellement selon les recommandations OWASP.

- Données sensibles RH (salaires, numéros sécurité sociale) : chiffrement applicatif AES-256 en plus du chiffrement disque.

### Gestion des secrets

- HashiCorp Vault auto-hébergé sur srv-db-01 (port interne 8200, non exposé) : stockage de JWT_SECRET, DB_PASSWORD, clés API prestataires, webhook secrets. Hébergé sur srv-db-01 par choix sécurité — isolé du plan applicatif, accessible uniquement via IP privée VLAN depuis srv-app-01.

- Rotation automatique trimestrielle des secrets via Vault Dynamic Secrets.

- Aucun secret dans le code, les images Docker, ou les logs. Pipeline CI bloque si grep détecte un pattern de secret.

- Les fichiers .env de production ne sont jamais committés — uniquement .env.example documenté.

### Données personnelles & RGPD

- Droit à l'effacement : API DELETE /api/v1/tenants/{id} déclenche la purge complète (PostgreSQL + MinIO + Meilisearch/Elasticsearch + Redis).

- Portabilité des données : export JSON/CSV de toutes les données d'un tenant sur demande.

- Minimisation : seules les données strictement nécessaires sont collectées. Pas de tracking analytics tiers.

- Registre des traitements maintenu et mis à jour à chaque nouveau module.

## 27.4 Sécurité applicative (OWASP Top 10)

| OWASP | Vulnérabilité | Contrôle implémenté |
| --- | --- | --- |
| A01 | Broken Access Control | RBAC granulaire + middleware EnsureTenantScope + tests automatisés cross-tenant |
| A02 | Cryptographic Failures | AES-256, TLS 1.3, bcrypt cost 12, pas de MD5/SHA1 |
| A03 | Injection (SQL, NoSQL, OS) | ORM Eloquent (parameterized queries), validation Zod/FormRequest, pas de requête dynamique |
| A04 | Insecure Design | Modèle de menaces documenté, threat modeling par module, revue sécurité avant chaque lot |
| A05 | Security Misconfiguration | APP_DEBUG=false en prod, pas de stack traces exposées, headers sécurité Nginx |
| A06 | Vulnerable Components | composer audit + npm audit en CI, Dependabot, politique CVE documentée section 12 |
| A07 | Auth & Session Failures | JWT courte durée, MFA obligatoire admins, rotation JWT_SECRET, révocation JTI |
| A08 | Software Integrity Failures | Lock files committés, hashes de dépendances vérifiés en CI, pas de CDN externe |
| A09 | Security Logging Failures | t_audit_logs obligatoire, Loki centralisé, alertes Zabbix temps réel |
| A10 | SSRF | Validation des URLs utilisateur, pas de fetch serveur vers URLs arbitraires, allowlist Nginx |

## 27.5 Scan de fichiers uploadés

- ClamAV auto-hébergé sur srv-app-01 : scan de chaque fichier uploadé avant écriture dans MinIO.

- Fichiers bloqués : .exe, .bat, .sh, .php, .js (exécutables), archives imbriquées > 3 niveaux.

- Taille maximale configurable par tenant : défaut 50 MB par fichier, 5 GB de quota total.

- Validation MIME type côté serveur (pas uniquement l'extension) via php-fileinfo.

## 27.6 Audit & conformité

- Table t_audit_logs : chaque mutation (CREATE, UPDATE, DELETE) est tracée avec old_values JSONB + new_values JSONB + ip_address + user_agent.

- Logs immuables : les entrées t_audit_logs ne peuvent pas être modifiées ou supprimées (trigger PostgreSQL de protection).

- Conservation des logs d'audit : 5 ans minimum (obligation légale dans plusieurs juridictions africaines et européennes).

- Dashboard audit dans M10 : le super_admin et le tenant_admin peuvent consulter l'historique complet des actions.

- Exports d'audit disponibles en CSV/JSON pour les besoins de conformité ou d'enquête.

## 27.7 Plan de réponse aux incidents de sécurité

| Sévérité | Définition | Délai de réponse | Actions |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 — Critique | Breach confirmé, fuite de données, ransomware | < 1h | Isolation serveur compromis, notification clients, DPA (CNIL si UE), investigation forensique |
| P1 — Haute | Vulnérabilité activement exploitée, accès non autorisé détecté | < 4h | Patch d'urgence, révocation tokens concernés, audit logs complets |
| P2 — Moyenne | CVE critique dans une dépendance (non exploitée), anomalie détectée | < 72h | Patch planifié, surveillance renforcée |
| P3 — Basse | CVE modérée, configuration sous-optimale | < 30 jours | Inclus dans prochaine release |

- Contact sécurité : security@monentreprise.bj — déclaré publiquement dans security.txt (/.well-known/security.txt).

- Programme de divulgation responsable (Responsible Disclosure) publié sur le site de MONENTREPRISE.

- Revue de sécurité externe : audit de pénétration (pentest) réalisé par un prestataire tiers avant chaque mise en production commerciale (Lot 1, Lot 2, Lot 3).

## 27.8 Feuille de route certification

| Certification | Description | Cible | Prérequis |
| --- | --- | --- | --- |
| RGPD (conformité) | Conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) | Lot 1 — immédiat | Hébergement France, registre traitements, DPO désigné |
| ISO 27001 | Standard international de management de la sécurité de l'information | 12 mois après Lot 3 | SMSI documenté, audit interne, auditeur certifié |
| SOC 2 Type II | Rapport d'audit sur la sécurité, disponibilité, confidentialité (marché US/international) | 18-24 mois après Lot 3 | 6 mois de période d'observation, auditeur CPA |
| PCI-DSS (délégué) | Conformité paiements par carte — déléguée aux prestataires Stripe/Paystack | Lot 1 — délégué | Utilisation exclusive des tokens prestataires, jamais de donnée carte stockée |
| eIDAS (signature) | Conformité signature électronique (UE) | Lot 2 | DocuSeal conforme, horodatage qualifié |

# 28. Maintenance, Évolution & Cycle de Vie de la Plateforme

| 🔧 | Une plateforme SaaS B2B n'est jamais terminée. Cette section définit les processus qui garantissent la pérennité de la plateforme sur 5 à 10 ans, indépendamment de la rotation des équipes. |
| --- | --- |

## 28.1 Niveaux de maintenance

| Niveau | Description | Fréquence | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 — Urgence | Incident production P0/P1 — correctif immédiat | Sur événement | Tech Lead (astreinte) |
| M1 — Correctif | Bugs non bloquants, correctifs sécurité P2/P3 | Hebdomadaire | Équipe R&D |
| M2 — Évolution mineure | Nouvelles fonctionnalités, améliorations UX, nouveaux pays | Mensuelle (release) | Équipe R&D + Product |
| M3 — Évolution majeure | Nouveaux modules, migration technologique, nouveau lot | Trimestrielle | Tech Lead + Direction |
| M4 — Revue technique | Audit de dette technique, benchmarks, revue sécurité | Semestrielle | Tech Lead + Prestataire externe |

## 28.2 Gestion de la dette technique

- Chaque PR doit inclure une estimation de la dette introduite (label GitLab : no-debt / low-debt / medium-debt / high-debt).

- Un sprint de réduction de dette technique est planifié tous les 3 mois (20% de la capacité de l'équipe).

- Le ratio dette/fonctionnalités est mesuré et reporté au PDG trimestriellement.

- Aucune fonctionnalité ne peut être livrée en production si elle introduit une vulnérabilité de sécurité connue (bloquant CI).

## 28.3 Procédure d'ajout d'un nouveau pays

| Étape | Action | Acteur | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSERT dans t_country_configs (timezone, devise, format date, préfixe tel) | Dev | 1h |
| 2 | INSERT dans t_social_contribution_configs (taux CNSS/cotisations locales) | Dev + RH local | 1j |
| 3 | INSERT dans t_accounting_configs (plan comptable local) | Dev + Expert-comptable local | 3j |
| 4 | Ajout fichier locale/{code}.json (traductions) | Dev + Traducteur | 2j |
| 5 | INSERT dans t_payment_providers.countries[] (activer prestataires disponibles) | Dev | 2h |
| 6 | INSERT dans t_module_pricing (tarifs adaptés au marché local) | Product + Direction | 1j |
| 7 | Test de recette pays (paie, comptabilité, paiement) | QA | 3j |
| 8 | Déploiement — zéro code modifié | DevOps | 2h |

## 28.4 Procédure d'ajout d'un nouveau prestataire de paiement

- Créer la classe {Provider}\Driver implémentant PaymentGatewayInterface (méthodes standardisées).

- INSERT dans t_payment_providers (code, driver_class, countries[], config JSONB).

- Écrire les tests unitaires du driver (mocks des appels API prestataire).

- Test de recette sur staging (transaction réelle en mode sandbox prestataire).

- Activation en production via UPDATE t_payment_providers SET is_active = true.

- Durée estimée pour un nouveau prestataire simple (API REST standard) : 3 à 5 jours.

## 28.5 Plan de continuité d'activité (PCA)

| Scénario | Impact | Procédure | RTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Panne d'un microservice | Module concerné indisponible | Redémarrage automatique Supervisor sur srv-app-01. Alerte Zabbix. Rollback si nécessaire. | < 5 min |
| Panne totale de srv-app-01 | API et frontend indisponibles | Si srv-app-02 provisionné (critère section 3.3 atteint) : basculement Nginx. Sinon : remise en service srv-app-01 depuis snapshot ou provisionning d'urgence (runbook). | < 30 min (avec srv-app-02) / < 2h (sans) |
| Panne PostgreSQL sur srv-db-01 | Base de données indisponible | Si srv-db-02 existe : promotion en primary. Sinon : restauration WAL-G sur srv-db-01 remis en service ou nouveau serveur. | < 30 min (réplique) / < 4h (sans) |
| Perte totale de srv-db-01 | Données perdues | Provisionning d'urgence d'un nouveau serveur DB, restauration pg_dump offsite + WAL-G. RPO ≤ 1h garanti par WAL archivé. | < 4h |
| Ransomware / corruption données | Données corrompues | Isolation, restauration depuis backup PITR, notification DPA | < 8h |
| Faillite d'un prestataire de paiement | Paiements impossibles pour certains pays | Activation automatique du prestataire de secours (t_payment_providers fallback_gateway) | < 1h |

## 28.6 Documentation & transfert de connaissance

- README.md obligatoire dans chaque microservice : architecture, variables d'environnement, endpoints, événements publiés/consommés.

- openapi.yaml maintenu à jour à chaque release — versionné avec les tags Git.

- Architecture Decision Records (ADR) : chaque décision technique majeure est documentée dans /docs/adr/ avec contexte, décision, alternatives écartées et conséquences.

- Runbook opérationnel : procédures de déploiement, restauration, rotation des secrets, ajout d'un pays — rédigé en Markdown dans /docs/runbook/.

- Onboarding développeur : un nouveau développeur doit pouvoir lancer l'environnement local (docker-compose up) et exécuter tous les tests en moins de 30 minutes.

## 28.7 Monitoring & observabilité en production

| ℹ️ | Configuration initiale (2 serveurs) : Zabbix agent sur chaque serveur, Zabbix server sur srv-app-01. Loki + Grafana sont ajoutés sur srv-app-01 à partir du Lot 2 (> 5 tenants actifs) — empreinte mémoire ~300 MB. Zabbix seul est suffisant au démarrage. |
| --- | --- |

| Outil | Hébergement | Rôle | Déclencheur d'activation | Alertes configurées |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zabbix server + agent | srv-app-01 (Lot 1) | Monitoring infrastructure (CPU, RAM, disque, réseau, services) | Lot 1 — dès le démarrage | CPU > 85%, RAM > 90%, disque > 80%, service down > 1 min |
| Loki + Grafana | srv-app-01 (Lot 2) | Agrégation et visualisation des logs applicatifs Laravel + Nginx | > 5 tenants actifs ou premier incident de prod non diagnostiqué rapidement | Taux d'erreur 5xx > 1%, log ERROR inattendu |
| Redis Streams DLQ | srv-app-01 — natif Redis | Surveillance du bus d'événements | Lot 1 — dès le démarrage | DLQ > 0 depuis > 1h |
| pg_stat_activity | srv-db-01 — natif PostgreSQL | Surveillance requêtes lentes et locks | Lot 1 — dès le démarrage | Requête > 5s, locks bloquants > 30s |
| k6 (cron CI) | Pipeline GitLab CI | Tests de performance périodiques automatisés | Lot 1 — intégré CI/CD | P95 API > 300ms (dégradation détectée) |
| Certbot cron | srv-app-01 | Surveillance expiration certificats SSL | Lot 1 — dès le démarrage | < 30 jours avant expiration |
| Backup cron | srv-db-01 | Vérification production des sauvegardes | Lot 1 — dès le démarrage | Backup manquant depuis > 26h |
| Vault audit log | srv-db-01 | Traçabilité accès aux secrets | Lot 1 — dès l'installation Vault | Accès secret hors horaires ouvrés, tentative échouée répétée |

# 29. API Publique & Intégrations Tierces

## 29.1 API Publique — Accès partenaires et ERP tiers

- L'API publique est disponible depuis le Lot 3 sous /api/v1/public/.

- Authentification par API Key (Bearer token) générée dans M10 par le tenant_admin.

- Scope d'accès configurable : rapports uniquement, données CRM en lecture, webhooks sortants.

- Rate limiting séparé de l'API interne : 1000 requêtes/heure par API Key.

- Documentation OpenAPI générée automatiquement et disponible sur /api/docs (Swagger UI self-hosted).

## 29.2 Webhooks sortants

- Le tenant_admin configure des webhooks sortants depuis M10 vers ses propres systèmes (ERP, BI, etc.).

- Signature HMAC-SHA256 sur chaque webhook sortant — le destinataire peut vérifier l'authenticité.

- Retry automatique : 3 tentatives avec backoff exponentiel. Alerte si tous les retries échouent.

- Événements disponibles en webhook : génération de rapport, facture payée, deal gagné, onboarding RH, et tout événement du catalogue section 6.4.

## 29.3 Intégrations tierces open source possibles

| Intégration | Outil open source | Usage | Lot cible |
| --- | --- | --- | --- |
| Email transactionnel | Postal (self-hosted, MIT) | Envoi emails notifications, bulletins, factures | Lot 1 |
| SMS | Gammu + Kannel (GPL) | Notifications SMS pour pays sans email fiable | Lot 2 |
| Signature électronique | DocuSeal (AGPL v3) | Signature de contrats M4, M5 | Lot 2 |
| Visioconférence fallback | Daily.co API (si LiveKit échec) | M2 — voir section 11 | Lot 1 conditionnel |
| BI externe | Metabase (AGPL v3, self-hosted) | Dashboards avancés pour tenants Enterprise | Lot 3 |
| ETL/intégration | Apache Airbyte (MIT) | Synchronisation données vers ERP tiers | Lot 4+ |
| Gestion identité avancée | Keycloak (Apache 2.0) | SSO enterprise SAML 2.0 / LDAP si demandé | Lot 4+ |