Registre des processus R&D

- Registre des processus

Process clés de l'équipe

- Processus d’initialisation et planification du projet

Étapes clés :

  - Recueil des besoins

  - Analyse de la faisabilité

  - Définitions des objectifs (listes des users stories )

  - Découpage du projet en jalons ou phase

  - Élaboration des spécifications (architecture e)

  - Élaboration des critères de qualité.

  - Estimation des délais

  - Définition des KPIs

  - Élaboration du sprint planning

- Processus exécution du sprint

Étapes clés

  - Réunions de suivi hebdomadaires avec les équipes.

  - Codage, revues de code, pair programming

  - Suivi des tâches

  - Tests intégrés (tests unitaires, intégration, etc.).

  - Mise à jour du back log de sprint

  - Suivi de l’avancement via des outils de gestion de projet (KanBoard)

- Processus de livraison

- Étapes clés

  - Livraison incrémentale

  - Déploiement et intégration continues

  - Test fonctionnelle

  - Validation intermédiaire par le Product owner ou le manager

- Processus de revue de sprint

- Étapes clés

  - Démo des fonctionnalités développer lors du sprint

  - Sprint review

  - Mise à jour du back log

  - Recueil des retours utilisateurs

- Processus d’amélioration continue

- Étapes clés

  - Sprint rétrospectives `

- Processus de la gestion des performances

- Étapes clés

  - Suivi des indicateurs clés de performances ()

- Processus de livraison et support

  - Étapes clés

  - Mise en production fréquente

  - Gestions des retours post livraison

  - Gestions des tickets utilisateurs

- Fiche Mission du responsable R&D et son Adjoint

Missions du responsable R&D

- Planifier et prioriser les projets R&D en tenant compte des ressources et des délais.

- Superviser le développement des produits, services de la conception à la mise sur le marché.

- Gérer les processus d’innovation, de prototypage, de tests et d’optimisation.

- Organiser les réunions régulières pour faire le point sur

- Organisation, planification et suivi de l'avancement des

- Rédaction de rapports d’équipe

- Animer, motiver et mobiliser l’équipe

- Collaborer avec les parties prenant (équipe Mac&Com , équipe commerciale , représentant du client )