
Registre des processus R&D
1- Registre des processus 
Process clés de l'équipe
· Processus d’initialisation et planification du projet
Étapes clés : 
· Recueil des besoins 
· Analyse de la faisabilité 
· Définitions des objectifs (listes des users stories )
· Découpage du projet en jalons ou phase 
· Élaboration des spécifications (architecture e)
· Élaboration des critères de qualité.
· Estimation des délais
· Définition des KPIs 
· Élaboration du sprint planning 
· Processus exécution du sprint
Étapes clés 
· Réunions de suivi hebdomadaires avec les équipes.
· Codage, revues de code, pair programming
· Suivi des tâches 
· Tests intégrés (tests unitaires, intégration, etc.).
· Mise à jour du back log de sprint
· Suivi de l’avancement via des outils de gestion de projet (KanBoard)
· Processus de livraison 
· Étapes clés 
· Livraison incrémentale
· Déploiement et intégration continues 
· Test fonctionnelle 
· Validation intermédiaire par le Product owner ou le manager 
· Processus de revue de sprint 
· Étapes clés 
· Démo des fonctionnalités développer lors du sprint 
· Sprint review
· Mise à jour du back log
· Recueil des retours utilisateurs 
· Processus d’amélioration continue 
· Étapes clés 
· Sprint rétrospectives `
· Processus de la gestion des performances 
· Étapes clés
· Suivi des indicateurs clés de performances ()
· Processus de livraison et support 
· Étapes clés 
· Mise en production fréquente 
· Gestions des retours post livraison 
· Gestions des tickets utilisateurs 

2- Fiche Mission du responsable R&D et son Adjoint 
Missions du responsable R&D 
· Planifier et prioriser les projets R&D en tenant compte des ressources et des délais.
· Superviser le développement des produits, services de la conception à la mise sur le marché.
· Gérer les processus d’innovation, de prototypage, de tests et d’optimisation.
· Organiser les réunions régulières pour faire le point sur
· Organisation, planification et suivi de l'avancement des
· Rédaction de rapports d’équipe
· Animer, motiver et mobiliser l’équipe
· Collaborer avec les parties prenant (équipe Mac&Com , équipe commerciale , représentant du client )
