# Fidelity-api — deux cas d'intégration, tâches à faire

Application Shop (backend) et application tierce avec widget — droits laissés de côté pour l'instant

# 0. Correspondance avec les tables existantes

Le schéma de base existant utilise déjà les noms réels ci-dessous. On les reprend tels quels plutôt que d'utiliser des noms génériques.

| ☐ | Tâche | Détail |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Company | Existe déjà — c'est l'entité à laquelle rattacher la paire de clés (via society_id, déjà utilisé par Shops, promotions, coupons, rule_bonus, rule_points) |
| ☐ | Users / shop_users | Existent déjà — copie locale des caissiers côté fidelity-api, utilisée pour vérifier l'appartenance boutique/caissier |
| ☐ | api_keys (à créer) | Nouvelle table, liée à Company — porte la clé publique et le hash de la clé secrète |

# 1. Cas 1 — Application Shop (backend-à-backend)

La clé publique/secrète est longue durée et révocable activement. Elle authentifie chaque appel serveur-à-serveur entre shop-core-api et fidelity-api.

## 1.1 Côté fidelity-api

| ☐ | Tâche | Détail |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Ajouter shop_tenant_id sur Company | Colonne unique — fait la correspondance avec le tenant shop-core-api d'origine, absente aujourd'hui |
| ☐ | Créer la table api_keys | company_id (FK vers Company), public_key, secret_hash, revoked_at, timestamps |
| ☐ | Endpoint d'activation | Reçoit shop_tenant_id + nom du tenant fidélité, crée la Company si besoin, génère et renvoie la paire de clés une seule fois |
| ☐ | Endpoint de statut de clé | Vérifie que la clé n'est pas révoquée |
| ☐ | Endpoint de révocation | Marque la clé comme révoquée pour une Company donnée |
| ☐ | Endpoint de rotation des clés | Génère une nouvelle paire, révoque l'ancienne |
| ☐ | Middleware de vérification de clés | Vérifie clé publique + secrète sur chaque requête entrante (hors activation) |
| ☐ | Vérification d'appartenance via Users/shop_users | Déjà en place pour sales/status — à connecter systématiquement à ce nouveau middleware pour toutes les routes recevant un user_id |
| ☐ | Retirer la dépendance à CENTRAL_URL | Plus d'introspection centrale via core-api |
| ☐ | Supprimer AuthenticateWithCentral et les routes central-auth | Ancienne étape D, abandonnée |

## 1.2 Côté shop-api

| ☐ | Tâche | Détail |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Créer la table fidelity_configs | public_key, secret_key chiffrée, activated_at, status_checked_at, dernier résultat de statut mis en cache |
| ☐ | FidelityKeyService — activation | Appelle l'endpoint d'activation avec l'ID de tenant + nom du tenant fidélité, stocke la paire reçue |
| ☐ | FidelityKeyService — vérification de statut | Appelle l'endpoint de statut, cache court (quelques dizaines de secondes) |
| ☐ | Invalidation immédiate du cache sur 401/403 | Rafraîchir le statut tout de suite plutôt que d'attendre l'expiration du cache |
| ☐ | FidelityService — en-têtes de clé | Clé publique + secrète sur tous les appels fonctionnels (recherche client, ventes, sync) |
| ☐ | FidelityService — transmission user_id/shop_id | En clair dans les requêtes, après authentification du user par shop-core-api lui-même |
| ☐ | Retirer l'appel à REMOTE_LICENSE_API_URL dans isActivated() | Remplacé par l'appel direct au statut de clé chez fidelity-api |
| ☐ | Route et contrôleur admin d'activation | Réservé à un admin authentifié sur le tenant |
| ☐ | Champ du formulaire : nom du tenant fidélité | Seul champ métier nécessaire |
| ☐ | Empêcher une double activation | Vérifier qu'aucune paire de clés n'existe déjà avant d'en générer une nouvelle |

# 2. Cas 2 — Application X avec widget (caissier)

Le widget tourne dans le navigateur du caissier de l'application X : il ne peut jamais recevoir la clé secrète de X. Le backend de X échange sa clé contre un token court et scopé, que le widget utilise pour agir.

## 2.1 Côté fidelity-api

| ☐ | Tâche | Détail |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Endpoint d'émission de token widget | Reçoit la clé de l'application (publique+secrète) + l'identité du caissier et de la boutique ; renvoie un token court |
| ☐ | Choisir le mécanisme de token | Recommandé : JWT signé par fidelity-api, vérifiable sans état — pas de table de sessions à gérer |
| ☐ | Middleware de vérification des routes widget | Accepte le token (recherche client, vente) — distinct du middleware clé publique/secrète de l'étape 1 |
| ☐ | Durée d'expiration du token | Courte — de l'ordre d'une session de travail caissier |
| ☐ | Aucune révocation active à prévoir | Le token expire naturellement ; décision déjà actée |

## 2.2 Le widget (fourni par fidelity, embarqué chez X)

| ☐ | Tâche | Détail |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Utiliser le token pour ses appels | Recherche client, vente avec points |
| ☐ | Gérer l'expiration proprement | Signaler à l'application hôte qu'un nouveau token est nécessaire, sans jamais gérer lui-même la clé |

# 3. Ordre recommandé

Le cas 1 est la fondation : la table api_keys et le mécanisme de vérification de clé doivent exister avant le cas 2, puisque l'émission d'un token widget dépend d'une clé d'application déjà valide. Construire et stabiliser le cas 1 en premier, puis ajouter l'émission de token pour le cas 2 par-dessus.

# 4. Hors scope pour l'instant

- La gestion des droits par type d'accès (scopes sur les clés, restrictions du token widget) — traitée dans un document séparé, à reprendre plus tard.