## Slide 1: RAPPORT DES TACHES DE LA SEMAINE DU 19/08 au 23/08 DE L’ANNEE 2024
Grace Fanta KOUNOU

## Slide 2: Tâches effectuées la semaine 19/08 au 23/08 2024
PROJET | TACHES EFFECTUEES | % | Statut
Gestionnaire de mots de passe | Installation, configuration et tests de l’outil Passbolt | 100% | Fini
 | Rédaction de la documentation de l’installation et de la configuration de Passbolt | 100% | Fini
 | Rédaction du guide d’utilisation de l’outils Passbolt |  | En cours
Inventoring | Mise à jour de l’inventaire sur iTop |  | En cours
 | Etiquetage des derniers matériels mis en stock | 100% | Fini
 | Attribution de matériels à l’équipe de communication | 100% | Fini
Documents de la DSI | Révision et correction des procédures et conventions rédigées |  | En cours
 | Révision et corrections des guides d’utilisation des outils |  | En cours

## Slide 3
FAITS MARQUANT | SUGGESTION
RAS | RAS
RAS | RAS
RAS | RAS