# Cahier des Charges — ECU

Ce document est destiné à être validé en Comité de lancement, puis à servir de référence tout au long du projet. Il doit être mis à jour à chaque évolution significative de périmètre, de budget ou de calendrier.

Statut : Brouillon consolidé sur la base des travaux de cadrage réalisés

## 1. Présentation du projet

### 1.1 Contexte

La majorité des habitants au Bénin (et plus largement en Afrique de l'Ouest/Centrale) gèrent leur argent de façon éclatée entre plusieurs supports — cash, mobile money (MTN MoMo, Moov Money), compte bancaire classique, épargne informelle (tontine) — sans vision d'ensemble ni réel accompagnement pour progresser financièrement. Les solutions existantes se limitent souvent à du simple suivi de dépenses ("expense tracking"), sans réelle dimension pédagogique ou d'aide à la décision.

### 1.2 Objectif du projet

Concevoir et développer une application mobile d'éducation et de gestion financière personnelle qui digitalise les habitudes financières du quotidien, en combinant :

- un outil de gestion multi-comptes et multi-devises fidèle aux usages réels (cash, mobile money, banque, tontine) ;

- un véritable accompagnement financier actif (conseils personnalisés, contenus pédagogiques, aide à la décision) — pas seulement de l'affichage de chiffres.

### 1.3 Vision produit

Permettre à chaque personne au Bénin de reprendre le contrôle de ses finances quotidiennes grâce à un accompagnement simple et concret, adapté à ses usages réels.

### 1.4 Marché cible

- Pays de lancement : Bénin (devise XOF).

- Opérateurs mobile money prioritaires : MTN MoMo, Moov Money.

- Conception générique : le produit reste pertinent hors d'Afrique grâce à la gestion multi-devises et multi-supports, en vue d'une extension géographique ultérieure.

### 1.5 Modèle économique

- Freemium :

  - Gratuit : comptes illimités, saisie manuelle, budget de base, épargne libre, contenus éducatifs de base.

  - Premium : fonctionnalités avancées (rapports/export, patrimoine & crédits, coaching financier approfondi) — grille tarifaire précise à finaliser avec le Référent Commercial avant la fin de la Phase 2.

- Paiement de l'abonnement premium à prévoir via mobile money en priorité (le paiement carte étant peu répandu dans le contexte local).

## 2. Personas cibles

| Persona | Profil | Priorité de ciblage |
| --- | --- | --- |
| Amina — Novice | 24 ans, revenus irréguliers, cash + mobile money, aucune gestion de budget actuelle, besoin de simplicité et de pédagogie | Haute (V1) |
| Kevin — Utilisateur régulier | 32 ans, salarié, compte bancaire + mobile money + cash, budget basique existant, épargne occasionnelle, participe à une tontine | Haute (V1) |
| Sarah — Utilisateur averti | 40 ans, cadre, multi-comptes et multi-devises, suit déjà ses finances de près, cherche des outils avancés (patrimoine, crédits, analyse fine) | Moyenne (à partir de V4) |

## 3. Périmètre fonctionnel

L'application est structurée en modules (epics), chacun détaillé en user stories avec critères d'acceptation dans le document "Canevas de User Stories" associé à ce cahier des charges. Résumé des modules :

### 3.1 Onboarding

Création de compte, questionnaire de profil (niveau de maîtrise financière), configuration de la devise principale, création des premiers comptes, tutoriel de prise en main.

### 3.2 Gestion des comptes

Support de plusieurs types de comptes : cash, mobile money (par opérateur), compte bancaire, épargne informelle/tontine. Devise configurable par compte. Transferts internes entre comptes. Vue consolidée des soldes.

### 3.3 Suivi des revenus et dépenses

Saisie manuelle rapide (montant, catégorie, compte, date), calculatrice intégrée au champ de saisie, catégories prédéfinies adaptées au contexte local, transactions récurrentes, historique filtrable.

### 3.4 Épargne

Épargne libre et épargne à objectifs (montant cible, échéance, suivi de progression), suivi des cotisations de tontine/épargne informelle, encouragements et jalons de motivation.

### 3.5 Gestion de budget

Budgets mensuels par catégorie, suggestion de budget de départ, alertes de dépassement avec conseil actionnable, report/duplication d'un mois sur l'autre.

### 3.6 Gestion du patrimoine

Ajout d'actifs et de passifs, vue consolidée du patrimoine net, suivi de son évolution dans le temps. (Module avancé, masqué par défaut pour le persona Novice.)

### 3.7 Gestion des crédits

Enregistrement de crédits/prêts, suivi des remboursements, alertes d'échéance, simulateur d'impact d'un nouveau crédit ou d'un remboursement anticipé.

### 3.8 Éducation et accompagnement financier (module transversal)

Conseils personnalisés basés sur le comportement réel de l'utilisateur, bibliothèque de contenus pédagogiques (articles, vidéos, quiz), contenus déclenchés par événement, fonction d'aide à la décision ("Puis-je me le permettre ?"), bilan financier périodique, score de santé financière.

### 3.9 Notifications / alertes

Rappels de saisie, alertes de dépassement de budget ou de solde bas, rappels d'échéance (tontine, crédit), gestion fine des préférences de notification.

### 3.10 Rapports / analyse

Répartition des dépenses par catégorie, comparaison sur plusieurs mois, export de données (PDF/CSV/Excel), indicateurs avancés (taux d'épargne, taux d'endettement, reste à vivre), dashboard personnalisable.

### 3.11 Sécurité / compte

Protection par code PIN/biométrie, mode confidentialité (masquage des montants), sauvegarde/export des données, gestion du compte utilisateur, suppression de compte.

Le détail exhaustif de chaque fonctionnalité (critères d'acceptation, priorité Must/Should/Could) figure dans le canevas de user stories dédié.

## 4. Exigences non-fonctionnelles

### 4.1 Multi-devises

L'utilisateur choisit sa devise principale à l'onboarding et peut définir une devise différente par compte. Une conversion indicative est proposée pour les vues consolidées.

### 4.2 Saisie manuelle (V1)

Aucune connexion automatique aux comptes bancaires ou mobile money en V1 : toutes les données sont renseignées manuellement par l'utilisateur. Cette contrainte limite l'exposition réglementaire de la première version.

### 4.3 Performance et connectivité

- L'application doit rester utilisable dans un contexte de connectivité intermittente et de coût de la donnée mobile élevé : interface légère, contenus éducatifs optimisés (peu de vidéos lourdes par défaut), fonctionnement acceptable en conditions de faible débit.

- Priorité Android-first, compte tenu du parc d'appareils majoritaire dans la zone cible ; extension iOS à évaluer en fonction de l'usage réel post-lancement.

### 4.4 Sécurité et confidentialité des données

- Données financières personnelles chiffrées, accès protégé par PIN/biométrie.

- Conformité à vérifier avec un conseil juridique local béninois concernant la protection des données personnelles, avant le lancement public.

### 4.5 Accessibilité et pédagogie

Interface simple, vocabulaire non technique, adaptée à un public pouvant être peu familier avec les outils financiers numériques (persona Novice).

## 5. Contraintes du projet

| Type | Détail |
| --- | --- |
| Délai | Objectif recommandé : bêta fermée à 3-4 mois après le démarrage de la Phase 2 (à confirmer en Comité de lancement) |
| Budget | À confirmer par la Direction (conditionne la taille de l'équipe mobilisable par sprint) |
| Réglementaire | Vérification de conformité données personnelles (Bénin) à réaliser avant lancement public, même en V1 saisie manuelle |
| Technique | Connectivité variable, coût data élevé, priorité Android, hébergement à choisir avec une latence adaptée à l'Afrique de l'Ouest |
| Équipe | Équipe Dev/Infra, Communication, Commercial et Direction déjà constituée ; cadrage réalisé avant le démarrage du développement |

## 6. Objectifs et indicateurs de succès (KPIs)

### North Star Metric

Nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires ayant saisi au moins 3 transactions dans la semaine.

### KPIs secondaires suivis en parallèle

- Taux de complétion de l'onboarding (cible indicative : > 70 %)

- Rétention à J7 et J30

- Taux de conversion vers l'offre premium

- Nombre de partenariats mobile money/banques en discussion ou signés

(Les objectifs chiffrés précis seront affinés après un premier mois de données réelles post-lancement bêta.)

## 7. Démarche projet et gouvernance

### 7.1 Démarche en 5 phases

1. Cadrage stratégique — vision, cible, business model, contraintes, KPIs (objet du présent document).

2. Discovery & conception produit — recherche utilisateur, priorisation du backlog, maquettes, architecture technique de référence.

3. Construction itérative — développement en sprints agiles (Scrum), avec démonstrations régulières à toute l'équipe.

4. Validation & lancement progressif — bêta fermée, QA, préparation commerciale et communication, lancement en rolling release.

5. Boucle d'amélioration continue — suivi des KPIs, feedback utilisateur, cycle de releases régulier.

### 7.2 Organisation des rôles

| Rôle | Responsabilité clé |
| --- | --- |
| Direction | Vision globale, arbitrage stratégique final, allocation budgétaire |
| Product | Priorisation du backlog, rédaction des user stories, animation des rituels agiles |
| Design | Recherche utilisateur, parcours et maquettes, design system |
| Dev/Infra | Développement, architecture technique, infrastructure, sécurité |
| Communication | Positionnement de marque, contenus de lancement, plan de communication |
| Commercial | Pricing, partenariats de distribution, remontée des besoins terrain |

(Détail complet des périmètres et des interactions entre rôles dans le document "Clarification des Rôles Projet".)

### 7.3 Rituels de pilotage

- Rituels agiles cœur (équipe Dev/Infra) : Sprint Planning, Daily Stand-up, Backlog Refinement, Sprint Review, Rétrospective — sur des sprints de 2 semaines.

- Rituels transverses : Comité de priorisation produit (toutes les 2-4 semaines), Point d'avancement hebdomadaire, Revue trimestrielle stratégique, Comité de lancement pour chaque release majeure.

(Détail complet dans le document "Rituels Agiles & Gouvernance Projet".)

## 8. Plan de releases (feuille de route produit)

| Version | Contenu principal | Objectif |
| --- | --- | --- |
| V1 — MVP | Onboarding, gestion des comptes, suivi revenus/dépenses, budget de base, sécurité de base | Permettre l'usage quotidien fiable et sécurisé |
| V2 | Épargne libre et à objectifs, tontine, transactions récurrentes | Passer du tracking à la gestion active |
| V3 | Module Éducation & accompagnement, alertes enrichies, mode confidentialité | Différenciateur produit : coaching réel, moteur de rétention |
| V4 | Gestion des crédits, gestion du patrimoine | Répondre aux besoins des utilisateurs avancés (persona Sarah) |
| V5 | Rapports avancés, export, score de santé financière, personnalisation | Analyse fine et fidélisation approfondie |
| V6 | Polish, robustesse technique, fonctionnalités secondaires restantes | Finalisation et stabilisation |

(Détail complet — contenu par version, critères de passage à la version suivante, justification du séquençage — dans le document "Plan de Releases Évolutif".)

## 9. Livrables attendus du projet

- Application mobile fonctionnelle (Android en priorité), couvrant progressivement les modules V1 à V6.

- Documentation technique (architecture, API internes, infrastructure).

- Contenus pédagogiques intégrés (module Éducation).

- Supports de communication et de lancement.

- Tableaux de bord de suivi des KPIs.

## 10. Documents de référence associés

Ce cahier des charges s'appuie sur et renvoie vers les documents de travail suivants, élaborés en amont :

1. Canevas de User Stories (personas, epics détaillés, critères d'acceptation, priorités)

2. Rituels Agiles & Gouvernance Projet (rituels détaillés, matrice RACI)

3. Plan de Releases Évolutif (V1 à V6 détaillé)

4. Charte de Cadrage Stratégique — Phase 1 (Bénin)

5. Clarification des Rôles Projet

6. Trame de Présentation — Comité de Lancement

## 11. Points encore ouverts à trancher avant validation finale

- Grille tarifaire premium précise (contenu et prix)

- Budget global confirmé

- Date cible définitive de bêta fermée

- Confirmation de la vérification de conformité juridique (données personnelles, Bénin)

- Confirmation du choix Android-first et calendrier iOS

- Validation finale de la North Star Metric et des objectifs chiffrés par KPI