· Correction des feedbacks
· Rebranding SDP
·  Module Emailing  
·  Module Gestion des dossiers (partage . Stockage)
· Gestion des fils d'actualité
Sprint d’une semaine 17 au 22 Février 
	Priorité
	Modules / Activités 
	Fonctionnalités Disponibles
	Deadline 

	1
	Traitement des feedbacks 
	Voir le fichier des feedbacks 
https://wiki.netbyus.com/e/en/Tech/Projets/BY+/FEEDBACK/TODO/feedback_14_02_2025 
	Mardi 18 

	
	Rebranding de BY + aux couleurs de la charte graphique de SDP

	· Proposition de la charte graphique par les designers (mardi 18)
· Intégrations des nouvelles couleurs et logo 
· 
	Jeudi 20

	
	Module Emailing 
	· Proposition des vues figma 
· Mise à jour des APIs
· Intégrations et consommations des vues 

	Jeudi 20 

	2
	Amélioration Module Gestion des dossiers 
	· Mises à jour de la gestion des Dossiers
	

	
	Finaliser Module projet 
	· 
	

	
	Création de la branche ADYCK
	· Rebranding des vues 
	

	3
	Gestion des fils d'actualité

	
	



