COMPTE RENDU DE SÉANCE AVEC ADYKA SUR LE PROJET    byPlus

Date: Mercredi  21 Mai  2025

Début de la réunion: 15H

Fin de la réunion : 18h30

Participants ADYK : Toute l'équipe ADYK

Participants NBU :  Roméo MEHINTO, Rachid BOURAIMA

Points abordés :

- L’accessibilité à l”application

- Les Utilisateurs n’arrivaient pas à connecter leur boîte mail dans l’application

- Le fonctionnement du chat

- Le workflow sur l’ouverture du dossier jusqu'à la clôture du dossier

- Mise en place de la documentation de l’application

L’accessibilité à l”application

- Les utilisateurs ont pu accéder à la plateforme ADYK

Les Utilisateurs n’arrivaient pas à connecter leur boîte mail dans l’application

- La configuration a été faite pour tous les utilisateurs à l'exception des stagiaires qui partagent les mêmes adresses mails

- La fonctionnalité mettre en copie  ne marche pas correctement

- Le fonctionnement du chat

- Les utilisateurs ont pu échanger des messages

- Le workflow sur l’ouverture du dossier jusqu'à la clôture du dossier

- Le processus a été effectué avec succès , mais des améliorations ont été demandée

- Mise en place de la documentation de l’application

- Les utilisateurs ont demandé la documentation

Point à corriger

- Améliorer la gestion des tâches sur un dossier ; rendre le fonctionnement plus automatique ( renseigner la colonne dans laquelle la tâche serait déplacée)

- Elargir le upload des fichiers dans dossier

- Possibilité d'assigner une autre personne pour terminer une tâche

- Rendre fonctionnel le chat vidéo

- Possibilité de supprimer un groupe de chat , un message

- Possibilité de modifier un message

- Possibilité de marquer un message comme lu

- les notifications de nouveau message ne sont pas automatiques

- Améliorer l’affichage de la liste des dossiers

- Ajouter une recherche sur la liste des dossiers

- Regler le probleme d’ouverture de dossier