Compte Rendu Réunion du 22 Avril
I- QVCT
1. A faire (Technique) 
Back office 
· Finaliser la gestion des badges
· Gérer toute la partie panel avec (interface mobile pour poser des questions)
· Scanner les QR code pour valider l’ins des participants 
· Scanne du QR code de partage de contact 
· Le NPS pour recueillir des avis après le séminaire 
· 
2. COMMUNICATION
· Finaliser le Post d’annonce de partenariat 
· Proposition de Calendrier de publication 
· Relayer leur post 
3. Représentation 
a. Perxonomiz 
· Fylers promotionnel de perxonomiz 
· Kakemono 
· Tshirt (QR code)
· Goodies 
b. BY+ (RH)
c. Netbyus 
Proposer le plan de représentation (Igor)
II- Green tech  
1. A faire 
· Finaliser KShop 
· Gestion des Code QR
· La gestion des programmes 
· Les panels 
· Les Invitations  
Fin de semaine : une Bonne partie sera déjà disponible 
NB : A partir du 23 Avril toute l’équipe focus sur Green tech City 
2. Représentation 
· Travailler sur le plan (Igor – Belfrid) 
3. Communication 
· Republication du plan 

III- ADYK 
1. A faire 
· Réaliser un plan de Formation (Modules standards et personnalisé)
· Formation et retour à traiter le samedi 
VI- Images 
· Sections NBU Partenaires sur les sites 
· Publications des partenaires pour annoncer le partenariat 
· Présence dans les vidéos 
· Mise en place d’un contrat de partenariat d’images avec nos exigences minimums
Divers : 
WAF - Mise en place d’un nouveau profil pouvant gérer les dépenses de tous les collaborateurs à tester. 
