PLAN DE SUIVI DES ACTIVITÉS DU LANCEMENT ET DE l'EXPLOITATION DE PERXONOMIZ

### 1. Définition des Objectifs et des Indicateurs Clés de Performance (KPI)

- Objectifs:

  - Nombre de téléchargements pendant les premières semaines/mois

  - Taux d'adoption (utilisateurs actifs)

  - Note moyenne sur les stores (App Store, Google Play)

  - Nombre d'utilisateurs enregistrés

  - Nombre d'utilisateurs récurrents

  - Revenus générés

- KPI:

  - Maintenir un haut niveau de protection des données et de conformité réglementaire en réduisant les vulnérabilités et incidents de sécurité.

  - Fournir un support IT performante contribuant à l'atteinte des objectifs commerciaux et pour soutenir les campagnes marketing.

  - Réduire le temps de résolution des incidents et minimiser les interruptions pour améliorer la satisfaction des utilisateurs et des équipes internes.

  - Optimiser les coûts d’infrastructure et maximiser le retour sur investissement des solutions IT déployées.

  - Mesurer l'impact direct de PERXONOMIZ sur la croissance du chiffre d'affaires, en évaluant la part des revenus générés.

### 2. Mise en Place des Outils de Suivi

- Outils de monitoring des habitudes des utilisateur et de l’engagement:

  - Suivre les téléchargements, l’engagement, et les parcours utilisateurs tout en respectant la confidentialité des données

- (Matomo - Self Hosted - une alternative à Google Analytics)

  - Utiliser les outils d'analyse intégrés aux stores pour suivre les téléchargements, les notes et les commentaires.

- Outils de monitoring des performances des serveurs et de l’application:

  - Un outil de surveillance et d'alertes pour suivre les métriques d’infrastructure comme l’utilisation du CPU, les temps de réponse, ou les erreurs d’application

- (Prometheus - Self Hosted)

  - Créer des tableaux de bord personnalisés pour visualiser en temps réel les performances des serveurs

- (Grafana - Self Hosted)

- Tableau de bord:

- Tableau de bord financier

  - Visualiser le rendement pour savoir si l’entreprise est sur la bonne voie par rapport au plan établi

  - Visualiser un état des flux de trésorerie.

  - Visualiser les coûts des revenus et d’exploitation par secteurs d’activité

  - Visualiser les coûts de la main-d’œuvre par secteurs d’activité

  - Visualiser les ratios de rentabilité secteurs par d’activité

  - Visualiser les ratios de levier financier par secteurs d’activité

- Tableau de bord non financier

  - Visualiser le nombre de clients

  - Visualiser le nombre de hub

  - Visualiser le nombre de commande de licence en attente

  - Visualiser le nombre de licence qui vont arrivée à expiration

### 3. Suivi des Canaux d'Acquisition

- Marketing digital:

  - Suivre les performances des campagnes publicitaires (réseaux sociaux) grâce aux outils de suivi intégrés aux plateformes publicitaires.

  - Gérer les canaux de communication client, tels que Facebook, X, WhatsApp, Instagram via une plateforme omnicanal.

- (Chatwoot – Self Hosted)

- Partenaires et revendeurs:

- Mise en place d’un outils pour :

- Gérer les partenaires et revendeurs

- Suivre les ventes, les commissions, et les performances des revendeurs. Créer des contrats, définir des objectifs, et suivre les paiements.

- Suivre les performances des partenaires et revendeurs

- Générer des rapports sur les performances de vos revendeurs. Visualiser les ventes, les objectifs atteints, et les commissions versées.

- Portail partenaires et revendeurs

- Les partenaires ou revendeurs peuvent accéder à leur tableau de bord personnalisé pour suivre leurs ventes, leurs commissions, et leur historique.

### 4. Suivi de la Satisfaction Utilisateur

Outils de collecte de feedback:

- Mise en place d’un outil pour créer des sondages et questionnaires, permettant de recueillir les retours des utilisateurs directement depuis l’application.

- (LimeSurvey – Self Hosted)

Gestion de l’infrastructure

Serveur 1 : Serveur des API de PERXONOMIZ

Serveur 2 : Suivi des utilisateurs et de l'engagement

Serveur 3 : Monitoring des performances et collecte de feedback

Serveur 4 : CRM, ERP, Portail des revendeurs et Partenaires