Procédure de migration des données d’un serveur

- Objectif

- Cette procédure décrit les étapes nécessaires pour migrer un ancien serveur vers un nouveau serveur, en assurant la continuité des services, la sécurité des données et la disponibilité des applications.

- Périmètre

- Migration des services applicatifs, bases de données, configurations et fichiers.

- Migration applicable à tout type de serveur (web, base de données, applicatif, etc...)

- Responsabilités

- Administrateur système : planification, exécution et validation de la migration.

- Chef de projet / Responsable IT : coordination et communication avec les équipes.

- Équipes métiers : validation fonctionnelle post-migration.

- Étapes de la migration

  - Phase de préparation

  - Inventorier les services, applications, bases de données, utilisateurs et dépendances.

  - Vérifier les versions logicielles et compatibilités.

  - Définir la date et la plage horaire de migration.

  - Prévoir un plan de rollback en cas d’échec.

  - Informer les parties prenantes.

  - Préparation du nouveau serveur

  - Inventorier les services, applications, bases de données, utilisateurs et dépendances.

  - Configurer les accès (SSH, firewall)

  - Créer les utilisateurs et permissions

  - Installer les logiciels/services nécessaires (web server, DB, etc)

  - Préparer l’arborescence des fichiers.

  - Préparation du nouveau serveur

  - Transférer les fichiers (rsync, scp, etc.).

  - Sauvegarder et restaurer les bases de données.

  - Copier et adapter les fichiers de configuration.

  - Vérifier la sécurité (ports ouverts, firewall).

  - Mise en production

  - Mettre à jour les enregistrements DNS ou routes réseau.

  - Surveiller les logs système et applicatifs.

  - Vérifier l’accessibilité des services pour les utilisateurs.

  - Post-migration

  - Garder l’ancien serveur en mode secours pendant 7 jours minimum.

  - Suivre les incidents et retours utilisateurs.

  - Documenter la migration (étapes suivies, incidents rencontrés).

  - Mettre en place une stratégie de sauvegarde et monitoring.