# Plan d'implémentation — Fidélité par paire de clés

# Ordre recommandé

Fidelity-api doit être prêt en premier : shop-core-api dépend de ses endpoints (activation, statut, révocation) pour fonctionner. Le front vient en dernier, une fois le backend shop-core-api opérationnel.

# Phase 1 — Fidelity-api

## 1.1 Base de données

| ☐ | Tâche | Détail |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Créer la table api_keys | public_key, secret_hash, company_id, revoked_at, timestamps |
| ☐ | Ajouter shop_tenant_id sur companies | Colonne unique — clé de correspondance avec le tenant shop-core-api, remplace l'ancien ID forcé par core-api |

## 1.2 Endpoints

| ☐ | Tâche | Détail |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Endpoint d'activation | Reçoit shop_tenant_id + nom du tenant fidélité, crée la company si besoin, génère et renvoie la paire de clés une seule fois |
| ☐ | Endpoint de statut de clé | Vérifie que la clé n'est pas révoquée, renvoie un simple valide/invalide |
| ☐ | Endpoint de révocation | Marque la clé comme révoquée pour une company donnée |
| ☐ | Endpoint de rotation des clés | Génère une nouvelle paire pour une company, révoque l'ancienne clé au passage — dans ce chantier |

## 1.3 Authentification

| ☐ | Tâche | Détail |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Middleware de vérification de clés | Vérifie clé publique + secrète sur chaque requête entrante (hors activation), rejette en 401 si invalide/révoquée |
| ☐ | Appliquer le middleware à toutes les routes fonctionnelles | Recherche client, ventes, synchronisation boutique/caissier — tout ce qui passait avant par l'introspection core-api |
| ☐ | Retirer la dépendance à CENTRAL_URL | Plus d'introspection centrale via core-api pour le flux fidélité |

## 1.4 Vérification d'appartenance (déjà en place, à étendre)

| ☐ | Tâche | Détail |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Vérifier user_id/shop_id reçus contre la base locale | fidelity-api a sa propre copie de users/shop_users (synchronisée) — vérifier l'appartenance localement plutôt que de faire confiance à un token qu'elle ne sait pas lire |
| ☐ | Étendre ce principe à tous les endpoints recevant un user_id | Pas seulement sales/status (déjà corrigé) — tout endpoint qui agit au nom d'un user précis |

## 1.5 Nettoyage

| ☐ | Tâche | Détail |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Supprimer AuthenticateWithCentral et les routes central-auth | L'ancienne étape D (appel direct caissier → fidelity-api) est abandonnée — retirer le contrôleur, le middleware d'introspection et les routes associées |

# Phase 2 — Shop-core-api

## 2.1 Base de données

| ☐ | Tâche | Détail |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Créer la table fidelity_configs | public_key, secret_key chiffrée, activated_at, status_checked_at, dernier résultat de statut mis en cache |

## 2.2 Service de clés

| ☐ | Tâche | Détail |
| --- | --- | --- |
| ☐ | FidelityKeyService — activation | Appelle l'endpoint d'activation de fidelity-api avec l'ID de tenant + les données du formulaire, stocke la paire de clés reçue |
| ☐ | FidelityKeyService — vérification de statut | Appelle l'endpoint de statut de fidelity-api, avec un cache court (quelques dizaines de secondes) |
| ☐ | Invalidation immédiate du cache sur refus d'autorisation | Si un appel fonctionnel reçoit un 401/403, rafraîchir le statut tout de suite plutôt que d'attendre l'expiration du cache |

## 2.3 FidelityService (existant, à adapter)

| ☐ | Tâche | Détail |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Ajouter les en-têtes de clé sur chaque appel | Clé publique + clé secrète sur tous les appels vers fidelity-api (recherche client, ventes, sync) |
| ☐ | Transmettre user_id/shop_id en clair dans les requêtes | Après authentification du user par shop-core-api lui-même — pas de token brut envoyé à fidelity-api |
| ☐ | Retirer l'appel à REMOTE_LICENSE_API_URL dans isActivated() | Remplacé par l'appel direct au statut de clé chez fidelity-api |

## 2.4 Formulaire d'activation

| ☐ | Tâche | Détail |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Route et contrôleur admin d'activation | Réservé à un utilisateur admin authentifié sur le tenant |
| ☐ | Champ du formulaire : nom du tenant fidélité | Seul champ métier nécessaire — le nom que l'entreprise choisit pour son compte fidélité, envoyé avec l'ID de tenant shop-core-api |
| ☐ | Empêcher une double activation | Vérifier qu'aucune paire de clés n'existe déjà avant d'en générer une nouvelle |

# Phase 3 — Front Shop

| ☐ | Tâche | Détail |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Déplacer les écrans fidélité dans le front Shop | Recherche client, vente avec points, historique — actuellement dans un front fidélité séparé |
| ☐ | Construire l'écran/formulaire d'activation | Déclenche l'activation ; affiche le statut (activé / non activé) sans jamais exposer la clé secrète |
| ☐ | Gérer l'état non-activé dans l'UI | Les écrans fidélité doivent se désactiver proprement si isActivated() renvoie faux |

# Phase 4 — Configuration

| ☐ | Tâche | Détail |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Vérifier FIDELITY_API_URL sur shop-core-api | Doit pointer vers fidelity-api ; utilisé pour l'activation, le statut et tous les appels fonctionnels |

⚠ REMOTE_LICENSE_API_URL reste dans le code et la configuration : à ne pas supprimer, même si elle n'intervient plus dans la vérification d'activation fidélité.

# Décisions actées

- L'ancienne étape D (appel direct caissier → fidelity-api via AuthenticateWithCentral) est supprimée, pas adaptée.

- L'endpoint de rotation des clés fait partie de ce chantier.

- Le formulaire d'activation ne comporte qu'un seul champ métier : le nom du tenant fidélité choisi par l'entreprise.