# Charte de Cadrage Stratégique — Phase 1

## Application d'éducation et de gestion financière personnelle — Lancement Bénin

Statut : brouillon de travail à valider en Comité de lancement (Direction + Product + Commercial + Comm).
Champs marqués [À COMPLÉTER] : éléments qui nécessitent une décision ou une donnée chiffrée de votre part avant validation finale.

## 1. Vision produit

### Énoncé de vision (à affiner ensemble)

"Permettre à chaque personne au Bénin de reprendre le contrôle de ses finances quotidiennes — cash, mobile money, épargne informelle — grâce à un accompagnement simple et concret, pas juste un outil de suivi passif."

- Problème résolu : la majorité des habitants gèrent leur argent de façon éclatée (cash, Mobile Money, tontine) sans vision d'ensemble ni accompagnement pour progresser.

- Différenciation : contrairement à un simple "expense tracker", l'app conseille activement (contenus, aide à la décision, alertes intelligentes) et colle aux usages réels locaux (mobile money, tontine).

- Ambition à 12-18 mois [À COMPLÉTER] : ex. devenir l'application de référence pour la gestion financière personnelle au Bénin, avec X utilisateurs actifs.

## 2. Marché cible

### Marché prioritaire

- Pays de lancement : Bénin.

- Opérateurs mobile money à couvrir en priorité : MTN MoMo, Moov Money (les deux principaux acteurs au Bénin) — à confirmer/compléter si d'autres acteurs sont pertinents [À COMPLÉTER].

- Devise : Franc CFA (XOF).

### Segments d'utilisateurs prioritaires (basés sur vos personas)

| Persona | Priorité de ciblage au lancement | Justification |
| --- | --- | --- |
| Amina (novice) | Haute | Volume potentiel le plus large, correspond au besoin de pédagogie financière encore peu adressé au Bénin |
| Kevin (régulier) | Haute | Cible naturelle du freemium — déjà sensibilisé à la gestion de budget, plus rapide à convertir en payant |
| Sarah (avertie) | Moyenne | Segment plus restreint mais à forte valeur (conversion premium plus probable) — pas prioritaire au lancement (V4-V5 dans le plan de releases) |

### Taille de marché / opportunité [À COMPLÉTER]

- Estimation du nombre d'utilisateurs de mobile money au Bénin, taux de bancarisation, taux de pénétration smartphone — données à documenter pour argumenter le potentiel auprès de la Direction/investisseurs éventuels.

## 3. Modèle économique — Freemium

### Structure envisagée (à valider avec Commercial)

| Niveau | Contenu | Prix |
| --- | --- | --- |
| Gratuit | Comptes illimités, saisie manuelle, budget de base, épargne libre, contenus éducatifs de base | 0 FCFA |
| Premium | [À COMPLÉTER — à définir avec Commercial]. Pistes à évaluer : rapports avancés/export, patrimoine & crédits, coach financier personnalisé (US-EDU-04/05/06), suppression de publicité si applicable | [À COMPLÉTER] FCFA/mois ou /an |

### Questions à trancher avec le Référent Commercial avant validation

- Le palier premium est-il mensuel, annuel, ou à vie (paiement unique) ? Le paiement unique est souvent mieux accepté dans un contexte où la carte bancaire est peu répandue — un paiement via mobile money direct est à prévoir.

- Le moyen de paiement de l'abonnement premium lui-même : mobile money (USSD/API), carte, ou les deux ?

- Existe-t-il un potentiel de partenariat B2B2C avec un opérateur mobile money béninois (MTN, Moov) pour une distribution ou une intégration future ? Cette option n'est pas retenue pour le lancement V1 mais peut être une piste à documenter pour la revue trimestrielle.

Priorité : Should définir la grille tarifaire précise avant la fin de la Phase 2 (Discovery), car elle influence certains choix UX (ex. comment présenter les fonctionnalités premium sans frustrer l'utilisateur gratuit).

## 4. Contraintes du projet

### Contraintes d'équipe

- Équipe déjà en place : Dev/Infra, Comm, Commercial, Direction — cadrage réalisé avant le démarrage du développement, ce qui est la situation idéale pour appliquer le process décrit précédemment sans dette de cadrage à rattraper.

### Contraintes de délai

- [À COMPLÉTER] — aucune deadline claire n'a encore été fixée. Recommandation : fixer un objectif de lancement bêta fermée à 3-4 mois (fin V1 MVP selon le plan de releases), pour rester dans une logique de mise sur le marché rapide sans sacrifier la qualité. À valider en Comité de lancement.

### Contraintes budgétaires

- [À COMPLÉTER] — montant du budget disponible (développement, infra/hébergement, marketing de lancement). Ce chiffre conditionne la taille de l'équipe dev mobilisable par sprint et donc la vélocité réelle du plan de releases V1-V6.

### Contraintes réglementaires / conformité

- La V1 utilise une saisie manuelle uniquement (pas de connexion directe aux comptes bancaires/mobile money), ce qui limite fortement l'exposition réglementaire par rapport à un agrégateur bancaire classique.

- Néanmoins, l'application stocke des données financières personnelles (montants, soldes, habitudes de dépense) : à vérifier auprès d'un conseil juridique local béninois la conformité avec les règles de protection des données personnelles en vigueur au Bénin (autorité de protection des données personnelles béninoise — ARCEP/APDP selon la structure en place), notamment sur l'hébergement des données et le consentement utilisateur.

- Si un partenariat mobile money ou bancaire est envisagé plus tard, prévoir un point de conformité spécifique à ce moment-là (pas bloquant pour la V1).

### Contraintes techniques (remontées à anticiper avec Dev/Infra)

- Connectivité et coût de la data au Bénin : prévoir un mode d'usage low-data (app légère, peu d'images/vidéos lourdes, contenus éducatifs optimisés).

- Support multi-devices : prioriser Android en premier lieu (parc majoritaire en Afrique de l'Ouest), iOS en secondaire [À CONFIRMER avec Dev].

- Hébergement : évaluer un hébergement avec latence correcte pour l'Afrique de l'Ouest (ex. data center régional ou CDN adapté) [À COMPLÉTER avec Infra].

## 5. Objectifs & KPIs (North Star + KPIs secondaires)

Puisque plusieurs dimensions comptent pour vous, voici une structure en North Star Metric (l'indicateur qui résume le mieux la valeur délivrée) + KPIs secondaires (qui l'alimentent et se suivent en parallèle).

### North Star Metric proposée

Nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires ayant saisi au moins 3 transactions dans la semaine.
(Ce choix reflète à la fois l'adoption ET l'engagement réel — un simple téléchargement ne suffit pas, ce qui compte est l'usage régulier qui prouve que l'app s'intègre dans les habitudes quotidiennes.)

### KPIs secondaires à suivre en parallèle

| KPI | Ce qu'il mesure | Objectif indicatif à 6 mois [À COMPLÉTER] |
| --- | --- | --- |
| Téléchargements / créations de compte | Acquisition | ex. X installations |
| Taux de complétion de l'onboarding | Friction à l'entrée | > 70 % |
| Rétention à J7 / J30 | Fidélisation | ex. > 30 % à J30 |
| Taux de conversion vers premium | Modèle économique | ex. 3-5 % des utilisateurs actifs |
| Partenariats mobile money/banques en discussion | Potentiel de distribution | ex. 1-2 discussions engagées |

Recommandation : ne pas figer de chiffres cibles définitifs avant d'avoir au moins un premier mois de données réelles post-lancement bêta — fixez des objectifs directionnels pour l'instant, à affiner en Phase 5 (boucle d'amélioration continue).

## 6. Jalons macro (calendrier indicatif)

| Jalon | Contenu | Échéance indicative [À AJUSTER] |
| --- | --- | --- |
| Fin Phase 1 — Cadrage | Cette charte validée en Comité de lancement | Semaine 2-3 |
| Fin Phase 2 — Discovery | Maquettes validées, backlog V1 priorisé, architecture technique définie | Semaine 8-9 |
| Fin V1 (MVP) | Version bêta fermée testable (30-100 utilisateurs) | Mois 4-5 |
| Lancement public V1 | Ouverture au Bénin en rolling release | Mois 5-6 |
| V2 (Épargne/Budget) | Disponible | Mois 7-8 |
| V3 (Éducation/Accompagnement) | Disponible — moment clé pour mesurer l'impact sur la rétention | Mois 9-10 |
| Revue stratégique trimestrielle #1 | Bilan KPIs, décision roadmap V4+ | Mois 6 (puis tous les 3 mois) |

## 7. Décisions à valider en Comité de lancement (checklist)

- Vision produit validée par la Direction

- Grille tarifaire premium définie avec le Référent Commercial

- Budget global du projet confirmé

- Deadline V1/bêta confirmée

- Point de conformité données personnelles Bénin vérifié (juridique)

- Choix Android-first confirmé avec Dev/Infra

- North Star Metric et KPIs secondaires validés par toute l'équipe